电商销量预测系统 · 测试报告 V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 对应阶段 | EP-9 集成联调与测试（《项目开发实施方案 V1.0》§7.10） |
| 验收依据 | DOD-EP9（实施方案 §7.10，7 条） + WS-9-01~WS-9-09 |
| 测试对象 | EP-0~EP-8 全部产出（算法层 + 后端 30 接口 + 前端 14 页面） |
| 测试日期 | 2026-10-12 |
| 结论 | 通过（🔒 硬约束全部达成；7 项遗留问题已分级登记，无 P0） |

📌 本报告是 DOD-EP9 第 7 条要求的交付物，含通过用例 / 失败用例 / 修复记录 / 遗留问题清单四部分。

所有数字均来自落盘证据文件（见 §6），不是人工抄录。

⚠️ 数字时点说明（2026-10-27 补记，不改原值）

本报告是 2026-10-12 成稿的历史快照，其中所有计数（接口数、校验套数、

断言语数、索引数等）都只代表那一刻。此后代码有若干演进，

按「历史报告不改数字、只加时点说明」的纪律，原文一律保留，现值看这里：

| 项 | 本报告成稿时 | 现值（2026-10-27） | 权威来源 |

|---|---|---|---|

| 接口 | 30 个（API-01~API-30） | 31 条路径 / 33 个操作（+ API-19a 历史导出） | outputs/电商销量预测系统_openapi.json |

| 前端页面 | 14 个 | 14 个（未变） | ls web/src/pages/*.tsx |

| 校验脚本 | EP-9 时 35 套 / EP-10 收口 38 套 | 40 套，其中 39 套登记于 CHAIN | python scripts/tasks.py list |

| verify_ep9.py 断言 | 52 项 | 58 项 | python scripts/verify_ep9.py |

| 数据库对象 | 8 表 / 121 列 / 12 索引 | 9 表 / 125 列 / 14 索引（+ revoked_tokens） | python scripts/verify_schema.py |

| pytest | 未纳入（EP-9 时尚无 pytest） | 128 条 | python -m pytest tests/ -q |

若需要「此刻是什么样」，请以表中「权威来源」列的脚本输出为准 ——

不要回头修改本文的任何数字：那会让这份报告变成伪造的记录。

目  录

【请在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9 更新目录】

## 1. 测试环境

### 1.1 被测版本

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 模型版本 | lstm_v1（outputs/models/lstm_v1.pt，window=21，hidden=32，params=31,729） |
| 推理设备 | cuda（NVIDIA MX450，2048 MiB，CC 7.5） |
| 后端 | FastAPI + Uvicorn，30 个接口（API-01~API-30） |
| 前端 | React 18 + Vite 5.4.21 + Ant Design 5 + ECharts |
| 数据库 | SQLite（WAL），code/db/schema.sql |

### 1.2 环境

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 |
| CPU / 内存 | 8 逻辑核 / 23.8 GB |
| GPU | MX450 2048 MiB（驱动 576.28，CUDA 12.9） |
| Python | 3.13.12（conda 环境 deploy，torch 2.9.1+cu128） |
| Node | 22.22.2 |
| 浏览器 | Edge 155.0.4283.45（系统自带）；Chrome 155.0.8059.39（Chrome for Testing，便携）；Firefox 157.0.1（Gecko，便携 + WebDriver BiDi）；Safari Windows 无发行版（见 §5 P1-01） |
| 服务端口 | API 8021 / 前端 dev 5199 / 前端 preview 4173 |

⚠️ 环境变量的两个坑（本轮实测，已写入脚本注释）：

① 本机设了 HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:51141，无头浏览器会继承它并代理本地地址，

表现为「页面全白、断言全失败」；浏览器启动参数必须带 --no-proxy-server。

② vite.config.ts 的代理目标默认是 8000，而后端跑在 8021 —— 不显式设

VITE_API_TARGET 时页面能渲染但每个接口都失败（页面空着、后端日志一条请求都没有）。

### 1.3 测试方法

采用脚本化回归 + 真实浏览器走查，不使用人工点检：

| 层 | 手段 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 算法层 | self_check.py / eval_report.py | 2 套 |
| 后端接口 | TestClient 全量回归（独立临时库，不污染 data/app.db） | 12 套 |
| 前端/文档静态守卫 | AST / 正则 / 结构断言 | 10 套 |
| 真实浏览器 | Edge / Chrome（原生 CDP）+ Firefox（WebDriver BiDi），不依赖 playwright | 7 套 |
| 契约比对 | 前后端双向结构比对 | 1 套 |
| 合计 | 见 §2.10 校验链清单 | 35 个脚本 |

🔒 运行纪律（本轮发现，已写入每个脚本的文件头）：

平台的批量删除保护按「单次工具调用的累计删除数」计数（阈值 50）。

一条命令里 for 循环串跑多个校验脚本会让前面脚本的临时目录清理量

累积到后面脚本头上，被判为批量删除后脚本直接退出，日志只留一行

STATUS: FAILED —— 看起来像代码缺陷，实际是平台的保护机制。

故：每个校验脚本单独占一条命令。

### 1.4 浏览器工具链：本机只有 Edge，怎么跑满三款内核

DOD-EP9 要求四浏览器。本机只有系统自带的 Edge，缺的两款按下面的方式补齐

（全部解包到工作区 data/tmp/browsers/，不写注册表、不建快捷方式、不污染系统）：

| 浏览器 | 获取方式 | 体积 |
| --- | --- | --- |
| Chrome | npmmirror 的 chrome-for-testing 镜像 —— 官方为测试发布的独立二进制、原生支持 CDP，解压即用 | 下载 207 MB / 解压 438 MB |
| Firefox | npmmirror 的官方 Firefox Setup 157.0.1.msi → 7-Zip 两层展开（见下） | 下载 92 MB / 解压 350 MB |
| Safari | —— | ❌ 无法获取：Windows 平台无 Safari 发行版 |

🔴 Firefox 便携化的坑：官方 MSI 其实是个 wrapper，真正的安装器在内嵌的

Binary.WrappedExe（93 MB）里，产品文件一个都没有。msiexec /a（管理员安装）

在这种结构下解不出任何文件 —— 只会把 msi 自己复制到 TARGETDIR，

而日志与退出码仍返回 0，极具迷惑性。可行路径是 7-Zip 两层展开：

7z x "<msi>" → 得 Binary.WrappedExe → 7z x Binary.WrappedExe → 得 core/firefox.exe。

（本机 npm 镜像若不可达，Chrome/Firefox 的版本号取自 chrome-for-testing 的

last-known-good-versions.json 与 Mozilla latest 重定向，均联网核过。）

## 2. 通过用例

### 2.1 算法层基线回归（WS-9-09 / TEST-1）

| 项 | 结果 | 门槛 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| self_check.py 自检 | 69 / 69 | 69/69（TEST-1 基线） | ✅ |
| 加权 MAPE | 14.26% | ≤ 20% | ✅ |
| 加权 MAE 相对移动平均基线降低 | 26.42% | ≥ 15% | ✅ |
| 加权 RMSE 相对移动平均基线降低 | 27.52% | ≥ 15% | ✅ |
| 达标序列占比 | 83.95%（68/81） | ≥ 60% | ✅ |
| 分级 MAPE | L1 14.26% / L2 60.33% | — | 披露 |

分级覆盖：L1 = 81 / L2 = 32 / L3 = 0（示例数据集 demo_sales.csv 不含 L3 实例）。

⚠️ 正因为示例数据的 L3 = 0，「不可预测」这条分支在常规测试中永远不会执行 ——

这是 B-11 / B-12 必须构造数据触发的原因（TEST-2）。

📌 回归结果与 V1.1 开发方案记录的数字逐项一致，且 timing_ms 走

「基准冻结」机制（本次实测 5,464 ms 另存 eval_timing_last.json，报告仍记 7,873 ms），

故前端展示数据无需重新同步。

### 2.2 WS-9-01 主干路径端到端

scripts/verify_ep9_perf.py::case_main_path，全程无人工介入，逐步计时：

| 步骤 | 耗时 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 注册 | 447 ms | code=0 |
| 登录 | 447 ms | 拿到 Token |
| 上传数据集（6 商品 × 2 仓 × 120 天） | 106 ms | code=0 校验通过 |
| API-09 详情与耗时预估 | 26 ms | 带 estimate_by_horizon（3 档） |
| API-12 建任务（h=14） | 1,177 ms | status=succeeded |
| API-13 状态 | 12 ms | 进度 100% |
| API-14 结果 | 40 ms | 指标齐备 |
| API-15 明细分页 | 16 ms | total=168 |
| API-16 导出 CSV | 21 ms | 7 列契约 |
| 全程合计 | 2,293 ms | — |

### 2.3 WS-9-02 分支场景 B1~B14

按《开发方案》§2.2 的 14 条分支场景，由各阶段校验脚本覆盖验证：

| 分支 | 场景 | 覆盖脚本 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 游客链路（上传→参数→执行→结果） | verify_ep4_browser / verify_ep9_browser | ✅ |
| B2 | 未登录访问受限页 → 跳登录 | verify_ep7_browser / verify_ep9_browser | ✅ |
| B3 | 断档 → 用户显式选择处置 | verify_ep4_api（B-05） | ✅ |
| B4 | 序列数超限 | verify_ep4_api（B-06） | ✅ |
| B5 | 数据量不足 | verify_ep5_api | ✅ |
| B6 | 无启用模型 | verify_ep9_api（B-18） | ✅ |
| B7 | 超 60 s 软失败 | verify_ep9_api（B-16）/ perf | ✅ |
| B8 | CUDA OOM → 回退 CPU | verify_ep9_api（B-17） | ✅ |
| B9 | 任务失败后重试 | verify_ep7_api（原参数重试） | ✅ |
| B10 | 软删除与可追溯 | verify_ep7_api / verify_ep8_api | ✅ |
| B11 | 越权访问 | verify_ep9_api（B-20/B-21） | ✅ |
| B12 | 401 跳登录并保留草稿参数 | verify_ep5_browser | ✅ |
| B13 | 跨任务对比（2~4 个） | verify_ep7_api（B-24/B-25） | ✅ |
| B14 | 管理端越权与非管理员不可见 | verify_ep8_browser | ✅ |

### 2.4 WS-9-03 边界与异常 B-01~B-25（技术文档 §9.4）

scripts/verify_ep9_api.py，25 / 25 条通过，114 条断言，总 125 项通过 / 0 失败（耗时 96.2 s）：

| # | 用例 | 断言数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 缺 warehouse_id 列 → 40001 + missing_columns | 3 | ✅ |
| B-02 | 缺 sales 列 → 40001 | 2 | ✅ |
| B-03 | 日期不可解析 → 40002 带行号与原始值 | 6 | ✅ |
| B-04 | 销量负值 → 40003 指出行号 | 3 | ✅ |
| B-05 | 时间断档 → 40005 + 未处置不继续 | 5 | ✅ |
| B-06 | 序列数超限 → 40004 提示当前值 | 2 | ✅ |
| B-07 | 文件超 20 MB → 40007 无磁盘残留 | 4 | ✅ |
| B-08 | 行数超 50 万 → 40008 | 1 | ✅ |
| B-09 | 空文件 → 40010 | 1 | ✅ |
| B-10 | 非 CSV 改名 → 不在扩展名阶段放行 | 3 | ✅ |
| B-11 | 🔒 L3 序列：落 1 行占位（值=历史均值），行数 ≠ horizon，不计入主指标 | 14 | ✅ |
| B-12 | 🔒 L2 序列：l2_mape 为 null 而非 NaN | 5 | ✅ |
| B-13 | 全零序列：除零保护，mape 无 Inf | 4 | ✅ |
| B-14 | 单序列数据：正常完成，series_total=1 | 6 | ✅ |
| B-15 | 中文与特殊字符（含逗号、引号、空格）全链路正常 | 4 | ✅ |
| B-16 | 🔒 超 60 s 任务：E_TIMEOUT + 已完成阶段，非 5xx | 10 | ✅ |
| B-17 | 🔒 CUDA OOM：自动回退 CPU 且 device_fallback=1 落库 | 7 | ✅ |
| B-18 | 无启用模型：配置漂移必须启动失败 | 5 | ✅ |
| B-19 | 并发 3 任务：全部完成，无 database is locked | 4 | ✅ |
| B-20 | 越权访问 → 40301（不是 404） | 5 | ✅ |
| B-21 | 导出越权 → 40301 | 2 | ✅ |
| B-22 | 路径穿越探针 5 条：均未读出工作区外文件 | 4 | ✅ |
| B-23 | SQL 注入：表仍在，参数化查询转义 | 6 | ✅ |
| B-24 | 对比数量非法（1 个 / 5 个）→ 40012 | 3 | ✅ |
| B-25 | 对比步长不一致 → 返回结果 + warnings 提示 | 3 | ✅ |

🔒 B-16 / B-17 按 TEST-3 实际模拟（注入真实 RuntimeError("CUDA out of memory...")

走真实代码路径；极限规模用独立子进程跑 1000 序列），不是代码审查。

🔒 B-11 / B-12 按 TEST-2 构造稀疏夹具触发：3 个商品 × 不同仓覆盖度

（L1 120 天 / L2 跨仓合计 110 天 / L3 仅 5 天 / 全零序列），

一次任务同时覆盖 B-11、B-12、B-13、B-15。

### 2.5 WS-9-04 异常操作不产生脏数据

把「脏数据」定义为六条可判定事实，逐条查库断言（case_dirty_data）：

| # | 事实 | 实测 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 无孤儿行（predictions/metrics.task_id 均存在） | 0 / 0 | ✅ |
| ② | 无悬挂任务（无 status='running' 遗留） | 0 | ✅ |
| ③ | 无半成品（非 succeeded 任务不带预测行） | 0 | ✅ |
| ④ | 无重复键（任务×(仓,商品,日期) 唯一） | 0 | ✅ |
| ⑤ | 上传目录无 0 字节残留 | 0 | ✅ |
| ⑥ | 无越界归属（任务归属 = 数据集归属） | 0 | ✅ |

操作层面的三条断言：

| 操作 | 预期 | 实测 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次上传同一文件 | 生成两个独立数据集行，落盘路径不同，互不覆盖 | [4, 5]，路径哈希不同 | ✅ |
| 重复提交同一请求 | 生成两个独立任务，各 7 行，互不污染 | [4, 5]，各 7 行 | ✅ |
| 任务完成后反复读取（15 次含导出） | 读操作无副作用，计数不变 | tasks/datasets/predictions/metrics 快照完全一致（5 / 5 / 1,778 / 5） | ✅ |

### 2.6 WS-9-05 性能测试（技术文档 §9.7 全 7 项）

| # | 测试项 | 门槛 | 实测 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端到端耗时（示例数据 113 序列，h=14） | 🔒 ≤ 60 s | 11,855 ms（基线 7,873 ms 的 1.51×，TEST-4 警戒线 3.0×） | ✅ |
| 2 | 极限规模（1,000 序列 × h=30） | ≤ 60 s 或正确软失败 | 软失败：E_TIMEOUT + completed_stage=metrics + 无半成品 + HTTP 200 | ✅ |
| 3 | 并发 3 任务 | 全部成功、无锁冲突、各自 ≤ 60 s | 全部 succeeded；duration_ms = 32,207 / 37,610 / 37,513 ms（墙钟 32,252 / 37,653 / 37,567 ms）；database is locked 命中 0 次 | ✅ |
| 4 | 首屏 | ≤ 3 s（NFR-PERF-06） | FCP 中位数 504 ms（冷加载 748 / 含缓存 152 / 504）；loadEventEnd 最大 400 ms | ✅ |
| 5 | 预览接口（20 行） | ≤ 1 s（NFR-PERF-07） | 56 ms（3 次取最慢） | ✅ |
| 6 | 历史列表（单页 20 条） | ≤ 1 s（NFR-PERF-08） | 61 ms（3 次取最慢，total=1 items=1 非空表） | ✅ |
| 7 | GPU 回退（强制 CPU） | ≤ 60 s（NFR-PERF-10） | 23,489 ms，device=cpu 已确认 | ✅ |

极限规模的细节（第 2 项）：

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 夹具 | 200 商品 × 5 仓 × 120 天 = 1,000 序列，3.3 MB / 120,001 行 |
| 上传 | 560 ms，series=1000 校验通过 |
| 任务终态 | status=failed，error_code=E_TIMEOUT，completed_stage=metrics |
| 是否 5xx | 否（HTTP 200 + code=0 + 终态软失败） |
| 半成品 | 该任务 predictions 行数 = 0（未落半成品） |
| 耗时 | 250,302 ms（远超 60 s 预算 → 按设计软失败） |

📌 DOD-EP9 原文为「极限 1000 序列 × horizon=30 通过或正确软失败」，

此处走软失败路径且五项判据全部满足（非 5xx / 有错误码 / 有已完成阶段 /

无半成品 / 用户可理解），故判定通过。

⚠️ 但这意味着 60 s SLA 在极限规模下靠软失败兜底而非性能达标，已登记为 P2-01。

### 2.7 WS-9-06 兼容性（真实浏览器走查）

scripts/verify_ep9_browser.mjs，同一套用例在 3 款浏览器内核上各跑一遍，全部 109 / 109 通过：

| 浏览器 | 版本 | 驱动通道 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge | Chromium 155.0.4283.45 | 原生 CDP | ✅ 109 / 109 |
| Chrome | Chromium 155.0.8059.39（Chrome for Testing） | 原生 CDP | ✅ 109 / 109 |
| Firefox | Gecko 157.0.1 | WebDriver BiDi | ✅ 109 / 109 |
| Safari | WebKit | —— | ⚠️ BLOCKED：Windows 平台无发行版（见 P1-01） |

| 视口 | 覆盖页面 | 断言 |
| --- | --- | --- |
| 1366×768 | 首页 / 登录 / 注册 / 上传（游客）/ 参数（游客）/ 工作台 / 上传 / 参数 / 结果 / 历史 / 详情 / 对比 / 看板 / 管理（14 页） | 无横向溢出 + 内容非空 + 非异常态（+ 登录态页「停在预期路径」） |
| 1600×900 | 同上 14 页 | 同上 |

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 横向溢出 | 0 例（28 页 × 2 视口 × 3 浏览器，scrollWidth ≤ innerWidth） |
| 空白页 | 0 例（结果页文本长度 4,005；参数页 1,759；详情页 2,746） |
| 停在预期路径（守卫通过） | 18 / 18（登录态与管理员页全部未被静默踢回 /login） |
| 🔒 浏览器控制台错误 | 0 条（含未捕获异常；3 款浏览器各自 0） |
| 🔒 首屏 FCP（生产构建口径） | Edge 140 ms / Chrome 140 ms / Firefox 367 ms（均 ≤ 3 s，样本 3/3 有效） |
| 截图证据 | outputs/ep9-shots/{narrow,wide}/（Edge）、outputs/ep9-shots/{chrome,firefox}/ |
| 报告证据 | outputs/ep9-shots/ep9_browser_report{,_chrome,_firefox}.json |

🔑 为什么这 3 款是「同一套用例」而不是「各自点一遍」：Firefox ≥129 已移除 CDP，

只提供 WebDriver BiDi。若为它另写一套用例，就等于把 300 多行断言复制成两份，

从此必须同步维护 —— 迟早会漂移成「Edge 测到的和 Firefox 测到的不是同一件事」。

因此脚本改为在 BiDi 之上加一层 CDP 兼容垫片（CdpOverBidi）：对外暴露与

class CDP 完全相同的 send / eval / on，内部只翻译本脚本真正用到的 6 个方法。

全部用例代码一行没改。

跑通过程中撞到 4 个只在实测中才会暴露的坑（已写入 P1-01 的处置记录）：

① Firefox 没有 /json/version HTTP 发现端点，BiDi 的 WebSocket 直接开在调试端口上；

② 且握手路径是 /session，根路径返回 200 + HTML（Node 只报无细节的 non-101）；

③ session.status 的 {ready:true} 不代表会话已建立，必须显式 session.new；

④ BiDi 的 script.evaluate 返回 RemoteValue（对象被拆成 [[key, RemoteValue], …]），

必须反序列化，否则字段全是 undefined、断言会静默地全绿或全红。

🔒 「停在预期路径」这条断言是本轮新增的。原因：三条守卫链（RequireAuth /

RequireAdmin / 游客链路）在凭据失效时会静默跳 /login，而登录页同样

「无溢出、有内容、非异常态」—— 三条断言全部通过，整轮走查却一条业务页都没测到。

「断言全绿但什么都没测」是走查脚本最危险的失效模式，故补此断言钉死它。

### 2.8 WS-9-07 无障碍审计

python scripts/a11y_audit.py → 退出码 0（证据：outputs/ep9_a11y_log.txt）：

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 审计项 | 53 |
| PASS | 51 |
| FAIL | 0 |
| 豁免 | 2（--border-strong 1.82:1 与 --border 1.32:1，均为装饰性分隔线/描边，非承载信息的图形边界；脚本内置豁免理由） |
| 深浅双主题合计 FAIL | 0 |

审计对象是前端实际生效的 web/src/theme/tokens.css（oklch 还原为 sRGB 后按

WCAG 2.1 相对亮度公式实算），不是脚本内硬编码的副本 —— 因此不存在

「审计通过但线上不达标」的空档。

### 2.9 WS-9-08 契约一致性

scripts/verify_ep9_contract.py，92 / 92 通过。四组双向比对：

| 组 | 比对内容 | 规模 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | code/backend/schemas.py ↔ web/src/types/index.ts 字段名 | 后端 62 个模型 / 前端 51 个 interface | ✅ 字段双向一致 |
| B | OpenAPI paths ↔ client.ts 调用点 | 32 条路由 / 32 个调用点 | ✅ 双向无差（无死接口、无 404 隐患） |
| C | pydantic Literal ↔ TS 字面量联合类型 | TaskStatus / GranularityLevel / TaskErrorCode / UserRole / Horizon / 错误码表（26 个） | ✅ 取值域全部一致 |
| D | 后端常量 ↔ TS LIMITS / THRESHOLDS / 列序常量 | 上限 7 项 + 阈值 3 组 + REQUIRED_COLUMNS / EXPORT_COLUMNS / VALIDATE_ORDER / TOKEN_VERSION_DEFAULT | ✅ 全部同源 |

🔒 本组的关键机制：MODEL_TO_TS 是一张必须逐条登记的映射表，

两端任一侧新增模型/接口而不登记即失败。因此「忘了同步」在结构上不可能静默通过 ——

这是它与 verify_schemas.py（只查后端一侧）的本质差别。

📌 审查中显式登记了一处同名不同义（本轮发现）：后端存在两个都叫

EXPORT_COLUMNS 语义的常量 —— models/prediction.EXPORT_COLUMNS 是库列序，

result_service.EXPORT_HEADER 才是导出文件表头（列名刻意不同，不向业务方

泄漏 forecast_date 这类实现术语）。前端常量对应的是后者。该断言已固化为

「库列序与业务表头必须不同」，防止后人「顺手统一」掉。

### 2.10 WS-9-09 校验链全绿

scripts/verify_ep9.py —— 52 项通过 / 0 失败，退出码 0，报告写入 outputs/ep9_chain_report.json。做三件事（均为静态，理由见下）：

① 校验链清单守卫 —— 35 个脚本逐个断言存在；反向断言 scripts/ 下

任何 verify_* / a11y_audit / self_check 若未登记即失败（防止新增脚本后忘跑）。

② §9.4 / §9.7 覆盖度守卫 —— 技术文档 §9.4 表格含全部 B-01~B-25、

verify_ep9_api.py 亦覆盖同编号（脚本与文档同步）；技术文档 §9.7 表格仍为 7 行。

③ DOD-EP9 交付物守卫 —— 测试报告 / 性能报告 / 契约报告 / a11y 日志 /

走查截图目录齐备，且测试报告含四个必备章节。

校验链清单（按类别）：

| 类别 | 数量 | 脚本 |
| --- | --- | --- |
| 算法层 | 2 | self_check.py、eval_report.py |
| 数据/模型静态 | 3 | verify_orm.py、verify_schema.py、verify_schemas.py |
| 前端静态 | 3 | verify_types.mjs、verify_tokens.py、verify_prototype.mjs |
| 文档 | 2 | verify_doc_refs.py、verify_doc_sql.py |
| 认证 | 1 | verify_auth.py |
| 阶段静态 | 6 | verify_ep3.py~verify_ep8.py |
| 阶段接口 | 6 | verify_ep4_api.py、verify_ep5_api.py、verify_ep5_equiv.py、verify_ep6_api.py、verify_ep7_api.py、verify_ep8_api.py |
| 浏览器 | 6 | verify_ep3_browser.mjs~verify_ep8_browser.mjs |
| 无障碍 | 1 | a11y_audit.py |
| EP-9 新增 | 5 | verify_ep9_api.py、verify_ep9_perf.py、verify_ep9_browser.mjs、verify_ep9_contract.py、verify_ep9.py |

⚠️ 本脚本不亲自实跑那些校验脚本（除自身），原因见 §1.3 的批量删除保护纪律 ——

若用 subprocess 串起来跑，删除量会累积到同一次调用上导致后续脚本被平台中断。

「全绿」的事实由 §2.11 逐条给出（本轮全部实跑，不是静态推断）。

### 2.11 上游阶段校验链全量回归（EP-3~EP-8）

EP-9 期间修改了源码（F-01 改 DAO/服务层、F-02/F-05 改错误码口径），

故对上游全部校验脚本做一次全量回归 —— 只跑 EP-9 自己的脚本不足以证明「没有回归」。

前置：后端 8021（独立库 data/tmp/ep9_chain/）+ 前端 dev 5199（VITE_API_TARGET=8021）；

隔离库为空，故先用 scripts/_ep9_make_fixture.py 造一个游客成功任务（32 序列 = 20 条 L1 + 12 条 L2）。

| 类别 | 脚本 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 算法层 | self_check.py | 69 / 69 |
| 算法层 | eval_report.py | 四条硬指标与基线完全一致（14.26% / ↓26.42% / ↓27.52% / 83.95%） |
| 数据/模型静态 | verify_orm.py | 全部通过（含 10 个索引、3 条架构红线） |
| 数据/模型静态 | verify_schema.py | 全部通过（含种子幂等性） |
| 数据/模型静态 | verify_schemas.py | 61 / 61 |
| 前端静态 | verify_types.mjs | 全部通过（types.ts 612 行 / api-client.ts 266 行） |
| 前端静态 | verify_tokens.py | 通过（oklch( 81 处、hex 0 处） |
| 前端静态 | verify_prototype.mjs | 13 页渲染，异常 0 页 |
| 文档 | verify_doc_refs.py | 编号引用无悬空 |
| 文档 | verify_doc_sql.py | 8 表 121 列与设计文档一致 |
| 认证 | verify_auth.py | 39 / 39 |
| 阶段静态 | verify_ep3.py | 29 / 29 |
| 阶段静态 | verify_ep4.py | 77 / 77 |
| 阶段静态 | verify_ep5.py | 50 / 50 |
| 阶段静态 | verify_ep6.py | 65 / 65 |
| 阶段静态 | verify_ep7.py | 89 / 89 |
| 阶段静态 | verify_ep8.py | 108 / 108 |
| 阶段接口 | verify_ep4_api.py | 119 / 119 |
| 阶段接口 | verify_ep5_api.py | 60 / 60（修复 F-05 后） |
| 阶段接口 | verify_ep5_equiv.py | 3 / 3（horizon=14/30 逐位等价） |
| 阶段接口 | verify_ep6_api.py | 105 / 105 |
| 阶段接口 | verify_ep7_api.py | 70 / 70 |
| 阶段接口 | verify_ep8_api.py | 96 / 96 |
| 浏览器走查 | verify_ep3_browser.mjs | 47 / 47（修正 T-21 后） |
| 浏览器走查 | verify_ep4_browser.mjs | 173 / 173 |
| 浏览器走查 | verify_ep5_browser.mjs | 41 / 41（修正 T-22 后） |
| 浏览器走查 | verify_ep6_browser.mjs | 42 / 42（补夹具后） |
| 浏览器走查 | verify_ep7_browser.mjs | 57 / 57 |
| 浏览器走查 | verify_ep8_browser.mjs | 61 / 61 |
| 无障碍 | a11y_audit.py | 退出码 0（53 项，PASS 51 / FAIL 0 / 豁免 2） |
| EP-9 | verify_ep9_api.py | 125 / 0 |
| EP-9 | verify_ep9_perf.py | 47 / 47 |
| EP-9 | verify_ep9_browser.mjs（Edge / Chrome / Firefox 各跑一遍） | 109 / 109 × 3（+ 1 BLOCKED：Safari） |
| EP-9 | verify_ep9_contract.py | 92 / 92 |
| EP-9 | verify_ep9.py | 52 / 52 |

📌 本轮全量回归的收获：发现 1 个真实产品缺陷（F-05：API-13 越权码与全局口径不一致）

与 4 个测试工具缺陷（T-21~T-24）。若只跑 EP-9 自有脚本，F-05 会漏网 ——

这是「上游回归」不可省略的直接证据。

## 3. 失败用例

本节列出测试过程中真实出现过的失败与处置。所有失败项最终均已消除；

未消除的进 §5 遗留问题清单。

### 3.1 产品缺陷类（5 项，全部已修复）

| # | 现象 | 根因 | 影响面 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | B-17（CUDA OOM 回退）断言失败：库里 device='cuda', device_fallback=0，实际已降级 CPU | task_dao.mark_succeeded/mark_failed 不写 device/device_fallback；mark_running 落的是开工时的设备，而 OOM→搬 CPU→重跑成功发生在开工之后。降级事实只活在内存态 _Progress 里 | 重启服务或从历史列表重开任务后，「本次是降级跑的」这一事实永久丢失；用户与运维都无法察觉结果来自 CPU 回退 | mark_succeeded/mark_failed 新增两参数（is not None 才覆盖，避免抹成 NULL）；predict_service 两处调用传值；并把 OOM 记账提前到 CPU 重跑之前（若重跑也抛异常，兜底出口拿到的才是「已降级」的真实状态） |
| F-02 | B-20（越权访问）断言失败：返回 40401 而非 40301 | result_service._owned_task 对「任务存在但不属于你」直接抛 TASK_NOT_FOUND | 违反 NFR-SEC-05（PRD P0）：越权返回 404 会让攻击者无法区分「不存在」与「无权限」，看似更安全，实则与 datasets、history/compare 两处口径不一致，前端也无法给出正确引导（「去列表重选」还是「无权访问」） | 改抛 FORBIDDEN(40301)；history_service.soft_delete 拆成三码：不存在→40401、非本人→40301、本人重复删除→幂等成功。三个码不可合并（合并任意两个，前端都无法正确引导） |
| F-03 | B-11（L3 序列）断言失败：实现「落 1 行占位」，而技术文档写「该序列不写入 predictions」 | 三方口径冲突：PRD FR-MOD-08（L3 输出历史均值）+ FR-VIS-04（三类标签均可出现）vs 技术文档 API-15-1/B-11（不落行）vs 实现（落 1 行占位） | 若按技术文档改实现，前端结果页将无法用统一查询展示 L3（FR-VIS-04 要求三类标签都可出现）；若按 PRD 改，需同步三处文档 | 按「功能范围以 PRD 为准」的仲裁规则判定实现在、文档错：修订技术文档 API-15-1（整段重写 + 冲突对照表）、§9.4 B-11 判据、§6.4 前端明细表 L3 处理 行 |
| F-04 | 契约审查发现 models/prediction.py 文件头写「导出列序（FR-VIS-05）由 EXPORT_COLUMNS 固定」 | 注释与实现不符：该常量是库列序（forecast_date/predicted_value…），真正的导出表头是 result_service.EXPORT_HEADER（date/forecast_sales…），两者刻意不同 | 误导性注释：后人若照此「统一」，会把实现术语（forecast_date）泄漏给业务方 | 重写该文件头注释与常量注释，显式写出两者的区别与「不要混用」的告警；并在契约脚本中固化为断言 |
| F-05 | verify_ep5_api.py ⑨ 断言失败：登录用户读他人任务状态返回 40401（期望 40301） | predict_service.get_status（API-13）用 task_dao.get_owned 一把过滤，把「任务不存在」与「越权」合并成同一个 40401。F-02 收敛越权口径时只改了 result_service（结果）与 history_service（删除），漏了任务状态查询这条路 | 同一个「别人的资源」在结果接口说 403、在状态接口说 404 —— 前端无法统一处理（该引导「去列表重选」还是「无权访问」），也违背 PRD NFR-SEC-05（P0）「越权返回 403 而非 404（避免资源探测）」。这条只有跑上游全量回归才会暴露（见 §2.11） | 改为与 result_service._owned_task 同款的三步判定：不存在 / 已软删除 → 40401，存在但不属于调用者 → 40301；get_status docstring 同步写明三种出口与「顺序不可颠倒」的理由 |

### 3.2 校验脚本自身缺陷类（25 项，全部已修复）

📌 为什么要单独统计「测试工具的缺陷」：本轮 24 个脚本缺陷全部是

断言/取数/夹具写错或口径过时，没有一项是产品问题。若不把它们与产品缺陷

分开，测试报告会严重高估风险，同时也会掩盖真正的问题（F-01/F-02/F-05 就混在里面）。

| # | 脚本 | 缺陷 | 形态 | 处置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 全部 API 脚本 | 一条命令串跑 6 个脚本，触发平台批量删除保护 | 假失败：日志仅一行 STATUS: FAILED | 改为每脚本单独一条命令；纪律写入所有脚本文件头 |  |  |
| T-02 | verify_ep9_api | dataset_id_of() 只认 data.dataset_id 一种响应形状（成功时是 data.dataset.id） | 5 条用例连锁「未执行」 | 两种形状都覆盖，教训写进函数 docstring |  |  |
| T-03 | verify_ep9_api | B-03 夹具用了 2015/01/02、20150103 —— 这些是可解析的等价写法，实现放行是对的 | 断言方向错 | 改用真正不可解析值（2015/13/45、20150103T99、未知、空串）+ 增加「标准格式必须通过」对照组 |  |  |
| T-04 | verify_ep9_api | B-10 判据写死「表头完整性」，实测真 xlsx 改名 .csv 落在「大小/行数」 | 跨阶段硬比 | 按实测收敛为 fail_stage ∈ (大小/行数, 表头完整性) 且 code ∈ (40001, 40010)；同时把「40010 文案对二进制不够贴切」登记为 P3-02 |  |  |
| T-05 | verify_ep9_api | B-11 断言按旧文档写「L3 不落行」 | 与裁决后的口径不符 | 改为「行数 == 1、值 == 历史均值 5.0、行数 ≠ horizon、可筛出、不计入主指标」 |  |  |
| T-06 | verify_ep9_api | B-11 断言 series_evaluated == L1 | 全零序列 MAPE 分母为 0 → 被合理剔除，故实为 ≤ | 改 evaluated ≤ L1，并追加 evaluated == 2（能捕获夹具变化） |  |  |
| T-07 | verify_ep9_api | B-20 用新注册用户访问他人数据集 → 先被数据集归属拦下 | 前置失败 | 改用数据集所有者的 token 建任务 |  |  |
| T-08 | verify_ep9_perf | 并发用例读 CreateTaskResponse.elapsed_ms | 该字段属 TaskStatusResponse；.get() 返回 None → 补 0 → 断言恒假 | 改读 duration_ms，并把「跨接口取同名字段前先确认归属」写进注释 |  |  |
| T-09 | verify_ep9_perf | 历史列表用例收到的是「只注册未建任务」用户的 token | total=0 空表（判据 total>0 方向对，但用错身份） | 用例自给自足（自己上传数据集 + 建 h=7 任务），并拆成「≤1 s」与「非空表」两条断言 |  |  |
| T-10 | verify_ep9_perf | 用例间隐式依赖 case_main_path 内部创建的用户 | 失败归因困难 | 用例独立；并加 --only= 开关避免「改一条断言就整体重跑 5.7 分钟」 |  |  |
| T-11 | verify_ep9_contract | 未剥 client.ts 注释，注释里的反例 ` http.get('/health') ` 被当成真实调用点 | 凭空多出 GET /api/v1/health → 断言被自己的注释打败 | 解析前先剥注释；// 用 (?<![:\w]) 保护 https:// |  |  |
| T-12 | verify_ep9_contract | parse_ts_union 只抓字符串字面量 | `export type Horizon = 7 \ | 14 \ | 30 解析成 []` | 兼容数字字面量 |
| T-13 | verify_ep9_contract | 断言「后端路由数 == 31」 | 把「API-01~API-30 编号数」跨口径当成「路由条目数」硬比（一个编号可落成多条路由） | 改为显式登记路由集合比对（32 条），比数数更有证明力 |  |  |
| T-14 | verify_ep9_contract | 前端 EXPORT_COLUMNS 映射到后端库列序常量 | 同名不同义导致假失败 | 映射到 result_service.EXPORT_HEADER，并加「两者必须不同」的固化断言 |  |  |
| T-15 | verify_ep9_browser | 未设 VITE_API_TARGET，dev server 代理指向默认 8000 而后端在 8021 | 整轮走查结论无效（页面渲染空态，结果页文本长度仅 318） | 显式设代理目标；并在断言中体现「结果页文本长度 4,005」这类内容量特征 |  |  |
| T-16 | verify_ep9_browser | vite 只监听 IPv6（[::1]），127.0.0.1 不可达；且系统 HTTP_PROXY 会代理本地地址 | 页面全白、连接被代理截断 | 服务绑 127.0.0.1；浏览器加 --no-proxy-server |  |  |
| T-17 | verify_ep9_browser | 首屏用 loadEventEnd 且后两次命中缓存，测出 41~48 ms | 口径不当（load 事件早于 SPA 首屏绘制） | 改用 FCP；冷加载与含缓存两次口径都记录 |  |  |
| T-18 | verify_ep9_browser | 没有「是否真的停在目标页」的断言 | 凭据失效时会静默跳 /login 而三条断言仍全绿 | 新增 18 条路径断言 |  |  |
| T-19 | verify_ep9 | 一个集合同时服务「反向登记」与「幽灵条目」两种口径（按 verify_ 前缀过滤） | eval_report.py/self_check.py/a11y_audit.py 被误判为「清单有但磁盘没有」，一次 3 条假失败 | 拆成 audited（反向登记）与 all_names（幽灵条目）两个集合 |  |  |
| T-20 | verify_ep9 | §9.7 表格行数断言用「行首 + 词 + 空格」，实际匹配 0 行 | 断言失败却不给实际值 | 改「整格匹配」`\ | \s*词\s*\ | `，并把实际匹配结果放进 detail |
| T-21 | verify_ep3_browser | dashboard 判据写死 header === 1 | EP-9 全量回归实测为 2 —— DashboardPage 自 EP-4 起用语义化 <header> 承载标题区，与 AppShell 顶栏合计 2 个，属合理结构（已用截图复核骨架完好）。原判据在 EP-3 后未被任何走查覆盖过，所以一直没暴露 | 判据改为「侧栏恰好 1 个 + 存在顶栏」，并保留上界 4 以防止「整页被塞进一个 <header>」这类真正的结构破坏；detail 输出全部计数便于人工复核 |  |  |
| T-22 | verify_ep5_browser | 结果页两条判据仍是 EP-5 时期的临时占位断言（要求 data-phase=succeeded 且页面显式标注「EP-6 补全」） | EP-6 落地后占位文案被移除、data-phase 语义由「任务终态字符串」改为页面就绪态 ready，原判据必然失败 —— 断言的生命周期到了，不是产品缺陷 | 升级为「EP-6 成果回归」：确认就绪态 + 确认真实指标（加权 MAPE）已渲染 + 反向确认占位文案已清除（防止有人把占位加回来） |  |  |
| T-23 | verify_ep6_browser | ① 硬编码依赖 TASK_ID（默认 19）指向一个已存在的游客成功任务；② 其夹具不含 L2 序列 | ① EP-9 跑在独立空库上 → 指标卡 0 张 + [FATAL] weighted_mape；② 补出任务后，因夹具 20 条全是 L1，「按 L2 过滤只返回 L2」用例拿到空集、断言恒假 | 新增 scripts/_ep9_make_fixture.py：造游客成功任务（必须 user_id=0，因走查全程无 token）+ 夹具含 12 条 L2 序列（本仓 50 天 < 90，跨仓聚合 150 ≥ 90）；用 TASK_ID=<n> 显式传入 |  |  |
| T-24 | verify_ep3/4/5/6/7/8_browser | 浏览器启动参数缺 --no-proxy-server | 本机 HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY 指向 127.0.0.1:51141，Edge 无头继承后连本地地址也走代理 → 502 / 页面全白，极易误判成「前端崩了」（EP-9 踩坑，见 §1.2） | 6 个脚本统一补 --no-proxy-server + --proxy-bypass-list=<-loopback>（与 verify_ep9_browser.mjs 对齐） |  |  |
| T-25 | verify_ep9_browser | 首屏采样在 goto 后只等 500 ms 就读 paint timing | Chrome 实测 3 次只拿到 2 个样本（n=2）—— 冷加载时 React 还没把首屏画出来，getEntriesByType('paint') 是空数组。Edge 上侥幸 3/3 是它启动更快，属运气而非设计 | 给读取加重试（最多 6 × 400 ms，直到有值）。⚠️ 刻意没有把断言放宽成 n≥2 —— 那等于自己削弱证据强度，比不修更糟 |  |  |
| T-26 | verify_ep9_browser / _ep9_bidi_probe | finally 里 taskkill 之后立刻 rmSync profile，异常被 catch 静默吞掉 | 两层原因：① spawn('taskkill') 是异步的，刚发出时浏览器子进程仍持有 profile 内的文件锁 → 删除必失败 → 永久残留（这正是 P3-03 那 1.65 GB 的成因）；② 更隐蔽的一层 —— 平台的安全删除 hook 会把删除变成异步的"移入回收站"，于是即使删除成功，脚本刚退出时目录仍在，"删完立刻检查"会误判成清理失败（实测：走查结束即刻查到 1 个 79 MB，1 分钟后再查为 0） | 改为「先等 1.5 s，再最多 6 次重试（每次间隔 1 s，以 existsSync 为准）」，并对仍失败者打印显式告警而非静默吞掉。验证方式：专门跑一轮走查到临时 OUT_DIR，隔 1 分钟再统计 —— 残留 0 |  |  |

### 3.3 文档勘误类（3 项）

| # | 文档 | 原文 | 修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 技术文档 §9.4 B-03 | 举例值「2015/01/01、20150101」 | → 2015/13/45、20150103T99、未知、空串；并加 📌 勘误说明（PRD §3.2 字段表写的是「推荐 YYYY-MM-DD」——推荐 ≠ 强制） |
| D-02 | 技术文档 §9.4 B-11 + API-15-1 + §6.4 | 「L3 该序列不写入 predictions」 | → 「只落 1 行占位（值=历史均值），行数 ≠ horizon；主指标不计入 L3」，并附冲突对照表与裁决依据 |
| D-03 | models/prediction.py | 「导出列序由 EXPORT_COLUMNS 固定」 | → 明确其为库列序，导出表头在 result_service.EXPORT_HEADER（见 F-04） |

## 4. 修复记录汇总

| 类别 | 数量 | 是否影响交付 | 处置状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品缺陷 | 5 | F-01 / F-02 / F-05 影响功能正确性与安全口径；F-03 影响文档一致性；F-04 为误导性注释 | ✅ 全部修复并复验 |
| 校验脚本缺陷 | 25 | 不影响产品，但会掩盖真实问题（漏跑一次就少一次真缺陷被发现的概率） | ✅ 全部修复并复验 |
| 文档勘误 | 3 | 影响评审依据 | ✅ 全部修正 |

复验方式：产品缺陷修复后，相关用例重跑并单独确认：

| 缺陷 | 复验用例 | 复验结果 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | B-17（7 条断言） | ✅ 库中 device='cpu' 且 device_fallback=1 |
| F-02 | B-20 / B-21（7 条断言）+ 上游 verify_ep5_api / verify_ep6_api / verify_ep7_api 的越权断言 | ✅ 三套脚本的越权断言口径已同步为 40301，全部通过 |
| F-03 | B-11（14 条断言） | ✅ 25/25 条 B 用例全通过 |
| F-04 | 契约 D 组 3 条断言 | ✅ 92/92 通过 |
| F-05 | verify_ep5_api ⑨（4 条断言）+ verify_ep9_api 全量复跑 | ✅ ⑨ 转绿（40301）；verify_ep9_api 复跑 125 / 0 无回归 |

## 5. 遗留问题清单

分级：P0 阻塞交付 / P1 重要 / P2 二期 / P3 不排期。

本阶段无 P0。

### P1（重要，需在 EP-10 说明或补救）

📌 P1-01 已在收尾补测中从「未达成」收敛为「3 / 4 实测通过，余 1 属平台限制」，

保留编号仅为与 EP-7/EP-8 时期的引用保持一致。

| # | 问题 | 现状 | 建议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | DOD-EP9 第 4 条「四浏览器」：3/4 已实测通过，Safari 属平台限制 | Edge 109/109、Chrome 109/109、Firefox 109/109 —— 三款均在 1366×768 与 1600×900 下无溢出/无空白/无异常态/控制台 0 错误，各自出的报告见 §2.7。Safari 无法实测：Windows 平台没有 Safari 发行版 —— 这不是「没测」，是「测不了」 | ① 答辩时对 Safari 明确标注「平台限制，非项目缺陷」；如需覆盖，在 macOS 上跑同一脚本即可（用例已与内核解耦，Firefox 通道就是证明）；② 复跑命令 `BROWSER=<edge\ | chrome\ | firefox> node scripts/verify_ep9_browser.mjs，便携二进制在 data/tmp/browsers/`（获取方式见 §1.4，不写注册表） |
| P1-02 | 极限规模（1,000 序列 × horizon=30）走软失败路径 | EP-9 实测 250 s → E_TIMEOUT。DOD-EP9 允许「通过或正确软失败」，五项判据均满足，故本阶段判定通过 | 若后续要求该规模也能在 60 s 内完成，需引入「按序列分批 + 单遍推理」或降低默认 horizon；当前设计选择「可预测地软失败」而非「不可预测地超时」，属有意取舍 |  |  |

### P2（二期）

| # | 问题 | 现状 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | B-10 的错误文案对二进制内容不够贴切 | 真 xlsx 改名 .csv 会在「大小/行数」阶段被拒，返回 40010（空文件），文案与「这其实是个 zip」的事实不符 | 第 2 步失败时探测文件魔数（PK\x03\x04），命中则提示「文件扩展名与内容不符，请勿仅改后缀」 |
| P2-02 | 对比页 EP-9 只测了空态布局 | 对比页的选中任务存在前端 store（不落 URL），跨页刷新回到空态；选中态由 EP-7 的浏览器走查覆盖 | 若后续把选中任务写入 URL（?tasks=1,2），EP-9 的走查可一并覆盖选中态 |

### P3（不排期）

| # | 问题 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | 前端构建产物存在 chunk 体积警告 | EChart-CqH4xqeL.js 1,035 kB（gzip 344 kB）超过 500 kB 默认阈值。不影响功能（EP-8 起 ECharts 已懒加载），但建议后续用 manualChunks 拆分 |  |
| P3-02 | verify_ep9_perf.py --only= 开关可产生「部分报告」 | 正式验收必须不带参数全跑（本轮已人工确认）；后续可在报告 JSON 里加 full_run: true/false 标记，让「部分运行」无法冒充全量 |  |
| ~~P3-03~~ | ~~走查临时 profile 目录残留 1.65 GB~~ → ✅ 已解决（收尾补测时清零） | outputs/ 下 .edge-profile* 目录 32 → 0 个；outputs/ep{3..9}-shots 合计 ≈1.94 GB → ≈35 MB（28 张截图完好无损）。⚠️ 统计时的坑：Chromium 给这些目录设了隐藏属性，Get-ChildItem 必须加 -Force，否则计数偏小、会误判「已删干净」 | 已为 verify_ep9_browser.mjs 补上模块作用域 profileDir + finally 清理。EP-9 之后跑的三款浏览器走查实测：每轮结束后 find 计数均为 0，确认不再新增残留 |

## 6. 证据文件清单

| 证据 | 路径 |
| --- | --- |
| 边界与异常（B-01~B-25）运行日志 | 控制台输出 125 项（临时库 data/tmp/verify_ep9_api/） |
| 性能与集成实测数据 | outputs/ep9_perf_report.json |
| 契约一致性报告 | outputs/ep9_contract_report.json |
| 兼容性走查报告 + 截图（3 款浏览器各一份） | outputs/ep9-shots/ep9_browser_report{,_chrome,_firefox}.json、outputs/ep9-shots/{narrow,wide,chrome,firefox}/ |
| Firefox BiDi 协议探针日志（协议差异的实测证据） | outputs/_ep9_bidi_probe.log（脚本 scripts/_ep9_bidi_probe.mjs；握手诊断 scripts/_ep9_bidi_diag.mjs） |
| 浏览器便携二进制（不写注册表、零系统污染） | data/tmp/browsers/{chrome-win64,firefox}/（获取方式见 §1.4） |
| 无障碍审计日志（退出码 0） | outputs/ep9_a11y_log.txt |
| 校验链清单报告 | outputs/ep9_chain_report.json |
| 算法层自检日志 | outputs/ep9_self_check.txt |
| 端到端评估日志 | outputs/ep9_eval_log.txt、outputs/eval_report.json |
| 算法性能基线 | outputs/eval_timing_last.json |
| 上游阶段走查报告 + 截图（§2.11 全量实跑） | outputs/ep3-shots/browser_probe_summary.json、ep4-shots/ ~ ep8-shots/ 各自的报告 JSON + 截图 |
| 走查夹具生成脚本（§2.11 前置） | scripts/_ep9_make_fixture.py（游客成功任务：20 条 L1 + 12 条 L2 序列） |

## 7. DOD-EP9 逐条对照

| # | 条目 | 判定 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🔒 端到端 ≤ 60 s（示例数据）；极限 1000 序列 × horizon=30 通过或正确软失败 | ✅ | §2.6 第 1 项 11,855 ms；第 2 项软失败五项判据全满足 |
| 2 | 🔒 并发 3 个任务：全部成功、无锁冲突、各自 ≤ 60 s | ✅ | §2.6 第 3 项（32,207 / 37,610 / 37,513 ms，锁冲突 0 次） |
| 3 | 🔒 a11y_audit.py 退出码 0 | ✅ | §2.8（53 项，FAIL 0） |
| 4 | 四个浏览器 + 1366×768 无布局错乱 | ✅ 3 / 4 实测通过 | §2.7：Edge / Chrome / Firefox 各 109/109（1366×768 + 1600×900，控制台均 0 错误）；Safari 属 Windows 平台限制（P1-01） |
| 5 | 浏览器控制台无错误（警告可有，错误不可有） | ✅ | §2.7（0 条，含未捕获异常） |
| 6 | §9.1 的 4 套校验脚本全部通过 | ✅ | §2.1~2.4（EP-9 四套：边界 / 性能 / 兼容 / 无障碍）+ §2.11（上游 29 套全部实跑复绿），合计 35 个脚本（该计数为 EP-9 收口时点；EP-10 新增 verify_docs_browser.mjs / verify_demo_data.py / verify_doc_exports.py 后口径为 38 套，见实施方案 §12） |
| 7 | 测试报告含：通过用例 / 失败用例 / 修复记录 / 遗留问题清单 | ✅ | 本报告 §2 / §3 / §4 / §5 |

测试结论：EP-9 通过。 四项 🔒 硬约束全部达成；DOD-EP9 七条中六条完全达成，

第 4 条（四浏览器）为 3 / 4 实测通过 + 1 项平台限制（Safari 在 Windows 无发行版），

已如实登记为 P1-01 而非记作通过。项目具备进入 EP-10（文档与答辩交付）的条件。