电商销量预测系统 · 开发技术文档

前端 React · 后端 FastAPI · 数据库 SQLite

目  录

【请在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9 更新目录】

## 0. 文档信息与阅读指南

### 0.1 文档信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 电商销量预测系统 · 开发技术文档 |
| 版本号 | V1.0 |
| 文档状态 | 已定稿，可据此进入编码 |
| 适用范围 | 本项目全部前后端编码、联调、测试与部署工作 |
| 上游依据 | 《PRD V1.0》《开发方案文档 V1.1》《UI/UX 设计文档 V1.0》《项目任务书 V1.0.0》 |
| 配套代码资产 | code/db/schema.sql、code/db/seed.sql、code/backend/schemas.py、code/frontend/types.ts、code/frontend/api-client.ts |
| 校验脚本 | scripts/verify_schema.py、scripts/verify_schemas.py、scripts/verify_types.mjs |

### 0.2 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-09 | 技术负责人 | 首版。基于 PRD / 开发方案 / UI/UX 三份文档落地到可编码粒度：数据库 DDL、20 个接口全量 schema、前后端工程实现规范、协作流程、测试与部署方案 |

### 0.3 本文档回答什么问题

本文档只回答一个问题：怎么做。

它把上游文档中的「需求」与「设计」翻译成可以直接写代码的规格：表结构、字段类型、接口报文、目录结构、命名规范、联调顺序。本文档不含需求决策与界面设计决策——那两项分别以 PRD 与 UI/UX 文档为准。

### 0.4 本文档与既有文档的关系（📌 冲突仲裁规则）

| 文档 | 回答什么 | 颗粒度示例 | 谁看 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目任务书 V1.0.0 | 交付什么 | 六大功能模块、技术栈、时间要求 | 全体 |
| PRD V1.0 | 做什么 / 做到什么程度算完成 | FR-UPL-03：单文件 ≤ 20MB、≤ 500,000 行 | 产品、研发、测试 |
| 开发方案文档 V1.1 | 怎么想 / 为什么这么选 | 架构分层、模块划分、逻辑数据模型、技术风险 | 负责人、评审 |
| UI/UX 设计文档 V1.0 | 长什么样 / 怎么交互 | 56 个设计令牌、11 页逐页规格、无障碍标准 | 设计、前端 |
| 本文档（开发技术文档 V1.0） | 怎么做 | tasks 表建表语句、POST /predictions 请求响应报文、algo/ 函数调用契约 | 前端、后端、测试 |

📌 冲突仲裁规则（三级优先）

1. 功能范围与验收标准：以 PRD V1.0 为准。本文档若与 PRD 的 FR-* / NFR-* / AC-* 冲突，一律以 PRD 为准。

2. 技术口径与实现选择：以 本文档 为准。本文档是 PRD 与开发方案在实现层的最终收敛点——当上游文档存在表述不一致时，以本文档的确定值为准并回写上游（见 §0.7 冲突纠正清单）。

3. 界面与视觉：以 UI/UX 设计文档 V1.0 为准。本文档只负责把设计令牌搬进 React 工程，不改变任何视觉取值。

### 0.5 阅读路径建议

| 角色 | 建议路径 | 重点章节 |
| --- | --- | --- |
| 后端开发 | §1 → §2 → §3 → §4 → §5 | 数据库 DDL、接口 schema、algo/ 调用契约 |
| 前端开发 | §1 → §2 → §5 → §6 → §7 | 接口报文、TS 类型、路由与状态管理、联调顺序 |
| 测试 | §5 → §9 → §11 | 接口边界、测试用例、需求追溯矩阵 |
| 负责人 / 评审 | §0 → §1 → §7 → §9 → §11 | 选型依据、协作流程、验收映射 |
| 部署运维 | §2 → §10 | 环境变量、启动方式、健康检查 |

### 0.6 编号体系

本文档延续 PRD 与 UI/UX 文档的编号习惯，采用「域前缀 + 序号」：

| 前缀 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| DB-<表>-<序号> | 数据库设计项 | DB-TASKS-03 任务状态字段 |
| API-<序号> | 接口项（按 §5 顺序编号，01–20） | API-12 创建预测任务 |
| BE-<序号> | 后端实现规范项 | BE-07 异常处理中间件 |
| FE-<序号> | 前端实现规范项 | FE-05 状态管理约定 |
| JT-<序号> | 前后端契约项 | JT-02 错误码映射 |
| TQ-<序号> | 待确认技术问题 | TQ-1 是否启用 Redis 缓存 |

交叉引用格式：PRD §3.2.2（章节）、FR-UPL-03（需求编号）、UX-P05（页面编号）、NFR-PERF-01（非功能需求）。

### 0.7 标记说明

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| 🔒 | 硬约束。违反即视为未完成，属验收红线 |
| 📌 | 已确认决策。源自上游文档的确认结论，不再讨论 |
| ⚠️ | 建议值 / 待确认。已给出默认值，但需评审拍板 |
| ⏱️ | 本机实测数据。非估算，附带复现方式 |
| 🚧 | 技术债。本次不修，已知且已披露 |
| 【待补充：xxx】 | 信息缺失占位符。禁止用猜测值填充 |

#### 0.7.1 本文档对上游的三处口径纠正（📌 已核实，须回写）

在撰写本技术文档时对照代码与文档进行了交叉核实，发现三处表述不一致。本文档以下列取值为准，并建议在后续修订中同步回写上游文档：

| 编号 | 冲突点 | 上游表述 | 实际事实（已核实） | 本文档取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JT-01 | CSV 列名语言 | 开发方案 §6.2.2 错误示例：「缺少必需字段：销量」（中文） | app/algo/config.py 定义 COL_SALES = "sales"，注释「列名不可改」；prototype/upload.html 第 23/131/279 行同步使用英文列名 | 英文列名 sku_id / warehouse_id / date / sales |
| JT-02 | 模型超参数 | 开发方案附录 D 性能基准：hidden=32 / layers=1 / window=14 | 生产训练产物 outputs/models/lstm_v1.report.json：hidden_size=48 / num_layers=2 / window=21 | 分列两套：基准配置（压测对照）与生产配置（实际上线），见 §1.5 |
| JT-03 | 模型参数量 | 开发方案 §6.3 R6 写「模型仅 5,454 参数」 | 该数值对应基准配置；生产配置实测参数量 31,729 | 31,729（生产配置） |

这三处若不在编码前定死，会在联调期以「上传报错字段名不对」「服务加载的模型与文档描述不一致」的形式暴露，排查成本远高于现在纠正。

#### 0.7.2 两个阻塞级问题的决议（📌 已拍板，TQ-4 → JT-10、TQ-7 → JT-11）

本文档附录 B 曾列出两个会卡住开发的问题。现已决议，编码时直接按此执行，不再讨论：

| 原编号 | 问题 | 决议 | 落地位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| TQ-4 → JT-10 | 游客态如何落库（FR-USR-08 要求未登录可跑到结果页，但 datasets.user_id 是 NOT NULL） | user_id = 0 表示游客，并在 users 表落一条 id = 0 的哨兵账号。哨兵的存在不是为了「让游客能登录」，而是为了在 PRAGMA foreign_keys = ON 下让 user_id = 0 能通过外键校验 | schema.sql T01a、§3.3、§4.3、§5.5 |
| TQ-7 → JT-11 | 错误明细（API-11）的临时文件放哪、TTL 多久 | data/exports/tmp/dataset_{dataset_id}_{upload_id}.csv，TTL 1 小时。与正式导出产物分目录，避免被 7 天清理任务误保留 | API-11、§2.8、§3.8、§10.6 |

⏱️ 两项决议均已实测验证，不是纸面结论：

[ OK ] 游客哨兵存在：id=0, email='__guest__@local.invalid', nickname='游客（未登录）'

[ OK ] 哨兵 password_hash 为 '!'，非 bcrypt 串 → 永远无法通过校验

[ OK ] 游客数据集写入成功：datasets.id=1, user_id=0

[ OK ] 游客任务写入成功：tasks.id=1, user_id=0

[ OK ] 非法 user_id=99999 被外键拒绝：FOREIGN KEY constraint failed

[ OK ] 哨兵不干扰自增：正常注册 id 从 1 开始 [1, 2, 3]

[ OK ] 无孤儿数据集（user_id 均有对应用户或哨兵）

倒数第二条同样关键：id = 0 的哨兵不会让真实用户的 id 分配错位（AUTOINCREMENT 仍从 1 开始）。最后一条证明 user_id = 0 是精准开的一个口子，而不是把外键这道墙拆了。复现命令 python scripts/verify_schema.py。

#### 0.7.3 落地 TQ-4 时新发现的两处缺陷（📌 已修复，JT-12 / BE-40）

在落实游客态时做了一轮依赖行为核实，发现两处会导致 500 而非 4xx 的真实缺陷。它们不属于 TQ-4 本身，但同属「让文档与真实行为对上」的范畴，故一并修掉并在此披露：

| 编号 | 缺陷 | 证据 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| JT-12 | 密码上限必须按字节校验，不能按字符 | bcrypt 5.x 对 >72 字节的密码直接抛 ValueError（4.x 是静默截断，行为已变）。旧限制只有「64 字符」，而 64 个中文字符 = 192 字节，会在 hashpw 处 500 | schemas.py 增加 _enforce_bcrypt_bytes()，RegisterRequest / UpdateUserRequest 均接入；verify_schemas.py 加 6 条回归用例（含精确 72 / 73 字节边界） |
| BE-40 | hash_password 的注释与实现不一致，埋了 500 隐患 | §4.4.1 原示例的注释写「超出部分会被静默截断，故先做长度校验」，但代码里根本没有长度校验——注释承诺了没做的事。而「静默截断」这一前提在 bcrypt 5.x 下已不成立（改为抛错），照抄该示例即 500 | §4.4.1 重写：补齐前置校验代码，并把「为什么 checkpw 必须捕获 ValueError」写入决策表 |

📌 关于 JT-12 的易错细节：「64 字符」与「72 字节」两道限制缺一不可。ASCII 场景下 72 字节 = 72 字符 > 64，先被字符上限拦下；中文场景下 24 个字符就已达 72 字节，必须靠字节校验拦下。只留一道必漏。

📌 哨兵邮箱用 RFC 2606 保留域 .invalid，实测 EmailStr 会主动拒绝该域（The part after the @-sign is a special-use or reserved name that cannot be used with email）。即注册接口天然无法占用 __guest__@local.invalid，无需额外代码防护。同时实测 EmailStr 不做 DNS 可达性校验（a@b.com 被接受），故离线 / 内网环境可用。

### 0.8 配套代码资产

本文档不是纯文字说明，配套 5 份可直接落盘的文件，全部经过实际执行验证：

| 文件 | 内容 | 验证方式 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| code/db/schema.sql | 9 张表 + 13 索引 + 3 触发器 + 1 视图 + 游客哨兵账号（JT-10） | python scripts/verify_schema.py | ✅ 9 表齐备、幂等、约束生效；游客态 6 项实测通过 |
| code/db/seed.sql | 模型版本注册数据 + 哨兵幂等补插 | 随 schema.sql 一并执行 | ✅ 幂等 |
| code/backend/schemas.py | 33 个 Pydantic v2 模型 + bcrypt 72 字节校验（JT-12） | python scripts/verify_schemas.py | ✅ 48/48 通过、零告警 |
| code/frontend/types.ts | 30 个接口类型 + 5 个类型别名 + 密码字节校验函数 | node scripts/verify_types.mjs | ✅ 语法通过 |
| code/frontend/api-client.ts | Axios 封装 + 全量 API 函数 | 同上 | ✅ 语法通过 |

📌 配套文件与本文档同步维护：修改接口必须先改 schemas.py 与 types.ts，再更新本文档 §5，最后跑三个校验脚本。任一处遗漏视为技术债。

## 1. 技术选型与版本锁定

### 1.1 选型总表

| 层 | 技术 | 版本 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行环境 | Python | 3.12.14 | 任务书 3.2 要求 3.12+；本机实测版本 | ✅ 已就绪 |
| 后端框架 | FastAPI | 0.141.1 | 任务书 3.2 明确 | ✅ 已就绪 |
| ASGI 服务器 | Uvicorn | 0.52.4 | FastAPI 官方推荐搭配 | ✅ 已就绪 |
| 数据校验 | Pydantic | 2.9.2 | FastAPI 0.141 依赖 | ✅ 已就绪 |
| ORM | SQLAlchemy | 2.0.x | 参数化查询防注入（NFR-SEC-06） | ⚠️ 需安装 |
| 数据库 | SQLite | 内置（3.45+） | 任务书 3.2 明确；单机小规模场景 | ✅ 已就绪 |
| 密码哈希 | bcrypt | 5.0.0 | FR-USR-03 要求 bcrypt 或等价慢哈希。📌 锁 5.x：对 >72 字节的密码显式报错而非静默截断，行为更安全（见 JT-12） | ✅ 已就绪 |
| Token | PyJWT | 2.9.x | FR-USR-04 要求 JWT | ⚠️ 需安装 |
| 文件上传 | python-multipart | 0.0.12 | FastAPI UploadFile 必需 | ✅ 已就绪 |
| 异步文件 IO | aiofiles | 23.2.1 | 流式落盘（FR-UPL-04） | ✅ 已就绪 |
| 算法建模 | PyTorch | 2.9.1+cu128 | 任务书要求 LSTM；CUDA 12.9 匹配 | ✅ 已就绪 |
| 数据处理 | pandas / numpy | 2.3.3 / 2.5.3 | 任务书 3.2 明确 | ✅ 已就绪 |
| Excel 导出 | openpyxl | 3.1.x | FR-VIS-05 要求导出 Excel | ⚠️ 需安装 |
| 前端框架 | React | 18.3.x | 任务书 3.2 明确 | ⚠️ 需安装 |
| 前端语言 | TypeScript | 5.4.5 | 接口契约需要类型保障 | ✅ 已就绪 |
| 构建工具 | Vite | 5.4.x | React 18 官方推荐，启动快 | ⚠️ 需安装 |
| UI 组件库 | Ant Design | 5.21.x | 任务书明确；含中文语境组件 | ⚠️ 需安装 |
| 原子化 CSS | TailwindCSS | 3.4.x | 任务书明确；3.4+ 支持 oklch 任意值 | ⚠️ 需安装 |
| 图表 | ECharts | 5.5.x | UI/UX §12.1 已确认（Q16） | ⚠️ 需安装 |
| HTTP 客户端 | Axios | 1.7.x | 拦截器与进度回调成熟 | ⚠️ 需安装 |
| 路由 | React Router | 6.26.x | 主流方案 | ⚠️ 需安装 |
| 状态管理 | Zustand | 4.5.x | 轻量，无需 Redux 样板代码 | ⚠️ 需安装 |

📌 技术栈不变更声明：以上选型全部来自任务书 3.2 或上游文档的已确认决策。编码期间不得擅自更换框架或组件库，如需变更须走 §8.6 变更流程。

### 1.2 后端依赖清单（requirements.txt）

# ============ 运行环境 ============

# Python 3.12.14

# ---------- 核心框架 ----------

fastapi==0.141.1

uvicorn[standard]==0.52.4

pydantic==2.9.2

pydantic[email]          # 邮箱校验，EmailStr 依赖

# ---------- 数据与存储 ----------

SQLAlchemy==2.0.36

python-multipart==0.0.12

aiofiles==23.2.1

# ---------- 认证与安全 ----------

bcrypt==5.0.0

PyJWT==2.9.0

# ---------- 算法层（🔒 版本锁定，见 NFR-COMP-07）----------

torch==2.9.1+cu128

pandas==2.3.3

numpy==2.5.3

# ---------- 导出 ----------

openpyxl==3.1.5

# ---------- 开发期（不进生产镜像）----------

ruff==0.6.9

pytest==8.3.3

httpx==0.27.2

依赖分组的理由

| 分组 | 说明 |
| --- | --- |
| 核心框架 | 必须。缺失服务起不来 |
| 数据与存储 | 必须。python-multipart 缺失时 FastAPI 上传接口直接报错，是高频踩坑点 |
| 认证与安全 | 必须。不选 passlib —— passlib 已停止维护，与 bcrypt ≥ 4.1 有 __about__ 属性兼容问题，bcrypt 5.x 已彻底移除该属性，用 passlib 必然报错；直接用 bcrypt 库。🔒 锁 5.0.0：它把「>72 字节静默截断」改为「显式抛 ValueError」，配合 JT-12 的字节校验才能保证不 500 |
| 算法层 | 🔒 三者版本必须与离线训练环境完全一致。若训练与推理的 pandas / numpy 版本不同，浮点行为差异会导致预测值漂移，且极难定位 |
| 导出 | Excel 导出需要 |
| 开发期 | 不打进生产依赖 |

⚠️ PyTorch 安装注意：torch==2.9.1+cu128 需从 PyTorch 官方源安装，直接 pip install torch 会装成 CPU 版。安装命令：

pip install torch==2.9.1+cu128 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128

若目标机器无 NVIDIA GPU，改为安装 CPU 版并对齐 app/algo/model.py 的设备自动回退逻辑（FR-MOD-10），功能不受影响。

### 1.3 前端依赖清单（package.json）

{

"name": "sales-forecast-web",

"private": true,

"type": "module",

"scripts": {

"dev": "vite",

"build": "tsc -b && vite build",

"preview": "vite preview",

"lint": "eslint . --ext .ts,.tsx --max-warnings 0",

"typecheck": "tsc --noEmit"

},

"dependencies": {

"react": "^18.3.1",

"react-dom": "^18.3.1",

"react-router-dom": "^6.26.2",

"antd": "^5.21.6",

"echarts": "^5.5.1",

"echarts-for-react": "^3.0.2",

"axios": "^1.7.7",

"zustand": "^4.5.5",

"dayjs": "^1.11.13"

},

"devDependencies": {

"@types/react": "^18.3.11",

"@types/react-dom": "^18.3.1",

"@vitejs/plugin-react": "^4.3.2",

"typescript": "^5.4.5",

"vite": "^5.4.9",

"tailwindcss": "^3.4.14",

"postcss": "^8.4.47",

"autoprefixer": "^10.4.20",

"eslint": "^9.13.0",

"@typescript-eslint/eslint-plugin": "^8.10.0",

"@typescript-eslint/parser": "^8.10.0",

"@testing-library/react": "^16.0.1",

"vitest": "^2.1.3",

"jsdom": "^25.0.1"

}

}

📌 TailwindCSS 版本必须 ≥ 3.4：设计令牌使用 oklch() 色彩空间（UI/UX §3.2），3.4 以下版本不支持写入 theme.extend。降级会直接破坏无障碍修复成果（UX-GOV-02）。

📌 不引入 Redux：本项目状态复杂度低（用户信息、当前任务、主题），Zustand 足够。引入 Redux 会带来大量与业务无关的样板代码。

### 1.4 版本锁定的强制理由

NFR-COMP-07 要求「后端依赖锁定为 torch 2.9.1+cu128、pandas 2.3.3、numpy 2.5.3、Python 3.12+」。这不是形式要求，有三条实质理由：

| 理由 | 后果 |
| --- | --- |
| 离线训练与在线推理必须同环境 | 架构红线 2 要求在线离线共用 algo/ 同一份代码。若两侧 pandas / numpy 版本不同，rolling().mean() 的浮点舍入差异会让同一模型的预测值出现漂移，且不会报错，只在指标上体现为「怎么又对不上了」 |
| 序列化兼容性 | torch.save() 的权重包在不同 torch 版本间不保证可加载。跨版本加载失败会表现为 _pickle.UnpicklingError，排查方向容易跑偏 |
| 复现评审 | 答辩时需复现「加权 MAPE ≤ 20%」这一硬指标。版本漂移会让复现结果与提交材料不一致，直接失去可信度 |

执行方式：requirements.txt 全部使用 == 精确锁定，禁止使用 >= 或 ~=。CI（或提交前自查）执行 pip install -r requirements.txt 应零冲突。

### 1.5 已实测的环境事实 ⏱️

以下为本机 deploy conda 环境的实测结果，不是估算值：

| 项 | 实测值 |
| --- | --- |
| Python | 3.12.14 |
| torch | 2.9.1+cu128（CUDA 12.9 可用） |
| pandas / numpy | 2.3.3 / 2.5.3 |
| fastapi / uvicorn / pydantic | 0.141.1 / 0.52.4 / 2.9.2 |
| 显卡 | NVIDIA MX450，2048 MiB 显存，Compute Capability 7.5 |
| 内存 / CPU | 23.8 GB / 8 逻辑核 |

#### 1.5.1 模型生产配置 vs 性能基准配置（📌 必须区分，对应 JT-02）

| 项 | 生产配置（实际上线） | 基准测试配置（仅用于压测对照） |
| --- | --- | --- |
| 来源 | app/algo/config.py + outputs/models/lstm_v1.report.json | 开发方案附录 D-3 |
| window_size | 21 | 14 |
| hidden_size | 48 | 32 |
| num_layers | 2 | 1 |
| 特征数 | 11 | —— |
| 参数量 | 31,729 | 5,454 |
| 训练耗时 | 45.26 s（cuda） | 3.67 s（CPU）/ 0.84 s（GPU） |
| 训练显存峰值 | 111 MB | 111 MB |
| 验证集加权 MAPE | 14.07% | —— |

⚠️ 为什么必须分列：两套配置的数字混用会直接导致「文档说 hidden=32，代码里是 48」这类评审质疑。基准配置的作用是证明性能预算充裕（10 万样本训练仅秒级，故 60 秒 SLA 有余量），生产配置的作用是实际交付的模型。二者目的不同，不可互换。

#### 1.5.2 端到端耗时实测 ⏱️（succeeded 任务，horizon=14，113 序列）

来源：outputs/eval_report.json，复现命令 python scripts/eval_report.py --horizon 14

| 阶段 | 实测耗时 | NFR-PERF-02 预算 | 余量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 675 ms | ≤ 10 s | 14.8× |
| 特征工程 | 763 ms | ≤ 15 s | 19.7× |
| 模型推理 | 21 ms | ≤ 15 s | 714× |
| 指标计算 | 473 ms | ≤ 5 s | 10.6× |
| 端到端 | 7,873 ms | ≤ 60 s | 7.6× |

📌 推理仅 21 ms 这一数字是「不做在线训练」决策的最有力证据：在线成本几乎全部来自数据处理与指标计算，与建模无关。这也说明性能瓶颈不在 GPU，优化方向不应放在模型侧。

### 1.6 设计系统移植方案（React 落地）

UI/UX §12.1 已披露技术栈落差：PRD 定的是 React + TailwindCSS + Ant Design + ECharts，而高保真原型是纯静态 HTML + 手写 CSS + 自研 SVG 图表。本节给出可执行的移植方案。

| 原型资产 | React 落点 | 具体做法 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| app.css 56 个令牌 | src/styles/tokens.css + Tailwind theme.extend | 令牌原样保留 oklch()，不改写为 hex | 改为 hex 会丢失感知均匀性，深色模式微调失准 |
| AntD 主题 | <ConfigProvider theme={{ token, algorithm }}> | 把品牌色 / 语义色 / 圆角 / 字号映射到 AntD token；深色用 theme.darkAlgorithm | 映射不全会导致 AntD 组件与自定义组件色差 |
| charts.js 自研 SVG | ECharts 自定义主题 | 注册为独立 theme，从 CSS 变量读取颜色；监听主题切换事件重绘 | UX-GOV-02a：不重绘会导致深色模式下图表仍是浅色 |
| 组件类（.btn / .card / .badge） | AntD 组件 + Token 覆盖 | 优先用 ConfigProvider 覆盖令牌，而非重写组件样式 | 直接改 AntD 内部类名会随版本升级失效 |
| demo-data.js 演示数据 | 真实 API | 全量删除，接口替代 | 见 §1.7 移除清单 |
| 演示状态药丸 | —— | 删除，改由真实状态驱动 | 见 §1.7 移除清单 |

#### 1.6.1 令牌桥接实现（FE-01）

// src/theme/tokens.ts —— 单一真源：所有颜色从这里出发

export const BRAND_HUE = 205; // 青蓝，刻意避开 Bootstrap 蓝

// 从 CSS 变量读取，保证 React 与 Tailwind、ECharts 三处同源

function cssVar(name: string): string {

return getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue(name).trim();

}

export function buildAntdToken(isDark: boolean) {

return {

colorPrimary: cssVar('--primary'),

colorSuccess: cssVar('--success'),

colorWarning: cssVar('--warning'),

colorError: cssVar('--danger'),

colorInfo: cssVar('--info'),

colorBgBase: cssVar('--surface'),

colorTextBase: cssVar('--text-1'),

borderRadius: 8,

fontFamily: "'Inter', 'PingFang SC', 'Microsoft YaHei', sans-serif",

// 🚧 不在此硬编码颜色，一律引用令牌（UX-GOV-03 的整改要求）

};

}

// src/theme/EChartTheme.ts —— 图表主题随 CSS 变量走

export function buildEChartTheme() {

return {

color: [

cssVar('--chart-1'),

cssVar('--chart-2'),

cssVar('--chart-3'),

cssVar('--chart-4'),

cssVar('--chart-5'),

],

backgroundColor: 'transparent',

textStyle: { color: cssVar('--text-2') },

};

}

FE-02：令牌是唯一真源。禁止在组件内散落硬编码色值——这是 UX-GOV-02 与 UX-GOV-03 的整改要求。代码评审将此项列为必查项。

FE-03：主题切换必须触发 ECharts 重绘。原型已实现该能力（监听 themechange 事件后调用 renderAllCharts()），React 侧须保留，实现方式为在 Zustand 的 theme 变更时调用 chart.setOption 重设颜色。

### 1.7 实现时必须删除的原型痕迹（UX-GOV-01）🚧

UI/UX §12.3 已列出移除清单，本节把它转为工程任务，并在 §9.6 设为验收检查项：

| 移除对象 | 原型位置 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 演示状态药丸（.state-bar / .state-pill） | 各页页头下方 | 删除 DOM 与样式，状态改由真实数据驱动 |
| 原型说明块（.spec-note / #card-spec） | 各页底部 | 删除 |
| 差异标注块（.diff-note） | index.html / README.html | 删除 |
| 原型说明页 | README.html | 整页不迁移 |
| 演示账号信息块（.demo-accounts） | login.html | 删除 |
| REAL_EVAL 常量与合成数据生成器 | assets/demo-data.js | 删除，改由接口提供 |
| 原型专用样式 | app.css 第 19 / 20 章 | 不迁移 |

必须保留：全局页脚免责声明（FR-SYS-05 🔒）、所有真实业务组件、无障碍相关样式（聚焦环、prefers-reduced-motion）。

⚠️ 常见疏漏：删除 demo-data.js 时容易连 renderHeader() / renderSidebar() 的 DOM 结构一起丢掉。这两个函数定义的是真实布局骨架，React 侧需将其转写为 <AppLayout> 组件后再删除脚本。建议做法：先实现布局组件，视觉走查通过后再删脚本。

### 1.8 技术选型风险与应对

| 编号 | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-01 | SQLAlchemy 2.0 与 Python 3.12 + SQLite 的 datetimestamp 适配 | 时间字段读写异常 | 📌 本项目统一用 TEXT 存时间（YYYY-MM-DD HH:MM:SS），不使用 SQLAlchemy 的 DateTime 类型，从根上规避；依据 NFR-COMP-04「不引入 UTC 转换」 |
| FE-04 | TailwindCSS 与 AntD 样式优先级冲突 | 视觉不一致 | Tailwind 只做布局与微调类（flex / gap / grid），不覆盖 AntD 组件内部样式；组件外观统一走 ConfigProvider |
| FE-05 | ECharts 体积大（约 1 MB gzip 前） | 首屏变慢（NFR-PERF-06 要求 ≤ 3 s） | 按需引入：使用 echarts/core + 显式注册 LineChart / BarChart / GridComponent / TooltipComponent / LegendComponent，禁用全量 import * as echarts |
| BE-02 | 2 GB 显存被其他程序占用导致 OOM | 推理中断 | FR-MOD-10 已要求 CUDA→CPU 自动回退。实现要点：捕获 torch.cuda.OutOfMemoryError 后不是简单重试，而是 torch.cuda.empty_cache() → 把模型与输入 .to('cpu') → 重跑；结果须与 GPU 一致 |
| BE-03 | SQLite 并发写锁 | 多用户同时提交任务时 500 | NFR-REL-04：开启 WAL 模式 + 批量插入。连接级注意：SQLAlchemy 需设 connect_args={"check_same_thread": False}，并在启动时执行 PRAGMA journal_mode=WAL |

## 2. 工程结构与开发环境

### 2.1 仓库总体结构

销量预测/

├── app/                        # 后端服务（FastAPI），可独立启动

│   ├── api/                    # 路由层：只做路由与参数绑定

│   ├── core/                   # 配置、安全、异常、日志、依赖注入

│   ├── models/                 # SQLAlchemy ORM 实体

│   ├── schemas/                # Pydantic 请求/响应模型（见 code/backend/schemas.py）

│   ├── services/               # 业务编排层

│   ├── dao/                    # 数据访问层

│   ├── algo/                   # 🔑 算法层（9 模块，已实现，无 Web 依赖）

│   └── main.py                 # 应用入口

│

├── web/                        # 前端（React + Vite）

│   ├── src/

│   │   ├── api/                # 接口封装（见 code/frontend/api-client.ts）

│   │   ├── components/         # 通用组件

│   │   ├── pages/              # 11 个页面

│   │   ├── layouts/            # 布局骨架

│   │   ├── store/              # Zustand 状态

│   │   ├── theme/              # 设计令牌桥接

│   │   ├── types/              # 类型定义（见 code/frontend/types.ts）

│   │   └── utils/

│   ├── public/

│   ├── vite.config.ts

│   ├── tailwind.config.js

│   └── package.json

│

├── data/                       # 📌 运行期数据（必须放工作区内，禁写系统盘）

│   ├── app.db                  # SQLite 数据库文件

│   ├── uploads/                # 上传的原始 CSV，按 user_id 分目录

│   │   └── u{user_id}/{dataset_id}_{stored_name}.csv     # u0 目录 = 游客（JT-10）

│   └── exports/                # 导出文件

│       ├── {task_id}_{timestamp}.csv                     # 正式产物，TTL 7 天

│       └── tmp/                                          # 临时错误明细，TTL 1 小时（JT-11）

│

├── outputs/                    # 交付物与算法产物

│   └── models/

│       ├── lstm_v1.pt          # 模型权重 bundle

│       ├── lstm_v1.report.json # 训练报告

│       └── demo_sales.csv      # 内置示例数据集

│

├── code/                       # 📌 本文档配套代码资产（可直接落盘使用）

│   ├── db/schema.sql

│   ├── db/seed.sql

│   ├── backend/schemas.py

│   └── frontend/{types.ts, api-client.ts}

│

├── docs/                       # 文档源文件（.md）

├── prototype/                  # 高保真原型（设计基线，不参与构建）

└── scripts/                    # 离线脚本（训练、评估、校验，不参与服务启动）

📌 data/ 必须位于工作区内：本机 C 盘可用空间约 29 GB（实测），中间文件写入系统盘会快速耗尽空间（开发方案 R12）。所有路径在配置中以 BASE_DIR 为基准拼接，禁止硬编码绝对路径。

### 2.2 后端目录结构与模块职责

app/

├── main.py                     # FastAPI 实例、中间件注册、路由挂载、启动钩子

├── core/

│   ├── config.py               # Settings（读 .env），路径常量

│   ├── security.py             # bcrypt 哈希、JWT 签发/校验

│   ├── deps.py                 # 依赖注入：get_db / get_current_user

│   ├── errors.py               # 业务异常类 + 统一异常处理器

│   └── logging.py              # 日志配置

├── api/

│   ├── v1/

│   │   ├── auth.py             # API-01~05

│   │   ├── datasets.py         # API-06~11

│   │   ├── predictions.py      # API-12~15

│   │   ├── history.py          # API-16~19

│   │   └── system.py           # API-20

│   └── router.py               # 汇总挂载到 /api/v1

├── models/                     # ORM 实体，与 code/db/schema.sql 一一对应

│   ├── user.py  dataset.py  task.py

│   ├── prediction.py  metric.py

│   └── registry.py  oplog.py  event.py

├── schemas/                    # 见 code/backend/schemas.py，按模块拆分为

│   ├── common.py  auth.py  dataset.py

│   ├── task.py  result.py  history.py

├── services/

│   ├── auth_service.py         # 注册/登录/限流/Token

│   ├── dataset_service.py      # 上传落盘、断档处置、详情/预览/错误明细（校验委托 validators）

│   ├── predict_service.py      # 🔑 任务编排：调用 algo 流水线

│   ├── history_service.py      # 历史查询、对比、软删除

│   └── export_service.py       # CSV/Excel 生成与清理

├── validators/                 # 🔑 7 步文件校验（R-06 从 dataset_service 拆出）

│   ├── models.py               # Issue / Inspection 两个数据结构

│   ├── constants.py            # 阈值与提示文案（唯一定义处）

│   ├── csv_io.py               # 编码探测 / 读表 / 读表头 / 日期与数值转换

│   ├── stats.py                # 统计摘要 / 断档检测 / 预览

│   ├── steps.py                # 一步一个函数：check_extension/size/structure/dates/sales/series_limit

│   └── pipeline.py             # inspect_file()：只做编排与短路返回

├── dao/                        # 纯 CRUD，不含业务判断

└── algo/                       # 🔑 已实现的算法层，9 模块

├── config.py  preprocess.py  features.py  classify.py

├── model.py   train.py       infer.py     fallback.py  metrics.py

BE-04 分层依赖方向（单向，禁止反向）

api  →  services  →  dao  →  models

↘  algo

| 约束 | 说明 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| algo/ 不得 import fastapi / sqlalchemy | 保证可被离线脚本零 Web 依赖复用 | 开发方案架构红线 1 |
| services/ 不得 import algo.train | 服务进程内存中不应存在训练逻辑 | FR-MOD-07 |
| api/ 不得直接 import dao | 所有业务必须经 services，避免业务规则散落在路由层 | 开发方案 §4.2 |
| dao/ 不得 import algo | DAO 只做数据存取 | 开发方案 §4.2 |

建议用 ruff 的 flake8-tidy-imports（TID 规则）在提交前自动检查，配置见 §8.3。

### 2.3 前端目录结构

web/src/

├── main.tsx                    # 入口，挂载 Provider

├── App.tsx                     # 路由表

├── api/

│   ├── client.ts               # Axios 实例 + 拦截器（见 code/frontend/api-client.ts）

│   └── index.ts                # 按模块导出 authApi / datasetApi / ...

├── types/

│   └── index.ts                # 见 code/frontend/types.ts

├── theme/

│   ├── tokens.css              # 🔑 56 个设计令牌（从 app.css 原样搬入）

│   ├── antd-token.ts           # AntD ConfigProvider 映射

│   └── echarts-theme.ts        # ECharts 主题

├── layouts/

│   ├── AppLayout.tsx           # 模板 A：页头 + 侧栏 + 主内容 + 页脚

│   ├── AsideLayout.tsx         # 模板 B：A + 右栏（with-aside）

│   ├── AuthLayout.tsx          # 模板 C：认证页左右分栏

│   └── MarketingLayout.tsx     # 模板 D：营销页全宽

├── pages/

│   ├── Index.tsx               # UX-P01

│   ├── Login.tsx               # UX-P02

│   ├── Register.tsx            # UX-P03

│   ├── Dashboard.tsx           # UX-P04

│   ├── Upload.tsx              # UX-P05

│   ├── Params.tsx              # UX-P06

│   ├── Running.tsx             # UX-P07

│   ├── Result.tsx              # UX-P08 ★ 核心

│   ├── History.tsx             # UX-P09

│   ├── HistoryDetail.tsx       # UX-P10

│   └── Compare.tsx             # UX-P11

├── components/

│   ├── common/                 # 免责声明、错误边界、空状态、加载骨架

│   ├── charts/                 # LineCompare / Histogram / Sparkline

│   ├── metric/                 # MetricCard / CoverageBar / VerdictBar

│   └── upload/                 # DropZone / ValidationPanel / PreviewTable

├── store/

│   ├── useAuthStore.ts

│   ├── useTaskStore.ts

│   └── useThemeStore.ts

└── utils/

├── format.ts               # 数字、日期、百分比格式化

└── validate.ts             # 前端预检（与后端同源常量）

FE-06 页面路由表（与 UI/UX §6.1 的 11 个产品页一一对应）

| 路由 | 页面 | 模板 | 登录要求 | 对应 UX 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 产品首页 | D | 否 | UX-P01 |
| /login | 登录 | C | 否 | UX-P02 |
| /register | 注册 | C | 否 | UX-P03 |
| /dashboard | 工作台 | A | 是 | UX-P04 |
| /upload | 上传数据 | B | 否（游客可体验） | UX-P05 |
| /params/:datasetId | 参数配置 | B | 是 | UX-P06 |
| /running/:taskId | 执行进度 | B | 是 | UX-P07 |
| /result/:taskId | 预测结果 ★ | B | 是 | UX-P08 |
| /history | 历史任务 | A | 是 | UX-P09 |
| /history/:taskId | 任务详情 | A | 是 | UX-P10 |
| /compare | 跨任务对比 | A | 是 | UX-P11 |

📌 README.html 不迁移（UX-GOV-01）。原型的 12 个 HTML 中它属非产品页。

### 2.4 环境变量清单

后端 .env（提交 .env.example，.env 进 .gitignore）：

| 变量 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APP_ENV | str | development | 否 | development / production |
| APP_PORT | int | 8000 | 否 | 后端监听端口 |
| BASE_DIR | str | 项目根目录 | 否 | 所有路径的基准，禁止硬编码绝对路径 |
| DB_PATH | str | data/app.db | 否 | SQLite 文件路径（相对 BASE_DIR） |
| UPLOAD_DIR | str | data/uploads | 否 | 上传文件目录 |
| EXPORT_DIR | str | data/exports | 否 | 导出文件目录 |
| MODEL_DIR | str | outputs/models | 否 | 模型权重目录 |
| ACTIVE_MODEL | str | lstm_v1 | 是 | 启用模型版本，需与 model_registry.version 一致 |
| JWT_SECRET | str | —— | 是 | JWT 签名密钥。生产环境必须改为随机长串 |
| JWT_EXPIRE_MINUTES | int | 720 | 否 | Token 有效期，默认 12 小时 |
| LOGIN_MAX_FAIL | int | 3 | 否 | 连续失败上限（FR-USR-06） |
| LOGIN_LOCK_SECONDS | int | 60 | 否 | 冷却时长（FR-USR-06） |
| MAX_FILE_SIZE_MB | int | 20 | 否 | NFR-PERF-03 |
| MAX_ROWS | int | 500000 | 否 | NFR-PERF-04 |
| MAX_SERIES | int | 1000 | 否 | NFR-PERF-05 |
| TASK_BUDGET_MS | int | 60000 | 否 | 端到端预算（NFR-PERF-01） |
| EXPORT_TTL_DAYS | int | 7 | 否 | 导出文件保留天数（NFR-REL-05） |
| CORS_ORIGINS | str | http://localhost:5173 | 否 | 开发期前端地址，逗号分隔 |
| TORCH_DEVICE | str | auto | 否 | auto / cuda / cpu |

前端 web/.env：

| 变量 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VITE_API_BASE | /api/v1 | 开发期由 Vite proxy 转发到后端 |
| VITE_APP_TITLE | 电商销量预测系统 | 页面标题 |

BE-05：JWT_SECRET 缺失时必须启动失败，不允许用默认值兜底。否则开发期生成的 Token 会在生产环境被接受，构成严重安全漏洞。

BE-06：ACTIVE_MODEL 与数据库 model_registry.is_active = 1 的记录必须一致。启动时校验，不一致直接报错退出，避免「服务正常但模型加载错版本」这种静默故障。

### 2.5 本地开发环境搭建

#### 2.5.1 前置条件

| 项 | 要求 | 检查命令 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12+ | python --version |
| Node.js | 18+（本机 22.22.2） | node --version |
| GPU（可选） | NVIDIA 驱动 + CUDA 12.9 | nvidia-smi |
| 磁盘 | 工作区可用 ≥ 5 GB | —— |

#### 2.5.2 后端启动步骤

# 1. 激活环境（本机已有 deploy 环境，含 torch/pandas/fastapi）

conda activate deploy

# 2. 安装增量依赖（deploy 环境已含 torch/fastapi/pydantic/python-multipart/aiofiles）

pip install SQLAlchemy==2.0.36 bcrypt==5.0.0 PyJWT==2.9.0 openpyxl==3.1.5 \

-i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

# 3. 初始化数据库（幂等，可重复执行）

sqlite3 data/app.db < code/db/schema.sql

sqlite3 data/app.db < code/db/seed.sql

# 4. 校验数据库对象

python scripts/verify_schema.py

# 5. 配置环境变量

cp .env.example .env

# 编辑 .env，至少填写 JWT_SECRET

# 6. 启动服务（开发模式，代码热重载）

uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

启动成功后：

| 地址 | 用途 |
| --- | --- |
| http://127.0.0.1:8000/health | 健康检查（API-20） |
| http://127.0.0.1:8000/docs | Swagger UI（FastAPI 自动生成，FR-SYS-02 的接口文档交付物） |
| http://127.0.0.1:8000/redoc | ReDoc 形式 |

⚠️ 国内网络注意：/docs 默认从 CDN 加载 Swagger UI 资源，受限网络下会白屏。解决方式为离线本地化（随仓库自带 swagger-ui-bundle.js 与 swagger-ui.css，通过 app.mount("/static", ...) 提供），配置见 §10.4。

#### 2.5.3 前端启动步骤

cd web

npm install --registry=https://registry.npmmirror.com

npm run dev

访问 http://127.0.0.1:5173。Vite 配置中已设置代理，/api 前缀请求转发到 http://127.0.0.1:8000，开发期无跨域问题：

// web/vite.config.ts

export default defineConfig({

plugins: [react()],

server: {

port: 5173,

proxy: {

'/api': { target: 'http://127.0.0.1:8000', changeOrigin: true },

},

},

});

#### 2.5.4 常见问题

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| No module named 'multipart' | 缺 python-multipart | pip install python-multipart==0.0.12 |
| 上传接口 422 且无详细信息 | 同上 | 同上 |
| RuntimeError: no running event loop | 在同步函数里用了 async IO | 上传落盘用 async def + aiofiles |
| CUDA 报 no kernel image is available | torch 装成 CPU 版或 CC 不匹配 | 确认 torch.version.cuda 不为 None；MX450 CC 7.5 需 cu118+ |
| 前端请求 404 | 未配 Vite proxy 或后端未启动 | 检查 vite.config.ts 与后端进程 |
| SQLite database is locked | 未开 WAL，或存在长事务 | 见 §3.9 与 BE-12 |

⚠️ 环境冲突提醒：本机用户在 PyCharm 中并发执行 pip 与后台安装曾多次产生依赖锁冲突。安装依赖时请确保没有其他 pip / conda 进程在运行。

### 2.6 常用命令速查

| 场景 | 命令 |
| --- | --- |
| 启动后端（开发） | uvicorn app.main:app --reload --port 8000 |
| 启动前端（开发） | cd web && npm run dev |
| 类型检查 | cd web && npm run typecheck |
| 前端单测 | cd web && npx vitest run |
| 后端单测 | pytest tests/ -v |
| 代码规范检查 | ruff check app/ scripts/ ；cd web && npm run lint |
| 重新训练模型（离线） | python scripts/train_and_register.py |
| 重跑算法评估 | python scripts/eval_report.py --horizon 14 --export-series |
| 校验数据库脚本 | python scripts/verify_schema.py |
| 校验后端模型 | python scripts/verify_schemas.py |
| 校验前端类型 | node scripts/verify_types.mjs |
| 导出交付文档 | python scripts/build_md_docx_formal.py |

🔒 两条命令的顺序约束：重训模型后必须重跑 eval_report.py --export-series，否则结果页展示的指标会落后于模型（此约束源自项目历史踩坑：曾出现「原型显示一套数字、算法产出另一套数字」的问题）。

### 2.7 端口与进程约定

| 服务 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 FastAPI | 8000 | 可经 APP_PORT 覆盖 |
| 前端 Vite dev | 5173 | 开发期 |
| 前端预览 / 生产 | 80 或 8080 | 生产由 Nginx 托管静态资源并反代 /api |

生产部署形态：Uvicorn 单进程 + Nginx 托管前端静态文件并反向代理 /api 到 8000。📌 不使用多 worker：SQLite 写锁与模型单例加载都更适合单进程（NFR-PERF-09 只要求同时 3 个任务不崩溃，单进程可满足）。

### 2.8 文件存储与磁盘策略

| 目录 | 内容 | 命名规则 | 清理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| data/uploads/u{user_id}/ | 原始 CSV | {dataset_id}_{stored_name}.csv，stored_name 为 UUID，不使用用户原始文件名（NFR-SEC-07） | 保留（FR-SYS-08 要求原始数据保留）。📌 游客数据落在 u0/，TTL 24 小时（JT-10） |
| data/exports/ | 正式导出结果 | {task_id}_{timestamp}.csv/xlsx | TTL 7 天自动清理（NFR-REL-05） |
| data/exports/tmp/ | 临时错误明细（🆕 JT-11） | dataset_{dataset_id}_{upload_id}.csv | 🔒 TTL 1 小时，独立于上层目录清理 |
| outputs/models/ | 模型权重 | lstm_v1.pt | 永久保留 |
| data/app.db | 数据库 | —— | 永久保留 |

📌 JT-11：临时错误明细为何要单独目录。若不分开，data/exports/ 的 7 天清理逻辑会把 1 小时的临时文件一并当正式产物保留 7 天——用户几次上传失败就会堆出大量无用文件。分目录后两套 TTL 互不干扰，清理实现也只需按前缀扫描。upload_id 取上传请求的 UUID，与 dataset_id 组合可保证同一数据集多次上传的明细不互相覆盖。

🔒 安全要求（NFR-SEC-07）：上传目录不可执行，且必须按 user_id 分目录隔离。用户 A 的文件路径不得出现在用户 B 的任何响应中。实现时所有文件路径由服务端拼接，禁止接受前端传入的文件路径参数（防目录穿越）。

## 3. 数据库设计

### 3.1 设计原则

| 编号 | 原则 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| DB-01 | 全表带 user_id（users 除外） | NFR-SEC-02 数据隔离红线。任何查询不带此条件即为缺陷 |
| DB-02 | 时间统一 TEXT，格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS | NFR-COMP-04 要求不引入 UTC 转换。SQLite 无原生时间类型，用 TEXT 可避免驱动层隐式时区处理 |
| DB-03 | 命名 snake_case，表名复数 | 与 Pydantic / JSON / TS 四处同名，消除转换层 |
| DB-04 | 主键统一 INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | 需严格控制 id 单调递增（供前端展示任务编号） |
| DB-05 | 软删除用 is_deleted 标记，不物理删除任务 | FR-HIS-05 要求「删除后可通过数据库查回，满足可追溯」 |
| DB-06 | 枚举值用 TEXT + CHECK 约束 | SQLite 无 ENUM 类型。用 CHECK 保证取值合法，且可读性优于整数编码 |
| DB-07 | JSON 字段用 TEXT 存储 + 应用层序列化 | 仅用于 metrics.distribution_json / timing_json / events.properties 三处，属「写一次读一次」的附属数据，不参与查询 |
| DB-08 | 不使用外键级联删除 users 之外的层级 | datasets 被 tasks 引用时用 RESTRICT，避免误删数据集导致任务结果失去溯源 |

### 3.2 实体关系

┌──────────┐

│  users   │  T01

└────┬─────┘

┌──────────────┼──────────────┐

│ 1:N          │ 1:N          │ 1:N

▼              ▼              ▼

┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────────┐

│ datasets │   │  tasks   │   │operation_logs│

│   T02    │   │   T03    │   │     T07      │

└────┬─────┘   └────┬─────┘   └──────────────┘

│ 1:N          │ 1:1  ┌──────────┐

│              ├─────►│ metrics  │  T05

│              │      └──────────┘

│              │ 1:N  ┌──────────────┐

│              ├─────►│ predictions  │  T04

│              │      └──────────────┘

│              │ 1:N  ┌──────────┐

│              └─────►│  events  │  T08

│                     └──────────┘

│

(tasks.dataset_id 外键，ON DELETE RESTRICT)

┌────────────────┐

│ model_registry │  T06  ← 全局表，无 user_id

│  is_active=1   │        tasks.model_version 引用它

└────────────────┘

关系说明表

| 关系 | 基数 | 外键 | 删除行为 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| users → datasets | 1:N | datasets.user_id | CASCADE | 删用户即删其数据集 |
| users → tasks | 1:N | tasks.user_id | CASCADE | 删用户即删其任务 |
| datasets → tasks | 1:N | tasks.dataset_id | RESTRICT | 禁止删除仍被任务引用的数据集，保证结果可溯源 |
| tasks → predictions | 1:N | predictions.task_id | CASCADE | 删任务即删明细（实测规模：113 序列 × 14 天 ≈ 1,582 行） |
| tasks → metrics | 1:1 | metrics.task_id（UNIQUE） | CASCADE | 一任务一指标集 |
| tasks → events | 1:N | events.task_id | 不设外键 | 埋点表刻意不设外键：埋点不得阻塞主流程，写失败仅记日志 |
| model_registry → tasks | 1:N（逻辑） | tasks.model_version（字符串） | —— | 用字符串版本号而非 id 关联：模型可被替换而任务需保留「当时用的哪个版本」 |

📌 为什么 tasks.model_version 不做外键：模型版本表中的记录可能因迭代被清理，但历史任务必须永远记住「当时用的是 lstm_v1 还是 lstm_v2」。用字符串快照比外键更符合审计需求。

### 3.3 表结构详细设计

📌 完整的、可执行的建表语句见 code/db/schema.sql（300 行，已验证可执行且幂等）。本节逐表说明设计意图与关键字段，不重复粘贴全部 DDL。

#### DB-T01 users 用户表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK 自增 |  |
| email | TEXT | NOT NULL，NOCASE 唯一索引 | 登录名。用 COLLATE NOCASE 使 Alice@x.com 与 alice@x.com 视为同一账号，避免绕过唯一性校验 |
| password_hash | TEXT | NOT NULL | 🔒 bcrypt 哈希串，禁止明文（FR-USR-03）。接口响应与日志中一律不得输出（NFR-SEC-09） |
| nickname | TEXT | 可空 | 展示名 |
| status | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 1，CHECK IN (0,1) | 1 正常 / 0 停用 |
| fail_count | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 连续密码错误次数，驱动 FR-USR-06 限流 |
| locked_until | TEXT | 可空 | 冷却截止时间，NULL 表示未锁定 |
| last_login_at | TEXT | 可空 |  |
| created_at / updated_at | TEXT | NOT NULL | updated_at 由触发器自动维护 |

DB-T01-01：识别规格 —— 无 role 字段。PRD §3.1 明确「本期仅一种角色（注册用户）」，不存在管理员视角。若后续引入角色，需同步修改 NFR-SEC-02 的数据隔离实现。

📌 DB-T01-02 游客哨兵账号（id = 0） —— 表内固定存在一行哨兵，email = '__guest__@local.invalid'、password_hash = '!'、nickname = '游客（未登录）'。它是 JT-10（游客态）的结构前提：

| 要素 | 取值 | 为什么这么定 |

|---|---|---|

| id | 0 | 自增从 1 开始，0 永不会被正常注册分配，不存在覆盖风险 |

| email | __guest__@local.invalid | .invalid 是 RFC 2606 保留域，实测 EmailStr 会主动拒绝该域，故注册接口天然无法占用它——不需要额外校验代码 |

| password_hash | '!' | 不是合法 bcrypt 串，checkpw 对它抛 ValueError → 永远无法登录（Django 的 unusable password 同法） |

| status | 1 | 保留为正常态；该账号不参与登录流程，status 不承担拦截职责 |

为何不把 datasets.user_id 直接改成可空：user_id 是数据隔离的第一道闸门（NFR-SEC-02），所有 DAO 查询都把它当整数用。允许 NULL 会让每个查询都要处理 IS NULL 分支，且 WHERE user_id = :uid 在 NULL 语义下行为反直觉。用 0 表达「游客」保持了类型与查询形式的一致性。

#### DB-T02 datasets 数据集表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id / user_id | INTEGER | 归属，user_id 为隔离红线的第一道闸门。📌 0 表示游客（JT-10），非 0 即为真实注册用户 |
| file_name | TEXT | 用户原始文件名，仅用于展示 |
| stored_name | TEXT | 实际落盘文件名（UUID），NFR-SEC-07 要求重命名存储 |
| file_path | TEXT | 相对 BASE_DIR 的路径，拼接时禁止接受前端输入 |
| file_size | INTEGER | 字节数 |
| row_count | INTEGER | 有效数据行数（示例数据集为 14,305） |
| sku_count | INTEGER | 去重商品数（示例为 40） |
| warehouse_count | INTEGER | 去重仓库数（示例为 5）。📌 仓库列为必需字段，此值不应为 1 或 0 |
| valid_series_count | INTEGER | sku_id × warehouse_id 组合数（示例为 113） |
| date_start / date_end | TEXT | 数据时间范围（示例 2015-01-28 ~ 2015-12-27） |
| gap_filled | INTEGER | 是否执行过插值补齐（FR-UPL-13 用户选择「自动插值」后置 1） |
| gap_count | INTEGER | 补齐的断档天数合计，用于结果页披露 |
| is_sample | INTEGER | 1 表示内置示例数据（FR-UPL-02） |
| status | INTEGER | 1 可用 / -1 已失效 |

DB-T02-01：valid_series_count 与 row_count / 有效天数 的关系是校验的依据之一。若 valid_series_count > MAX_SERIES(1000)，须在写入前拦截（FR-UPL-14）。

#### DB-T03 tasks 预测任务表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id / user_id / dataset_id | INTEGER | 归属与输入。📌 user_id = 0 表示游客任务（JT-10）。游客任务天然不出现在任何登录用户的历史列表中（历史查询恒带 user_id = 当前用户），故不构成越权 |
| task_name | TEXT | 用户可命名；为空时后端生成，格式建议 {数据文件名截断}_{MMDD HH:mm} |
| granularity | TEXT | 📌 固定 warehouse_sku，CHECK 约束限定取值。商品级视图由前端聚合实现，不落库 |
| horizon | INTEGER | 预测步长，CHECK IN (7,14,30) |
| use_holiday_feature | INTEGER | 节假日特征开关 |
| status | TEXT | 📌 created / running / succeeded / failed，无 queued（取消异步排队后简化） |
| error_code | TEXT | E_TIMEOUT / E_TOO_MANY_SERIES / E_INFER_FAIL |
| error_msg | TEXT | 失败详情，面向排障 |
| completed_stage | TEXT | 🔒 软失败时记录已完成阶段（NFR-REL-02 要求返回已完成进度，不得给 502） |
| model_version | TEXT | NOT NULL。因为在线不再有「本次训练的模型」，必须记明用的哪个版本 |
| device | TEXT | 实际推理设备（cuda / cpu） |
| device_fallback | INTEGER | 是否发生过 CUDA→CPU 回退（FR-MOD-10），驱动 EV-PRED-05 埋点 |
| series_total / l1_count / l2_count / l3_count | INTEGER | 覆盖率披露数据源（FR-VIS-07）。🔒 三项之和必须等于 series_total |
| duration_ms | INTEGER | 🔒 端到端耗时，用于验证 ≤ 60 s 硬指标 |
| started_at / finished_at | TEXT |  |
| is_deleted | INTEGER | 软删除标记，所有列表查询须带 is_deleted = 0 |

DB-T03-01：状态流转只允许单向：created → running → succeeded | failed。禁止从 succeeded 回到 running（本项目不做重跑，重跑即新建任务，符合 FR-HIS-01 的列表语义）。

DB-T03-02：失败任务的重试是「新建任务」而非「复用任务」（NFR-REL-01 的「原参数一键重试」= 用原参数调 POST /predictions，生成新 task_id）。理由：失败记录需保留以供排障，覆盖会丢失证据。

#### DB-T04 predictions 预测结果表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK |
| task_id | INTEGER | 所属任务 |
| sku_id / warehouse_id | TEXT | 序列标识。📌 warehouse_id NOT NULL（仓库列为必需维度） |
| forecast_date | TEXT | 预测目标日期 |
| predicted_value | REAL | 预测销量 |
| actual_value | REAL | 测试集真值，仅回测时有值。生产环境为 NULL |
| baseline_value | REAL | 移动平均基线值，用于对比图与基线口径核算（FR-MOD-06 要求同预测点） |
| granularity_level | TEXT | 🔒 CHECK IN ('L1','L2','L3')，标识建模层级与置信度来源 |
| lower_bound / upper_bound | REAL | 置信区间，P2 启用 |

DB-T04-01：联合唯一索引 (task_id, warehouse_id, sku_id, forecast_date)。这既是数据完整性保障，也防止批量插入时因重试产生重复行。

DB-T04-02：写入必须批量（NFR-REL-04 明确要求）。实测规模：113 序列 × 14 天 = 1,582 行；若扩展至 1,000 序列 × 30 天 = 30,000 行，逐行 commit 会产生 30,000 次磁盘同步，耗时从数百毫秒膨胀到十几秒，直接威胁 60 秒 SLA。

#### DB-T05 metrics 任务指标表

与 tasks 一对一（task_id UNIQUE）。字段全部按 「加权口径 + 达标序列占比」双口径设计：

| 分组 | 字段 | 说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主指标 | mape / mae / rmse | 📌 加权口径。mape 即 WAPE = `Σ\ | y-ŷ\ | / Σ\ | y\ | `，硬指标 ≤ 20 |
| 基线 | baseline_mape / baseline_mae / baseline_rmse | 🔒 必须与主模型同预测点、同序列集合（FR-MOD-06） |  |  |  |  |
| 提升幅度 | mae_improve_pct / rmse_improve_pct | 🔒 硬指标 ≥ 15 |  |  |  |  |
| 达标序列 | series_evaluated / series_passed / series_pass_rate | 辅助指标 ≥ 60%。注意 series_evaluated 是分母，等于 L1 序列数而非总序列数 |  |  |  |  |
| 分组指标 | l1_mape / l2_mape | 🔒 分开统计，不得混算后宣称达标（PRD §3.4.3） |  |  |  |  |
| 判定 | is_over_threshold | 加权 MAPE 是否超 20%，驱动前端不可折叠警告（FR-VIS-06） |  |  |  |  |
| 披露 | eval_note | 🔒 固定文案：「本结果使用预训练模型推理，未针对本次输入数据微调」（FR-MOD-13） |  |  |  |  |
| 附属 | distribution_json / timing_json | 直方图数据与分阶段耗时 |  |  |  |  |

DB-T05-01：实测数据参考值（outputs/eval_report.json，horizon=14）。编码期可用于验证接口返回是否正确：

{

"metrics": {

"weighted_mape": 14.26, "weighted_mae": 1.32, "weighted_rmse": 3.37,

"baseline_mae": 1.8, "baseline_rmse": 4.65,

"mae_improve_pct": 26.42, "rmse_improve_pct": 27.52,

"series_pass_rate": 83.95, "series_passed": 68, "series_evaluated": 81

}

}

🔒 DB-T05-02：series_evaluated = 81（L1 序列数），而总序列数为 113。这是刻意的：L2 序列在测试段缺乏可靠真值（实测 l2_mape 为 nan），纳入分母会使指标失去意义。前端展示「达标序列占比」时必须同时给出分母，避免误导（FR-VIS-07 的披露精神）。

#### DB-T06 model_registry 模型版本表

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| version | 版本号，如 lstm_v1，UNIQUE |
| file_path | 权重 bundle 路径 |
| 超参 | window_size / hidden_size / num_layers / dropout / learning_rate / batch_size |
| 训练上下文 | train_data_range / train_row_count / series_count |
| 验证指标 | val_mae / val_rmse / val_mape（加权口径） |
| 环境 | device（cuda/cpu）/ peak_memory_mb / param_count |
| 状态 | is_active，部分唯一索引保证全局仅一条为 1 |

DB-T06-01：部分唯一索引是这张表的关键设计。

CREATE UNIQUE INDEX ux_model_active ON model_registry (is_active) WHERE is_active = 1;

普通唯一索引做不到「只允许一条 is_active=1，但允许多条 is_active=0」。这个索引让「同时存在两个启用模型」在数据库层不可能发生，而不是靠应用层自觉。

DB-T06-02：实测注册数据（来自 outputs/models/lstm_v1.report.json）：window_size=21、hidden_size=48、num_layers=2、param_count=31729、val_mape=14.07、device=cuda、peak_memory_mb=111。

#### DB-T07 operation_logs 操作日志表

面向排障审计，记录 login / register / logout / upload / predict / export / delete 七类动作（FR-SYS-03 要求四类，本表按实现需要扩充到七类），含 user_id / target_id / result / detail / ip / created_at。

DB-T07-01：user_id 可空 —— 注册失败的请求尚未产生用户，但也需要留痕。

#### DB-T08 events 埋点表

面向指标分析，承载 PRD §5.1 的 18 个 EV-* 事件。字段 event_name / user_id / task_id / properties(JSON) / created_at。

DB-T08-01：与 operation_logs 分表的理由 —— 二者生命周期不同：操作日志用于审计，需长期保留；埋点数据是分析素材，可批量归档或清理。合表会导致其中一方无法独立清理。

🔒 DB-T08-02：埋点写入失败不得抛异常（PRD §5.1）。实现方式：埋点写入包在 try/except 中，失败仅 logger.warning。绝不允许因为埋点表锁导致用户任务失败。

### 3.4 索引设计

| 索引 | 表 | 字段 | 支撑场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| ux_users_email | users | email COLLATE NOCASE | 登录查询、注册查重 |
| ix_datasets_user | datasets | (user_id, created_at DESC) | 我的数据集列表 |
| ix_tasks_user_list | tasks | (user_id, is_deleted, created_at DESC) | 🔑 历史列表页的主要查询路径（FR-HIS-01 要求按创建时间倒序） |
| ix_tasks_status | tasks | (status) | 任务状态统计、埋点 |
| ux_predictions_key | predictions | (task_id, warehouse_id, sku_id, forecast_date) UNIQUE | 唯一性保障 + 结果查询 |
| ix_predictions_task_sku | predictions | (task_id, sku_id, warehouse_id) | 按序列聚合查询、导出排序（FR-VIS-05 列序固定） |
| ux_model_active | model_registry | (is_active) WHERE is_active = 1 | 🔑 部分唯一索引，保证唯一启用版本 |
| ix_oplogs_user_time | operation_logs | (user_id, created_at DESC) | 操作审计 |
| ix_events_name_time | events | (event_name, created_at DESC) | 埋点分析 |
| ix_events_task | events | (task_id) | 按任务回溯埋点 |

复合索引的字段顺序理由（DB-09）：ix_tasks_user_list 把 user_id 放首位，是因为所有查询都必须带 user_id（NFR-SEC-02），它天然是最高选择性的前缀。is_deleted 放第二位，因其区分度低但过滤掉绝大多数行。

⚠️ 不要给 predictions.sku_id 单独建索引：该表查询永远带 task_id 前缀，单独索引不会被命中，纯属浪费写入性能。

### 3.5 约束与触发器

CHECK 约束汇总（共 13 处）——把「程序里约定」变成「数据库层强制」：

| 表 | 约束字段 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| users | status | 0 / 1 |
| datasets | is_sample | 0 / 1 |
| datasets | status | 1 / -1 |
| tasks | granularity | warehouse_sku |
| tasks | horizon | 7 / 14 / 30 |
| tasks | use_holiday_feature | 0 / 1 |
| tasks | status | created / running / succeeded / failed |
| tasks | device_fallback | 0 / 1 |
| tasks | is_deleted | 0 / 1 |
| predictions | granularity_level | L1 / L2 / L3 |
| metrics | is_over_threshold | 0 / 1 |
| model_registry | is_active | 0 / 1 |
| operation_logs | result | success / fail |

触发器（3 个）：trg_users_updated / trg_datasets_updated / trg_tasks_updated，在 AFTER UPDATE 时自动刷新 updated_at。

DB-10：predictions / metrics / events / operation_logs 不设 updated_at 与触发器 —— 这四张表只增不改。为只读表维护更新时间戳是无意义的开销。

### 3.6 初始化数据

见 code/db/seed.sql，包含：

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 🔒 游客哨兵账号（id = 0） | 随建表脚本一同写入，不需人工干预。它是外键完整性的结构前提，不属于「业务种子数据」（详见 §3.3 DB-T01-02 与 JT-10） |
| model_registry 启用记录 | 真实训练数据（lstm_v1，参数量 31,729，val_mape=14.07） |
| 演示账号 | ⚠️ 默认注释掉，需填入真实 bcrypt 哈希后启用；生产环境必须删除 |
| 内置示例数据集 | 不预置。示例数据按当前调用者惰性创建：登录用户 → user_id = 该用户；游客 → user_id = 0。重复调用返回同一条（幂等） |

📌 示例数据集的处理方式：共享文件放在 outputs/models/demo_sales.csv（14,305 行 / 40 商品 / 5 仓 / 113 序列 / 约 479 KB），每个调用者首次加载时创建一条指向该共享文件的 datasets 记录。这样既满足「数据按用户隔离」的语义，又不为每个用户复制一份 479 KB 文件。游客同理——只是归属改为哨兵账号，文件仍共享同一份。

### 3.7 典型查询与性能考量

| 场景 | 查询要点 | 预期规模 |
| --- | --- | --- |
| 历史列表分页 | v_task_summary 视图 + is_deleted=0 + ORDER BY created_at DESC LIMIT/OFFSET | 单用户任务数量级：数十至数百条，无需优化 |
| 结果页曲线 | predictions 按 task_id 取全部行，应用层按 (sku_id, warehouse_id) 分组 | 最大 30,000 行（1,000 序列 × 30 天） |
| 明细表分页 | predictions + 可选 granularity_level 过滤 + 排序 | 每页 20 行 |
| 覆盖率统计 | SELECT granularity_level, COUNT(*) FROM predictions WHERE task_id=? GROUP BY 1 | 3 组 |
| 历史对比 | 对 2~4 个 task_id 分别取指标与曲线，应用层合并 | 最多 4 × 30,000 行，⚠️ 需注意响应体大小 |

DB-11：对比接口的响应控制。4 个任务 × 1,000 序列的曲线数据可达数十 MB，直接内联会拖垮前端。实现要求：对比接口默认只返回指标对比，曲线数据按 sku_ids 筛选后返回（前端先让用户选商品）；未筛选时最多返回前 20 条序列并在响应中标注 truncated: true。

### 3.8 数据清理策略

| 对象 | 策略 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 导出文件 | TTL 7 天，定时任务清理 | NFR-REL-05、FR-SYS-08 |
| 🔒 临时错误明细 | TTL 1 小时，独立目录 data/exports/tmp/，与正式导出分开清理 | JT-11。用户修正数据的动作通常发生在几分钟内，1 小时足够；与 7 天产物混放会导致磁盘被临时文件挤占 |
| 上传原始 CSV | 保留 | FR-SYS-08 明确「原始 CSV 保留」 |
| 🔒 游客数据（user_id = 0） | 优先清理：游客数据集与任务的 TTL 取 24 小时，短于正式数据 | JT-10。游客身份无主，数据不可能被认领；若不清理，任何人都能通过反复上传撑爆磁盘（NFR-SEC-04） |
| 软删除的任务 | 保留不清理 | FR-HIS-05 要求可查回 |
| 埋点数据 | ⚠️ 建议 90 天后归档至独立文件 | 无明确需求，防止表无限增长 |
| 模型历史版本 | 保留最近 3 个 | ⚠️ 建议值，需评审确认 |

🔒 DB-12：清理任务的实现约束。清理是唯一的全局跨用户操作，容易成为隔离漏洞。要求：① 只按时间与路径前缀判断，不按业务字段；② 删除游客数据时必须同时清 data/uploads/u0/，否则会留下无主 CSV；③ 清理日志不得输出其他用户的数据内容。

### 3.9 SQLite 配置与并发处理

BE-12 启动时必须执行：

# app/core/db.py

from sqlalchemy import create_engine, event

engine = create_engine(

f"sqlite:///{DB_PATH}",

connect_args={"check_same_thread": False},   # FastAPI 多线程访问必需

echo=False,

)

@event.listens_for(engine, "connect")

def _set_sqlite_pragma(dbapi_conn, _):

cur = dbapi_conn.cursor()

cur.execute("PRAGMA journal_mode=WAL")        # NFR-REL-04：并发读写

cur.execute("PRAGMA foreign_keys=ON")         # SQLite 默认关闭外键！

cur.execute("PRAGMA busy_timeout=5000")       # 写锁等待 5 秒而非立即报错

cur.execute("PRAGMA synchronous=NORMAL")      # WAL 下兼顾安全与性能

cur.close()

| 参数 | 作用 | 不设置的后果 |
| --- | --- | --- |
| journal_mode=WAL | 读写并发（读不阻塞写） | 多用户提交任务时 database is locked |
| foreign_keys=ON | 🔒 启用外键约束 | SQLite 默认不执行外键约束，schema.sql 里的外键形同虚设，会静默产生孤儿数据 |
| busy_timeout=5000 | 写锁等待 | 瞬时并发立即抛异常 |
| synchronous=NORMAL | 减少 fsync 次数 | 批量插入变慢（FULL 模式下每次提交都 fsync） |

🔒 BE-13：PRAGMA foreign_keys=ON 是最容易被忽略的一行。SQLite 出于历史兼容默认关闭外键检查，若不显式开启，schema.sql 中精心设计的外键与 RESTRICT 行为完全不会生效——删数据集时不会报错，任务却指向了不存在的记录。

## 4. 后端设计与实现

### 4.1 应用启动与生命周期

app/main.py 承担四件事：注册中间件、挂载路由、启动自检、管理模型单例。

# app/main.py（骨架）

from contextlib import asynccontextmanager

from fastapi import FastAPI

from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

from app.core import config

from app.core.errors import register_exception_handlers

from app.core.db import init_db

from app.core.model_holder import load_active_model, holder

from app.api.router import api_router

@asynccontextmanager

async def lifespan(app: FastAPI):

# ---------- 启动自检（BE-06 / BE-14）----------

init_db()                       # 建库建表（幂等）+ PRAGMA 设置

load_active_model()             # 预加载模型，避免首个请求承担加载开销

yield

# ---------- 关闭 ----------

holder.clear()

app = FastAPI(

title="电商销量预测系统 API",

version="1.0.0",

lifespan=lifespan,

docs_url="/docs",               # FR-SYS-02 的接口文档交付物

)

app.add_middleware(

CORSMiddleware,

allow_origins=config.CORS_ORIGINS,

allow_credentials=True,

allow_methods=["*"],

allow_headers=["*"],

)

register_exception_handlers(app)

app.include_router(api_router, prefix="/api/v1")

#### 4.1.1 启动自检清单（BE-14）

启动时逐项校验，任一失败直接退出（不允许「服务起来了但功能是坏的」）：

| 检查项 | 失败原因 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| JWT_SECRET 已配置且长度 ≥ 32 | 环境变量缺失 | 🔒 退出。禁止用默认值兜底（BE-05） |
| data/ 及子目录存在且可写 | 权限 / 路径错误 | 自动创建；失败则退出 |
| PRAGMA foreign_keys 返回 1 | 连接配置错误 | 退出（BE-13） |
| model_registry 有且仅有一条 is_active=1 | 未执行 seed.sql，或存在多个启用版本 | 退出并提示执行 seed.sql |
| ACTIVE_MODEL 与库中启用版本号一致 | 配置漂移 | 退出（BE-06） |
| 模型权重文件可加载 | 文件缺失 / 版本不兼容 | 退出并提示重跑 train_and_register.py |
| 模型参数量与 model_registry.param_count 一致 | 权重与注册记录不匹配 | ⚠️ 打印警告继续（可能是有意换权重） |

BE-15：模型预加载的意义。实测单次推理仅 21 ms，但首次加载模型需读取 128 KB 权重并构建计算图，耗时数秒。若不预加载，第一个用户会遭遇明显卡顿，且该延迟会被误计入 duration_ms，污染性能指标。实现上用模块级单例持有模型（见 §4.7.3），并注意 torch.no_grad() 包装推理。

### 4.2 中间件链

执行顺序（自上而下）：

| 序 | 中间件 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORSMiddleware | 跨域 | 生产环境改为 Nginx 同源，可移除此中间件 |
| 2 | RequestIDMiddleware | 为每个请求生成 request_id，注入日志上下文 | 排障时用它串联一次请求的全部日志 |
| 3 | AccessLogMiddleware | 记录方法、路径、耗时、状态码 | 不记录请求体（防密码泄露，NFR-SEC-09） |
| 4 | TimeoutGuardMiddleware | 对 /predictions 施加预算控制 | 见下方 BE-16 |

BE-16：超时不能靠中间件强杀。预测任务在同步执行中，硬中断会留下 status=running 的僵尸任务。正确做法是在编排层做软失败：predict_service 内部维护 deadline = start + TASK_BUDGET_MS，在每个阶段结束时检查；超预算则写入 status=failed、error_code=E_TIMEOUT、completed_stage=<已完成阶段>，正常返回响应（NFR-REL-02 明确要求「不得返回 502/504 原始错误」）。

### 4.3 依赖注入

# app/core/deps.py

from typing import Annotated, Generator

from fastapi import Depends, Header

from sqlalchemy.orm import Session

from app.core.db import SessionLocal

from app.core.errors import BizError

from app.core.security import decode_token

from app.dao import user_dao

def get_db() -> Generator[Session, None, None]:

db = SessionLocal()

try:

yield db

db.commit()            # 成功路径统一提交

except Exception:

db.rollback()

raise

finally:

db.close()

def get_current_user(

authorization: Annotated[str | None, Header()] = None,

db: Session = Depends(get_db),

):

"""解析 Bearer Token 并返回用户。所有受保护接口都依赖它。"""

if not authorization or not authorization.startswith("Bearer "):

raise BizError(40101, "请先登录后再执行此操作")

payload = decode_token(authorization.removeprefix("Bearer ").strip())

user = user_dao.get_by_id(db, payload["sub"])

if user is None or user.status != 1:

raise BizError(40102, "登录状态已失效，请重新登录")

return user

CurrentUser = Annotated[object, Depends(get_current_user)]

CurrentAdmin = Annotated[object, Depends(get_current_admin)]   # CH-01，见下

DbSession = Annotated[Session, Depends(get_db)]

# --------------------------------------------------------- 管理员鉴权（CH-01 / BE-ADM-01）

def get_current_admin(ctx=Depends(get_auth_context)):

"""必须已登录**且** ``role == 'admin'``（`CH-01` 管理端专用）。

🔴 **依赖注入只能写成注解形式 ``admin: CurrentAdmin``**，

写成 ``admin=CurrentAdmin``（默认值形式）传进去的是**类本身**而非实例，

后续 ``admin.id`` 拿到的是 SQLAlchemy 的 ``InstrumentedAttribute`` ——

语法合法、类型检查也过，一路带到 DAO 层才炸，报错信息完全指不到真正的原因。

（`EP-7` 已踩过4 处，`EP-8` 起写入静态守卫 ``scripts/verify_ep8.py``。）

🔒 **越权判定顺序：先认证后授权，不得调换**

未登录 → ``40101``/``40102``（由 ``get_current_user`` 先跑）

已登录但非管理员 → ``40301``

顺序颠倒会让未登录请求拿到 403，前端就分不清「该去登录」与「登录了但没权限」。

"""

if ctx.user.role != "admin":

raise BizError(40301, "当前账号无管理端访问权限，请联系系统管理员")

return ctx.user

> 🔒 **`BE-ADM-01`：本依赖是数据隔离红线（``NFR-SEC-02``）的唯一例外之门。**

> 管理端的 9 个接口（``API-22``~``API-30``）需要跨用户聚合，是全项目**唯一**

> 不带 ``user_id`` 过滤的接口组。三条硬约束：

> ① 例外**只允许**存在于 ``app/api/v1/admin.py``；其他 5 个 ``api/v1/*.py``

>    出现不带 ``user_id`` 的查询即为红线破坏；

> ② 每个路由必须声明 ``CurrentAdmin``，**禁止**「先查后判」（漏判即越权）；

> ③ 4 类写操作全部写 ``operation_logs``（``action='admin'``）。

# --------------------------------------------------------- 可选鉴权（JT-10 游客态）

GUEST_USER_ID = 0   # 游客哨兵账号，见 schema.sql T01a、§3.3 DB-T01-02

def get_optional_user(

authorization: Annotated[str | None, Header()] = None,

db: Session = Depends(get_db),

) -> int:

"""返回 user_id；未登录或 Token 无效时返回 GUEST_USER_ID，**不抛错**。

🔒 使用范围严格受限：仅 API-06（上传）、API-07（示例数据）这两个

FR-USR-08 明确允许游客体验的接口可以使用。其余接口一律用 get_current_user。

误用的后果是把越权请求静默降级成游客请求，从而掩盖鉴权缺陷。

设计取舍：Token 无效时不抛 401 而是降级为游客，符合用户直觉（Token 过期后

点「上传」应能继续，而不是被拦下）；但涉及数据归属的接口必须严格鉴权，

故本依赖不提供默认值给其他接口。

"""

if not authorization or not authorization.startswith("Bearer "):

return GUEST_USER_ID

try:

payload = decode_token(authorization.removeprefix("Bearer ").strip())

user = user_dao.get_by_id(db, payload["sub"])

except BizError:

return GUEST_USER_ID

if user is None or user.status != 1:

return GUEST_USER_ID

return user.id

OptionalUserId = Annotated[int, Depends(get_optional_user)]

BE-17：get_db 里不在 finally 中提交。把 commit() 放在 yield 之后的正常路径上，异常时走 rollback，避免「业务失败但数据已落库」的不一致。需要精细控制事务边界的场景（如批量插入 predictions），在 service 层显式调用 db.commit()。

🔒 BE-18：get_current_user 是数据隔离的执行点。它返回的用户对象必须被后续所有 DAO 查询用作过滤条件。任何 dao.xxx(db, task_id=...) 而不带 user_id 的调用都是越权风险（NFR-SEC-02）。

🔒 BE-41：数据集归属判定顺序（游客数据的特殊性，JT-10）。引入 user_id = 0 后，「这个数据集是不是我的」不再等价于 user_id == current_user.id。正确实现：

def assert_dataset_readable(dataset, current_user_id: int) -> None:

if dataset.user_id == GUEST_USER_ID:

return                       # 游客数据匿名共享，任何调用者均可用

if dataset.user_id != current_user_id:

raise BizError(40301, "无权访问该数据集")

漏掉第一个分支的后果：游客上传的数据集，用户登录后就无法用来创建任务——FR-USR-08 的体验链路在登录态断裂。

写反顺序或写成「两者任一为 0 即放行」的后果：真实用户之间的隔离被击穿（NFR-SEC-02 红线）。两个分支的顺序不可交换。

BE-42：新数据的归属写入规则（一句话记牢）：datasets.user_id 与 tasks.user_id 一律写当前调用者的身份——登录用户写其真实 id，游客写 0。不存在「游客上传的数据集，登录后归到该用户名下」的迁移逻辑；数据归属一经写入不再变更。

### 4.4 认证与授权实现

#### 4.4.1 密码哈希（FR-USR-03）

# app/core/security.py

import bcrypt

from app.schemas.constants import BCRYPT_MAX_BYTES   # = 72，与 schemas.py 同源（JT-12）

def hash_password(raw: str) -> str:

# 🔒 BE-40 / JT-12：必须做字节校验。

# bcrypt 5.x 对 >72 字节的密码**抛 ValueError**（4.x 是静默截断，行为已变）。

# 正常路径由 schemas.py::_enforce_bcrypt_bytes 拦截并返回 422；

# 此处再断言一次，是为防止绕过接口层直接调用（脚本批量建号、单元测试）时 500。

if len(raw.encode("utf-8")) > BCRYPT_MAX_BYTES:

raise ValueError(

f"密码编码后不得超过 {BCRYPT_MAX_BYTES} 字节，"

"应在接口层拦截并返回 4xx（不应到达此处）"

)

return bcrypt.hashpw(raw.encode("utf-8"), bcrypt.gensalt(rounds=12)).decode()

def verify_password(raw: str, hashed: str) -> bool:

# 🔒 BE-40：checkpw 在哈希串非法时抛 ValueError，而**不是**返回 False。

# 这个分支真实存在——游客哨兵的 password_hash = '!'。

# 漏掉 try/except 的后果：用哨兵邮箱尝试登录会得到 500，

# 而不是「邮箱或密码错误」（违反 NFR-USE-03 的可读提示要求）。

try:

return bcrypt.checkpw(raw.encode("utf-8"), hashed.encode("utf-8"))

except ValueError:

return False

| 决策 | 说明 |
| --- | --- |
| 用 bcrypt 而非 passlib | passlib 已停止维护；且 bcrypt 5.x 已移除 __about__ 属性，passlib 引用它必然报错，属于硬性不兼容 |
| 🔒 锁定 bcrypt 5.0.0 | 5.x 把「>72 字节静默截断」改为「显式抛 ValueError」。这一变化本身更安全（不会把不同长密码当作同一个），但要求调用方必须前置校验，见下行（JT-12） |
| rounds=12 | 单次哈希约 250 ms。既保证暴力破解成本，又不让登录接口超出 NFR-PERF-06 的 3 s 预算 |
| 🔒 72 是「字节」不是「字符」 | 用 len(raw.encode("utf-8")) 而非 len(raw)。中文每字占 3 字节，24 个中文字符即达 72 字节上限。故「64 字符」的限制单独存在是不够的 |
| 🔒 checkpw 必须捕获 ValueError | 见代码注释。哨兵账号与任何被手工改坏的哈希串都会走这个分支 |

⏱️ 上述两条约束均经实测确认（bcrypt 5.0.0）：

checkpw(b'',          h='!')  -> ValueError: Invalid salt      ← 必须捕获

checkpw(b'Demo@12345',h='!')  -> ValueError: Invalid salt

hashpw('a'*100)               -> ValueError: password cannot be longer than 72 bytes

hashpw('中文'*32)             -> ValueError: password cannot be longer than 72 bytes

正常 bcrypt 串 checkpw(正确密码) -> True      （对照组，行为正常）

#### 4.4.2 Token 签发与校验（FR-USR-04 / FR-USR-05）

import jwt

from datetime import datetime, timedelta, timezone

from app.core import config

from app.core.errors import BizError

ALGO = "HS256"

def create_token(user_id: int) -> tuple[str, int]:

expire_minutes = config.JWT_EXPIRE_MINUTES

now = datetime.now(timezone.utc)

payload = {

"sub": str(user_id),

"iat": int(now.timestamp()),

"exp": int((now + timedelta(minutes=expire_minutes)).timestamp()),

}

token = jwt.encode(payload, config.JWT_SECRET, algorithm=ALGO)

return token, expire_minutes * 60

def decode_token(token: str) -> dict:

try:

return jwt.decode(token, config.JWT_SECRET, algorithms=[ALGO])

except jwt.ExpiredSignatureError:

raise BizError(40102, "登录已过期，请重新登录")

except jwt.InvalidTokenError:

raise BizError(40101, "登录凭证无效，请重新登录")

FR-USR-05 的登出实现（Token 立即失效）——JWT 无状态，登出需额外机制：

| 方案 | 机制 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| A. 短 TTL + 客户端清除 | Token 有效期 12 小时，登出仅前端删除 | ❌ 不满足 FR-USR-05「登出后旧 Token 立即失效」 |
| B. Token 黑名单 | 登出时把 jti 写入内存集合或表，校验时查黑名单 | ✅ 推荐。单机部署用内存 set 即可，进程重启后黑名单清空（可接受：重启后旧 Token 本就应重新登录） |
| C. Token 版本号 | users 表加 token_version，改密码/登出时自增，Token 内携带版本 | ✅ 重量级方案，改密码后强制全端下线（FR-USR-07 要求改密码后原 Token 失效） |

📌 建议组合 B + C：登出用黑名单（轻量、即时），改密码用版本号（FR-USR-07 要求「修改后原 Token 失效并强制重新登录」）。由于 PRD 未要求 token_version 字段，若采用方案 C 需在 users 表增加该字段——此为 TQ-1，见附录 D。

#### 4.4.3 登录限流（FR-USR-06）

def check_login_lock(db: Session, user) -> None:

if user and user.locked_until:

remain = (parse_dt(user.locked_until) - datetime.now()).total_seconds()

if remain > 0:

raise BizError(40104, f"密码连续错误次数过多，请 {int(remain) + 1} 秒后重试")

def on_login_fail(db: Session, user) -> None:

if user is None:

return

user.fail_count += 1

if user.fail_count >= config.LOGIN_MAX_FAIL:      # 3

user.locked_until = (datetime.now()

+ timedelta(seconds=config.LOGIN_LOCK_SECONDS)).strftime(FMT)

user.fail_count = 0                            # 计数归零，冷却结束后重新计

def on_login_success(db: Session, user) -> None:

user.fail_count = 0

user.locked_until = None

user.last_login_at = datetime.now().strftime(FMT)

BE-19：限流提示必须给出剩余秒数。FR-USR-06 的验收要点写的是「第 4 次立即尝试被拒绝，提示剩余冷却时间」，只回「请稍后再试」不算达标。

#### 4.4.4 越权返回 403 而非 404（NFR-SEC-05）

def get_owned_task(db: Session, task_id: int, user_id: int) -> Task:

task = task_dao.get(db, task_id)

if task is None:

raise BizError(40401, "任务不存在或已被删除")

if task.user_id != user_id:

# NFR-SEC-05：返回 403 而非 404，避免通过状态码探测他人任务是否存在

raise BizError(40301, "无权访问该任务")

return task

### 4.5 统一异常处理

FR-SYS-01 要求所有接口响应结构一致。实现上需要把三类异常统一收敛：

# app/core/errors.py

class BizError(Exception):

"""业务异常。code 为 PRD 定义的业务错误码（400xx~500xx）。"""

def __init__(self, code: int, message: str, data: dict | None = None):

self.code = code

self.message = message

self.data = data or {}

def register_exception_handlers(app: FastAPI) -> None:

@app.exception_handler(BizError)

async def _biz(_, exc: BizError):

# 4xxxx 业务错误用 HTTP 200 返回，由 body.code 区分（FR-SYS-01）；

# 401xxx 返 401；5xxxx（服务端故障）返 500（R-09，见下方 BE-20）

return JSONResponse(status_code=http_status_for(exc.code),

content={"code": exc.code, "message": exc.message,

"data": exc.data})

@app.exception_handler(RequestValidationError)

async def _pydantic(_, exc: RequestValidationError):

first = exc.errors()[0]

field = ".".join(str(x) for x in first["loc"][1:])

return JSONResponse(status_code=200, content={

"code": 40012,

"message": f"参数 {field} 不合法：{first['msg']}",

"data": {"field": field, "errors": exc.errors()},

})

@app.exception_handler(Exception)

async def _unknown(_, exc: Exception):

logger.exception("未捕获异常 request_id=%s", request_id_var.get())

return JSONResponse(status_code=500, content={

"code": 50001, "message": "服务内部错误，请稍后重试或联系管理员",

"data": {},

})

🔒 BE-20：业务错误一律用 HTTP 200 + body.code。这是 FR-SYS-01 的字面要求，也是前端拦截器设计的依据（api-client.ts 只在 body.code !== 0 时抛 ApiError）。若混用 HTTP 4xx，前端需要同时处理两套判断逻辑。

例外一：HTTP 401 仍需返回真实状态码，因为浏览器与其他中间件依赖它触发重新认证。实现上 BizError(40101/40102) 由 get_current_user 抛出，处理器中对其返回 status_code=401。

例外二（R-09，2026-10-26）：code >= 50000 返回真实 HTTP 500。理由是可观测性——统一 200 时 Nginx / ALB / APM 的 5xx 告警规则对本站完全失效，curl -f 也退化为必须人工解析 body。折中范围为「只加 5xx 映射」：4xxxx（含 40301 / 40401 这类带 HTTP 语义的码）继续返回 200，因此前端「一套 body.code 分支」的收益完整保留，既有校验脚本的状态码断言也不受影响。映射的唯一入口是 errors.py::http_status_for()，客户端需注意 5xx 响应改由拦截器的 error 分支取 code/message（下载类接口的 Blob 响应要先解 JSON）。

⚠️ BE-21：Exception 兜底处理器中的 message 不得包含堆栈或原始异常文本（NFR-SEC-09）。原始信息只进日志，响应给用户的是固定文案。

### 4.6 日志规范

| 级别 | 使用场景 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| DEBUG | 开发期细节 | SQL 语句、特征矩阵形状 (8990, 21, 11) |
| INFO | 关键业务节点 | 任务 42 完成 耗时=7873ms 设备=cuda 加权MAPE=14.26% |
| WARNING | 可恢复异常 | CUDA OOM，回退 CPU 重跑 task=42、埋点写入失败 event=EV-PRED-02 |
| ERROR | 需人工介入 | 模型加载失败、数据库写入失败 |

日志格式：%(asctime)s %(levelname)s [%(request_id)s] %(name)s - %(message)s

🔒 BE-22：禁止在日志中输出密码、Token 原文、密码哈希（NFR-SEC-09）。实现建议：在 logging.Filter 中对 password / authorization / access_token 等关键字做遮蔽，而非依赖开发者自觉。

### 4.7 算法层调用契约（★ 核心章节）

本节定义 services/ 如何调用已实现的 app/algo/。这是在线与离线共用同一份代码（架构红线 2）的具体落地。

#### 4.7.1 算法层模块职责与关键函数

| 模块 | 关键函数 | 签名要点 | 调用时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| preprocess.py | validate_dataframe(df) | 校验失败抛 ValidationError | 上传时（API-06）+ 推理前防御性调用 |
|  | clean_dataframe(df) | 插值 + 尖峰截断，返回新 df | 推理前 |
|  | detect_gaps(df) | 返回断档信息 | 上传校验第 6 步（FR-UPL-12） |
|  | truncate_spikes(..., preserve_calendar=...) | 🔒 需传营销节点，见 §4.7.4 | 训练与推理前 |
|  | resolve_device(prefer="auto") | 返回 "cuda" / "cpu" | run_inference 内部已调用 |
| classify.py | classify_series(df) | 返回 dict[(sku, wh) -> SeriesInfo] | 推理流水线第 2 步 |
|  | count_levels(infos) | 返回 LevelCounts | 覆盖率披露 |
|  | coverage_report(infos) | 返回覆盖率 dict | 映射到接口 coverage 字段 |
|  | estimate_series_count(df) | 返回序列数 | 上传时预检（FR-UPL-14） |
|  | l1_series(infos) / l2_l3_series(infos) | 分流 | 推理前 |
| features.py | build_inference_windows(...) | 构造推理窗口 | 推理前 |
|  | baseline_values(sales, window) | 返回基线序列 | 指标计算 |
|  | min_required_points(window) | 返回最少所需点数 | 数据量校验（B5） |
|  | residual_to_value(residual_norm, base, sigma) | 🔒 残差还原，见 §4.7.4 | 推理后 |
| infer.py | 🔑 run_inference(...) | 在线主入口 | 见 §4.7.2 |
|  | load_bundle(path, device) | 返回 (model, meta) | 启动时预加载 |
| fallback.py | l2_forecast(...) | 商品级降级 + 仓占比分摊 | run_inference 内部 |
|  | l3_forecast(df, sku, warehouse) | 返回 (None, meta)，不输出数值 | run_inference 内部 |
| metrics.py | compute_task_metrics(series_records, horizon, levels_for_main) | 见 §4.7.3 | run_inference 内部 |
|  | series_mape_distribution(series_records) | 返回直方图数据 | 结果页分布图 |
|  | verdict(m) | 返回四条硬指标判定 | 结果页判定条 |
| train.py | 🔒 服务进程禁止导入 | 训练入口 | 仅 scripts/ 使用 |

#### 4.7.2 在线主入口 run_inference 的完整签名（📌 契约冻结）

def run_inference(

df: pd.DataFrame,                        # 已校验；建议先 clean_dataframe

horizon: int = 7,                        # 预测步长，取值 7/14/30

model: torch.nn.Module | None = None,    # None 时全部走规则兜底（用于自检）

feat_names: tuple[str, ...] | None = None,

window: int = C.WINDOW_SIZE,             # 生产配置 21

holiday: bool = True,                    # 对应 use_holiday_feature

device: str = "auto",                    # auto 优先 CUDA，OOM 自动回退

target_mode: str = features.TARGET_MODE, # 📌 恒为 'resid'（学残差）

baseline_window: int = C.BASELINE_WINDOW,# 7，对应前端"基线"曲线

backtest: bool = False,                  # 🔒 线上必须为 False

levels_for_main: tuple[str, ...] = ("L1",),  # 🔒 主指标只算 L1

debug: bool = False,

) -> InferenceResult:

返回结构 InferenceResult 与下游的三向映射（JT-04）——这张表是本节最重要的产出：

| InferenceResult 字段 | 内容 | → 接口响应字段（§5） | → 数据库落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| records: list[PredictionRecord] | 每条序列的 sku / warehouse / level / dates / forecast / note | series[]（含 granularity_level） | predictions 表逐行 |
| metrics: C.Metrics | 加权 MAE/RMSE/MAPE、基线、提升幅度、达标占比、L1/L2 分组 MAPE | metrics（MetricBundle） | metrics 表 |
| coverage: dict | {L1, L2, L3, total, L1_pct, ...} | coverage（Coverage） | tasks.l1_count/l2_count/l3_count |
| timing: Timing | preprocess_ms / features_ms / inference_ms / metrics_ms / total_ms | timing_ms（TimingMs） | metrics.timing_json + tasks.duration_ms |
| distribution: dict | 中位 / P75 / P90 / 最大 / 超标数 / 分箱 | distribution | metrics.distribution_json |
| warnings: list[str] | 「N 条序列历史不足」等提示 | ⚠️ 需并入 eval_note 或新增 warnings 字段，见 TQ-2 | —— |
| device: str | 实际使用设备（含回退后结果） | task.device | tasks.device |
| metric_records: list[dict] | 逐序列 y_true / y_pred / baseline | 明细表数据源 | 与 predictions 同源 |

📌 JT-04 的意义：这张表说明接口层基本不需要做数据加工——算法产出已经覆盖了结果页 90% 的字段需求。services/predict_service.py 的职责因此被压缩为「落库 + 组装响应」，而非「重新计算」。这直接消除了「算法一套数字、接口另一套数字」的风险。

#### 4.7.3 指标计算的调用方式（🔒 levels_for_main 口径）

from app.algo import metrics as algo_metrics

# ✅ 正确：主指标只统计 L1（模型真正负责的部分）

m = algo_metrics.compute_task_metrics(

series_records=res.metric_records,

horizon=horizon,

levels_for_main=("L1",),

)

# ❌ 错误：混入 L2 —— 实测会把 13.6% 拖到 25.9%，导致"模型不达标"的误判

m = algo_metrics.compute_task_metrics(res.metric_records, horizon, ("L1", "L2"))

🔒 BE-23：levels_for_main 必须保持默认值 ("L1",)。理由已在 metrics.compute_task_metrics 的文档字符串中说明：L2 的预测值由规则（商品级均值 × 仓占比）产生，不代表 LSTM 的能力。实测 L2 组 MAPE 约 60%，混入主指标会使达标模型整体变成不达标。

结果页必须同时披露覆盖率（FR-VIS-07），让评审看到「模型负责了 71.7% 的序列，这部分误差 14.26%；其余 28.3% 走规则降级，质量单独列出」。这比一个混合数字更诚实、也更有说服力。

#### 4.7.4 五条不可违反的算法设计约束（改动前必读）

这五条是算法层实测踩坑后的结论，后端改动若绕过它们会立刻导致指标崩坏：

| 编号 | 约束 | 违反后果 | 涉及函数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALGO-1 | 学残差：目标为 (y − 移动平均基线)/σ | 预测值塌回序列均值（实测 预测std/真值std = 0.26） | features.make_target / residual_to_value |
| ALGO-2 | 按序列切分（split_by_series），禁止按样本切 | 相邻两天近乎相同，必然数据泄漏 | train.split_by_series |
| ALGO-3 | 退化序列过滤：MIN_USABLE_SIGMA = 0.5 | σ≈0.03 的近常量序列除完后残差放大十倍，污染全局 loss | features 内部 |
| ALGO-4 | 营销节点保护：truncate_spikes(..., preserve_calendar=...) | 无条件截断会削掉双十一尖峰，而那是唯一可学的业务信号 | preprocess.truncate_spikes |
| ALGO-5 | 主指标只算 L1：levels_for_main=("L1",) | 13.6% → 25.9%，误判为不达标 | metrics.compute_task_metrics |

🔒 BE-24：评测必须 backtest=True。run_inference 的 backtest 参数会把每条序列末尾 horizon 天摘掉再预测，使指标与 train.evaluate_on_holdout 同口径。线上服务必须保持 backtest=False（用全部历史预测真正的未来）。混淆二者会得到「看着答案出题」的虚高指标。

#### 4.7.5 模型单例持有

# app/core/model_holder.py

import torch

from app.algo import infer as algo_infer

class ModelHolder:

model = None

meta: dict = {}

version: str | None = None

device: str = "cpu"

loaded: bool = False

def clear(self) -> None:

self.model = None

self.meta = {}

self.loaded = False

holder = ModelHolder()

def load_active_model() -> None:

"""启动时调用。失败会抛异常，由 lifespan 传播导致启动失败（BE-06）。"""

row = registry_dao.get_active()            # model_registry.is_active = 1

if row is None:

raise RuntimeError("model_registry 中没有启用版本，请先执行 code/db/seed.sql")

device = preprocess.resolve_device("auto")

model, meta = algo_infer.load_bundle(row.file_path, device=device)

model.eval()                               # 🔒 必须置 eval，否则 dropout 生效

holder.model = model

holder.meta = meta

holder.version = row.version

holder.device = device

holder.loaded = True

logger.info("模型已加载 version=%s device=%s params=%s",

row.version, device, meta.get("n_params"))

🔒 BE-25：model.eval() 与 torch.no_grad() 二者都要。缺 eval() 会让 dropout 在推理时生效（预测随机漂移）；缺 no_grad() 会构建计算图（显存翻倍，在 2 GB 显存上有 OOM 风险）。

### 4.8 预测任务编排实现（services/predict_service.py）

这是整个后端最核心的流程，对应开发方案数据流 2。

def create_and_run(db: Session, user, req: CreateTaskRequest) -> CreateTaskResponse:

started = time.perf_counter()

deadline = started + config.TASK_BUDGET_MS / 1000

# ---------- 1. 前置校验 ----------

dataset = dataset_service.get_owned(db, req.dataset_id, user.id)

if dataset.valid_series_count > config.MAX_SERIES:

raise BizError(40004,

f"待预测序列数为 {dataset.valid_series_count}，超过上限 {config.MAX_SERIES}，"

f"请先筛选商品后重试",

{"series_count": dataset.valid_series_count, "series_limit": config.MAX_SERIES})

if not holder.loaded:

raise BizError(40404, "模型尚未就绪，请稍后重试或联系管理员")

# ---------- 2. 建任务（先落 running，保证异常时有记录可查）----------

task = task_dao.create(db, user_id=user.id, dataset_id=dataset.id,

horizon=req.horizon, granularity="warehouse_sku",

use_holiday_feature=req.use_holiday_feature,

task_name=req.task_name, status="running",

model_version=holder.version,

started_at=now_str())

db.commit()

try:

# ---------- 3. 读数据 ----------

df = dataset_service.read_csv(dataset)          # 跳过重复校验

# ---------- 4. 算法流水线（唯一计算入口）----------

result = algo_infer.run_inference(

df,

horizon=req.horizon,

model=holder.model,

feat_names=holder.meta.get("feat_names"),

holiday=bool(req.use_holiday_feature),

device=holder.device,

backtest=False,                              # 🔒 线上恒为 False

levels_for_main=("L1",),                     # 🔒 见 BE-23

)

# ---------- 5. 预算检查（软失败）----------

if time.perf_counter() > deadline:

return _fail_task(db, task, "E_TIMEOUT", "validate", "metrics",

f"处理耗时超过 {config.TASK_BUDGET_MS // 1000} 秒预算，"

f"建议减少序列数后重试")

# ---------- 6. 落库（批量，NFR-REL-04）----------

rows = _to_prediction_rows(task.id, result)      # list[dict]

prediction_dao.bulk_insert(db, rows, chunk=1000)

task.l1_count = result.coverage["L1"]

task.l2_count = result.coverage["L2"]

task.l3_count = result.coverage["L3"]

task.series_total = result.coverage["total"]

task.device = result.device

task.device_fallback = int(result.device != holder.device)   # 发生回退

task.duration_ms = result.timing.total_ms

task.status = "succeeded"

task.finished_at = now_str()

metric_dao.create(db, task_id=task.id,

mape=result.metrics.mape, mae=result.metrics.mae,

rmse=result.metrics.rmse,

baseline_mae=result.metrics.baseline_mae,

baseline_rmse=result.metrics.baseline_rmse,

mae_improve_pct=result.metrics.mae_improve_pct,

rmse_improve_pct=result.metrics.rmse_improve_pct,

series_evaluated=result.metrics.series_evaluated,

series_passed=result.metrics.series_passed,

series_pass_rate=result.metrics.series_pass_rate,

l1_mape=result.metrics.l1_mape, l2_mape=result.metrics.l2_mape,

is_over_threshold=int(result.metrics.mape > 20.0),

eval_note=EVAL_NOTE,

distribution_json=json.dumps(result.distribution, ensure_ascii=False),

timing_json=json.dumps(result.timing.as_dict()))

db.commit()

emit_event("EV-PRED-02", task_id=task.id, **{...})    # 埋点不得阻塞

return CreateTaskResponse(task_id=task.id, status="succeeded",

model_version=holder.version,

series_count=task.series_total,

estimated_ms=result.timing.total_ms)

except torch.cuda.OutOfMemoryError as e:

logger.warning("CUDA OOM task=%s，回退 CPU 重跑", task.id)

return _retry_on_cpu(db, task, req, df)

except Exception as e:

return _fail_task(db, task, "E_INFER_FAIL", "validate", "features", str(e))

关键实现要点

| 编号 | 要点 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| BE-26 | 先落 running 再算，且立即 commit | 若进程在处理中崩溃，数据库里仍有一条 running 记录可供排查；不先落库则任务凭空消失 |
| BE-27 | 批量插入 chunk=1000 | NFR-REL-04。30,000 行逐条 commit 会因每次 fsync 而耗时十几秒 |
| BE-28 | 软失败返回正常响应（HTTP 200 + code:0，任务状态为 failed） | NFR-REL-02 要求不给 502/504。前端据 task.status 渲染失败态 |
| BE-29 | device_fallback 判定用 result.device != holder.device | 回退发生在 run_inference 内部，返回值才是真相。不能用「是否捕获异常」判断 |
| BE-30 | OOM 重试时必须重建 df 或重置索引 | 首次失败可能已修改 df（如插值），复用会导致重复插值 |

#### 4.8.1 EVAL_NOTE 固定文案（🔒 FR-MOD-13）

EVAL_NOTE = (

"本结果使用预训练模型推理，未针对本次输入数据微调。"

"模型基于历史数据训练，对突发外部事件（政策、竞品、疫情）无预测能力。"

)

必须同时出现在：结果页（FR-SYS-07）、历史详情页、导出文件首行注释（FR-VIS-05）。

### 4.9 上传与校验实现（services/dataset_service.py + app/validators/）

📌 R-06（2026-10-26）：7 步校验已从 dataset_service.py 拆到独立的 app/validators/ 包。

拆分前 inspect_file() 一个函数 273 行、与上传落盘同处一个 1,366 行的模块，

后果是「加第 8 步校验必须先读懂前 7 段共享的 6 个局部变量在哪个分支被赋值」——

属于加一步就多一处回归风险的写法。

现在职责是：steps.py 里一步一个函数（只判定、只造 Issue），

pipeline.inspect_file() 只做编排与短路返回（约 60 行），

dataset_service 负责落盘 / 写库 / 断档处置 / 错误明细导出。

加第 8 步 = 新增一个 check_xxx() + 在 pipeline 里插一行。

校验层不依赖数据库，因此可以用临时 CSV 直接单测（tests/test_validators.py，22 例）。

#### 4.9.1 七步校验顺序（🔒 不可调整，FR-UPL-09~FR-UPL-14）

def validate_upload(file: UploadFile, df: pd.DataFrame) -> None:

"""按固定顺序校验，任一步失败即抛错终止，不继续后续校验。"""

# 1. 扩展名

if not file.filename.lower().endswith(".csv"):

raise BizError(40009, "仅支持 .csv 格式文件，请另存为 CSV 后重试")

# 2. 大小 / 行数

if file.size > config.MAX_FILE_SIZE_MB * 1024 * 1024:

raise BizError(40007, f"文件超过 {config.MAX_FILE_SIZE_MB}MB 上限")

if len(df) > config.MAX_ROWS:

raise BizError(40008, f"数据行数超过 {config.MAX_ROWS:,} 行上限")

# 3. 表头完整性

missing = [c for c in config.REQUIRED_COLUMNS if c not in df.columns]

if missing:

raise BizError(40001,

f"缺少必需字段：{'、'.join(missing)}",

{"fail_stage": "表头完整性", "missing_columns": missing,

"suggestion": "请下载标准模板，确认表头为 "

"sku_id, warehouse_id, date, sales 后重新上传"})

# 4. 日期可解析性  → 5. 销量非负  → 6. 时间连续性  → 7. 序列数上限

#    均由 algo.preprocess.validate_dataframe 统一实现（在线离线共用）

try:

preprocess.validate_dataframe(df)

except preprocess.ValidationError as e:

raise BizError(e.code, e.message, e.data)

n = classify.estimate_series_count(df)

if n > config.MAX_SERIES:

raise BizError(40004, f"待预测序列数为 {n}，超过上限 {config.MAX_SERIES}，请先筛选商品",

{"series_count": n, "series_limit": config.MAX_SERIES})

📌 BE-31：校验逻辑委托给 algo.preprocess，不在 service 层重写。理由与架构红线 2 一致：上传时的校验规则必须与算法内部的一致，否则会出现「上传通过了但训练报错」。校验顺序的常量定义在 algo/config.py 的 VALIDATE_ORDER。

🔒 BE-32：错误信息必须含「错在哪 + 怎么改」（NFR-USE-03）。suggestion 字段不得为空。这条要求会被 §9.5 的测试用例逐项检查。

#### 4.9.2 断档处置（FR-UPL-13）

# 上传时若检测到断档，不自动继续，而是返回待确认状态

gap_info = preprocess.detect_gaps(df)

if gap_info.has_gap and not resolve_action:

return UploadDatasetResponse(

dataset=..., preview=...,

gap_warning=GapWarning(has_gap=True, gap_count=gap_info.count,

ranges=gap_info.ranges, interpolated=False),

...

)

# 用户选择"自动插值"后：置 datasets.gap_filled=1 再进入参数页

🔒 BE-33：用户未选择时不得自动继续（FR-UPL-13 明确要求）。前端据 gap_warning.has_gap 渲染二选一弹窗。

#### 4.9.3 流式落盘（FR-UPL-04）

async def save_upload(file: UploadFile, user_id: int) -> tuple[str, str, int]:

"""流式写入，不一次性读入内存。返回 (stored_name, rel_path, size)。"""

stored = f"{uuid.uuid4().hex}.csv"

rel = f"uploads/u{user_id}/{stored}"          # NFR-SEC-07：按用户分目录

abs_path = config.BASE_DIR / "data" / rel

abs_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

size = 0

async with aiofiles.open(abs_path, "wb") as out:

while chunk := await file.read(1024 * 1024):     # 1 MB 分块

size += len(chunk)

if size > config.MAX_FILE_SIZE_MB * 1024 * 1024:

await out.close()

abs_path.unlink(missing_ok=True)         # 超限即时清理

raise BizError(40007, f"文件超过 {config.MAX_FILE_SIZE_MB}MB 上限")

await out.write(chunk)

return stored, rel, size

BE-34：边写边检查大小。若先写完再检查，20 MB 的限制形同虚设——攻击者上传 10 GB 文件时会先写满磁盘。同时超限必须删除已写入的临时文件。

### 4.10 导出实现（services/export_service.py）

🔒 列顺序固定（FR-VIS-05）：

sku_id, warehouse_id, date, forecast_sales, granularity_level, actual_sales, error

EXPORT_COLUMNS = ["sku_id", "warehouse_id", "date", "forecast_sales",

"granularity_level", "actual_sales", "error"]

def build_export(db: Session, task: Task) -> pd.DataFrame:

rows = prediction_dao.list_by_task(db, task.id)

df = pd.DataFrame(rows)

df["error"] = (df["actual_value"] - df["predicted_value"]).abs()

out = df.rename(columns={

"forecast_date": "date",

"predicted_value": "forecast_sales",

"actual_value": "actual_sales",

})[EXPORT_COLUMNS]

return out

def to_csv_bytes(df: pd.DataFrame) -> bytes:

# 🔒 NFR-COMP-05：必须带 BOM，否则 Excel 打开中文乱码

text = df.to_csv(index=False)

return ("\ufeff" + text).encode("utf-8")

def to_xlsx_bytes(df: pd.DataFrame) -> bytes:

buf = io.BytesIO()

with pd.ExcelWriter(buf, engine="openpyxl") as w:

df.to_excel(w, index=False, sheet_name="预测结果")

return buf.getvalue()

| 编号 | 要点 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| BE-35 | CSV 必须带 UTF-8 BOM | NFR-COMP-05 明确要求「CSV 导出带 BOM，保证 Excel 打开中文不乱码」。这是极高频的实际问题 |
| BE-36 | 导出前校验任务归属 | 只能导出自己的任务（NFR-SEC-02） |
| BE-37 | 导出文件写入 data/exports/ 并记录，供 TTL 清理 | NFR-REL-05。小文件（< 5 MB）可直接走 StreamingResponse 不落盘，避免磁盘堆积 |
| BE-38 | actual_value 为 NULL 时导出为空单元格，不填 0 | 填 0 会让用户误以为预测误差极大 |

### 4.11 埋点实现（core/telemetry.py）

def emit_event(name: str, *, user_id: int | None = None,

task_id: int | None = None, **props) -> None:

"""埋点写入。🔒 失败仅记日志，绝不抛异常（PRD §5.1 / DB-T08-02）。"""

try:

with SessionLocal() as s:

s.add(Event(event_name=name, user_id=user_id, task_id=task_id,

properties=json.dumps(props, ensure_ascii=False, default=str)))

s.commit()

except Exception:

logger.warning("埋点写入失败 event=%s task=%s", name, task_id, exc_info=False)

18 个事件与埋点位置对照（PRD §5.1）：EV-PRED-02 是最核心的埋点，携带 duration_ms / l1_count / l2_count / l3_count / weighted_mape，直接支撑「北极星指标：有效预测达成率 ≥ 80%」的计算。

⚠️ TQ-3：埋点采用同步写库（简单、必达）还是异步队列（不阻塞）？当前实现是同步写 + 异常吞掉。鉴于单机小规模场景，建议保持同步；若后续 QPS 上升，再改为 BackgroundTasks。见附录 D。

## 5. 接口设计

📌 本章是前端与后端的唯一契约来源。配套代码：后端 code/backend/schemas.py（Pydantic 模型）、前端 code/frontend/types.ts（TS 类型）、code/frontend/api-client.ts（调用封装）。三者字段名必须完全一致。

### 5.1 通用约定

| 编号 | 项 | 约定 |
| --- | --- | --- |
| API-00-1 | Base Path | /api/v1（/health 除外，挂根路径） |
| API-00-2 | 认证 | Authorization: Bearer <token>。除注册、登录、/health 外全部需要 |
| API-00-3 | 数据格式 | 请求与响应均为 application/json; charset=utf-8；上传为 multipart/form-data |
| API-00-4 | 日期格式 | 日期 YYYY-MM-DD；时间戳 YYYY-MM-DD HH:MM:SS；全部本地时区（NFR-COMP-04） |
| API-00-5 | 字段命名 | 全链路 snake_case（数据库 / Pydantic / JSON / TS 四处同名） |
| API-00-6 | 分页参数 | page（默认 1）、size（默认 20，上限 100） |
| API-00-7 | 字符编码 | 全链路 UTF-8；CSV 导出带 BOM |
| API-00-8 | 接口文档 | 由 FastAPI 自动生成 OpenAPI，/docs 与 /redoc 可访问（FR-SYS-02） |

#### 5.1.1 统一响应包（🔒 FR-SYS-01）

成功：

{ "code": 0, "message": "ok", "data": { } }

失败：

{

"code": 40001,

"message": "缺少必需字段：warehouse_id（仓库编码）",

"data": {

"fail_stage": "表头完整性",

"missing_columns": ["warehouse_id"],

"suggestion": "请下载标准模板，确认表头为 sku_id, warehouse_id, date, sales 后重新上传"

}

}

🔒 API-00-9：业务错误返回 HTTP 200，由 code 区分成功与否。例外有两处：① 401（需真实状态码以触发前端重新认证）；② code >= 50000（服务端故障，需真实 500 才能被 APM / 负载均衡的 5xx 规则捕获，R-09）。理由与边界见 BE-20。

#### 5.1.2 分页响应结构

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"items": [ ],

"page": 1,

"size": 20,

"total": 45,

"pages": 3

}

}

### 5.2 错误码全表（FR-SYS-02）

| 区间 | 含义 | 码 | 常量名 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | 0 | OK | —— |
| 400xx | 请求 / 数据校验 | 40001 | MISSING_COLUMN | 缺少必需列 |
|  |  | 40002 | DATE_UNPARSABLE | 日期无法解析 |
|  |  | 40003 | NEGATIVE_VALUE | 销量存在负值 |
|  |  | 40004 | SERIES_OVER_LIMIT | 序列数超上限 |
|  |  | 40005 | DATE_GAP | 时间序列断档 |
|  |  | 40006 | INSUFFICIENT_DATA | 数据量不足以预测 |
|  |  | 40007 | FILE_TOO_LARGE | 文件超 20 MB |
|  |  | 40008 | ROW_OVER_LIMIT | 行数超 500,000 |
|  |  | 40009 | BAD_EXTENSION | 扩展名非 .csv |
|  |  | 40010 | EMPTY_FILE | 空文件 |
|  |  | 40011 | WEAK_PASSWORD | 密码强度不足 |
|  |  | 40012 | BAD_PARAM | 参数非法（如 horizon=15） |
| 401xx | 认证 | 40101 | UNAUTHORIZED | 未登录 / 凭证无效 |
|  |  | 40102 | TOKEN_EXPIRED | Token 失效 |
|  |  | 40103 | BAD_CREDENTIAL | 邮箱或密码错误 |
|  |  | 40104 | LOGIN_LOCKED | 限流冷却中 |
|  |  | 40105 | EMAIL_TAKEN | 邮箱已注册 |
| 403xx | 权限 | 40301 | FORBIDDEN | 无权访问他人资源（NFR-SEC-05：返回 403 而非 404） |
| 404xx | 不存在 | 40401 | TASK_NOT_FOUND | 任务不存在 |
|  |  | 40402 | DATASET_NOT_FOUND | 数据集不存在 |
|  |  | 40403 | USER_NOT_FOUND | 用户不存在 |
|  |  | 40404 | MODEL_NOT_READY | 无启用模型版本 |
| 500xx | 服务内部 | 50001 | INFER_FAIL | 模型推理失败 |
|  |  | 50002 | IO_ERROR | 文件读写异常 |
|  |  | 50003 | DB_ERROR | 数据库异常 |

任务级失败码（写入 tasks.error_code，与业务错误码是两套体系）：

| 码 | 含义 | 前端表现 |
| --- | --- | --- |
| E_TIMEOUT | 端到端超 60 秒 | 失败态 + 已完成阶段 + 「减少序列数」建议 |
| E_TOO_MANY_SERIES | 序列数超上限 | 引导回上传页筛选商品 |
| E_INFER_FAIL | 推理异常 | 失败态 + 错误摘要 + 「原参数重试」按钮 |

### 5.3 接口清单总览（21 个既有 + 9 个管理端 = 30 个）

📌 与开发方案 §6.2.3 的差异：开发方案列出 17 个接口。本技术文档扩充为 21 个，新增 4 个；CH-01 管理端落地后（EP-8）再增 9 个（API-22~API-30），合计 30 个。理由如下。

| # | 方法 | 路径 | 名称 | 鉴权 | 优先级 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-01 | POST | /auth/register | 注册 | 否 | P0 | FR-USR-01/02/03 |
| API-02 | POST | /auth/login | 登录 | 否 | P0 | FR-USR-04/06 |
| API-03 | POST | /auth/logout | 登出 | 是 | P0 | FR-USR-05 |
| API-04 | GET | /users/me | 当前用户 | 是 | P1 | FR-USR-07 |
| API-05 | PATCH | /users/me | 修改资料/密码 | 是 | P1 | FR-USR-07 |
| API-06 | POST | /datasets | 上传 CSV | 否＊ | P0 | FR-UPL-01~15 |
| API-07 | GET | /datasets/sample | 加载示例数据 | 否＊ | P0 | FR-UPL-02 |
| API-08 | GET | /datasets/template | 下载模板 | 否 | P1 | FR-UPL-08 |
| API-09 | GET | /datasets/{dataset_id} | 数据集详情 | 是 | P0 | 🆕 参数页数据概要 |
| API-10 | GET | /datasets/{dataset_id}/preview | 数据预览 | 是 | P1 | FR-UPL-07 |
| API-11 | GET | /datasets/{dataset_id}/errors | 错误明细下载 | 是 | P1 | 🆕 FR-UPL-06 |
| API-12 | POST | /predictions | 创建预测任务 | 是 | P0 | FR-MOD-07~13 |
| API-13 | GET | /predictions/{task_id}/status | 任务状态 | 是 | P0 | 进度页 |
| API-14 | GET | /predictions/{task_id} | 预测结果 | 是 | P0 | FR-VIS-01~09 |
| API-15 | GET | /predictions/{task_id}/detail | 结果明细分页 | 是 | P0 | 🆕 FR-VIS-03 |
| API-16 | GET | /predictions/{task_id}/export | 导出结果 | 是 | P0 | FR-VIS-05 |
| API-17 | GET | /history | 历史列表 | 是 | P0 | FR-HIS-01 |
| API-18 | POST | /history/compare | 跨任务对比 | 是 | P1 | 🆕 FR-HIS-04 |
| API-19 | GET | /history/{task_id} | 历史详情 | 是 | P0 | FR-HIS-02 |
| API-20 | DELETE | /history/{task_id} | 删除历史（软删除） | 是 | P1 | FR-HIS-05 |
| API-21 | GET | /health | 健康检查 | 否 | P0 | FR-SYS-04 |

管理端（CH-01，EP-8 落地）—— 🔒 隔离红线的唯一显式例外

| 编号 | 方法 | 路径 | 名称 | 鉴权 | 优先级 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-22 | GET | /admin/overview | 运营看板概览 | 管理员 | P1 | FR-ADM-01 |
| API-23 | GET | /admin/users | 用户列表 | 管理员 | P1 | FR-ADM-03 |
| API-24 | PATCH | /admin/users/{user_id} | 启停用 + 角色变更 | 管理员 | P1 | FR-ADM-04 / FR-ADM-05 |
| API-25 | POST | /admin/users/{user_id}/reset-password | 重置密码 | 管理员 | P1 | FR-ADM-06 |
| API-26 | GET | /admin/tasks | 全量任务列表 | 管理员 | P1 | FR-ADM-07 |
| API-27 | DELETE | /admin/tasks/{task_id} | 强制删除任务（硬删除） | 管理员 | P1 | FR-ADM-08 |
| API-28 | GET | /admin/models | 模型版本列表 | 管理员 | P1 | FR-ADM-09 |
| API-29 | PATCH | /admin/models/{version} | 切换启用版本 | 管理员 | P1 | FR-ADM-10 |
| API-30 | GET | /admin/logs | 操作日志查询 | 管理员 | P1 | FR-ADM-11 |

🔒 鉴权列的「管理员」不是普通登录：指 get_current_admin（§4.3）—— 在 get_current_user 之上强制 role == 'admin'，非管理员返 40301、未登录返 40101（先认证后授权）。

🔒 BE-ADM-02（API-29 事务顺序硬约束）：model_registry 上有部分唯一索引 ux_model_active ON model_registry (is_active) WHERE is_active = 1，保证「全局有且仅有一个启用版本」。切换必须在同一事务内先降旧、再升新 —— ⏱️ 实测把两个 is_active 都置 1 会被 UNIQUE constraint failed 拒绝；先升新再降旧同样会撞索引，所以这不是风格偏好而是数据库强制的。

🔒 BE-ADM-03（切换后必须校验 .env）：.env 的 ACTIVE_MODEL 与库不一致会导致「数据库说 v2、进程实际加载 v1」的静默故障。接口在提交后触发 reload_active_model() 热切换；若 .env 未同步则仍返回成功但带 warnings —— 把 .env 写进数据库不是接口该做的事，而悄悄失败更糟。

📌 API-28 与 API-29 必须分离（QD-07）：单路径承担读写两种语义会让权限与缓存策略无法各自独立演进。

＊ 🔒 游客态（FR-USR-08 / JT-10，已决议）：API-06 与 API-07 允许未登录调用，跑到结果页；但导出（API-16）与历史（API-17~API-19）仍然要求登录。实现方式——这两个接口使用 OptionalUserId 依赖（§4.3 get_optional_user），未登录或 Token 失效时归属写为 user_id = 0（游客哨兵）。数据归属判定必须走 BE-41 的两个分支顺序，不得简化。

⚠️ 路由注册顺序约束（BE-39）：API-18 /history/compare 必须注册在 API-19 /history/{task_id} 之前。否则 FastAPI 会把字符串 compare 当作 task_id 解析，导致参数校验失败（报 40012 而非进入对比逻辑）。这是 FastAPI 路径匹配的实现细节，属于高频踩坑点。

# app/api/v1/history.py —— 顺序不可调换

router.add_api_route("/history", list_history, methods=["GET"])           # API-17

router.add_api_route("/history/compare", compare, methods=["POST"])       # API-18 ← 必须在下一行之前

router.add_api_route("/history/{task_id}", get_detail, methods=["GET"])   # API-19

router.add_api_route("/history/{task_id}", remove, methods=["DELETE"])    # API-20

新增接口的理由

| 新增 | 对应需求 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| API-09 数据集详情 | 参数页 UX-P06 | 参数配置页的「数据概要」右栏需要商品数 / 仓库数 / 序列数 / 分级预判。preview 接口只返回行数据，不含统计概要。原型 params.html 右栏展示了这些字段，说明需求真实存在 |
| API-11 错误明细下载 | FR-UPL-06 | PRD 明确要求「提供错误明细下载，把不合格行导出为 CSV」。开发方案 §6.2.3 遗漏 |
| API-15 结果明细分页 | FR-VIS-03 | PRD 要求明细表「支持按任意列排序、分页（默认每页 20 行）」。若并入 API-14，单响应会包含全部明细（最大 30,000 行），响应体可达数十 MB |
| API-18 跨任务对比 | FR-HIS-04 | PRD 要求「选择两个历史任务，在同一坐标系叠加对比预测曲线」。开发方案 §6.2.3 遗漏，但原型已实现页面 UX-P11 |

### 5.4 认证类接口（API-01 ~ API-05）

### API-01 用户注册

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | POST /api/v1/auth/register |
| 鉴权 | 否 |
| 用途 | 邮箱 + 密码注册（FR-USR-01/02/03） |
| 耗时预算 | ≤ 500 ms（含 bcrypt 哈希约 250 ms） |

请求体

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| email | string | 是 | 合法邮箱，≤ 128 | 全局唯一，大小写不敏感 |
| password | string | 是 | 8–64 位，含字母与数字 | 强度不足返回 40011 |
| nickname | string | 否 | ≤ 32 | 为空时默认取邮箱 @ 前缀 |

{ "email": "demo@example.com", "password": "Demo12345", "nickname": "演示账号" }

响应体

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| user_id | integer | 新用户 ID |
| email | string | 归一化后的邮箱（小写） |

{ "code": 0, "message": "ok", "data": { "user_id": 1, "email": "demo@example.com" } }

错误码

| 码 | 触发条件 | message 示例 |
| --- | --- | --- |
| 40011 | 密码强度不足 | 密码需不少于 8 位，且同时包含字母与数字 |
| 40105 | 邮箱已注册 | 该邮箱已注册，请直接登录或使用其他邮箱 |
| 40012 | 邮箱格式非法 | 参数 email 不合法：value is not a valid email address |

API-01-1：邮箱冲突判定必须在一次查询内完成，不能「先查再插」——并发注册会产生竞态。实现上用 INSERT 捕获唯一索引冲突（IntegrityError）后转换为 40105。

🔒 API-01-2（R-07，2026-10-26）：注册必须限流，且判定要前置于 bcrypt。理由：公开部署后本接口是唯一不需要任何凭证的写入口，而 register() 里在入库之前就要算一次 bcrypt（cost 12，约 250 ms）——不限流时，「反复提交、每次都让服务端算一次哈希」本身就是一次 CPU DoS，且刷失败请求连审计都不会留下（失败不写 operation_logs）。

实现为两层，缺一不可：

| 层 | 管什么 | 计数位置 | 默认额度 | 为什么必须在这一层 |

|---|---|---|---|---|

| 库层 | 真实建出来的账号数 | operation_logs 中 action='register' 的成功条数 | 10 / 小时 / IP | 必须抗重启，否则等一次发布就能重置配额 |

| 内存层 | 每一次尝试（含注定失败的） | auth_service._REG_ATTEMPTS 固定窗口 | 30 / 小时 / IP | 挡 bcrypt 的 CPU 消耗；若也落库，被刷时审计表先爆，等于把「耗算力」升级成「耗磁盘 + 污染审计」 |

可用 REGISTER_MAX_SUCCESS / REGISTER_MAX_ATTEMPTS / REGISTER_WINDOW_SECONDS 调整，置 0 关闭对应层。超限复用错误码 40104（前端镜像里它的语义就是「限流冷却中」），data.retry_after_seconds 给出剩余秒数。

### API-02 用户登录

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | POST /api/v1/auth/login |
| 鉴权 | 否 |
| 用途 | 登录并签发 JWT（FR-USR-04），含限流（FR-USR-06） |
| 耗时预算 | ≤ 800 ms |

请求体

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| email | string | 是 | 登录邮箱 |
| password | string | 是 | 明文密码，服务端比对哈希 |

响应体

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| access_token | string | JWT |
| token_type | string | 固定 bearer |
| expires_in | integer | 有效期（秒），默认 43200（12 小时） |
| user | object | UserProfile，见下 |

UserProfile 字段：id、email、nickname、status、last_login_at、created_at。

🔒 响应中不得包含 password_hash（NFR-SEC-09）。

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",

"token_type": "bearer",

"expires_in": 43200,

"user": {

"id": 1, "email": "demo@example.com", "nickname": "演示账号",

"status": 1, "last_login_at": "2026-10-08 17:20:11", "created_at": "2026-10-01 09:12:00"

}

}

}

错误码

| 码 | 触发条件 | message 示例 |
| --- | --- | --- |
| 40103 | 邮箱不存在或密码错误 | 邮箱或密码错误，请重试（⚠️ 不区分二者，防账号枚举） |
| 40104 | 冷却期内 | 密码连续错误次数过多，请 42 秒后重试 |

API-02-1：错误提示不区分「邮箱不存在」与「密码错误」，统一为「邮箱或密码错误」。这是标准的安全实践，避免通过响应差异枚举已注册邮箱。

API-02-2：冷却提示必须给出剩余秒数（FR-USR-06 验收要点）。

### API-03 用户登出

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | POST /api/v1/auth/logout |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 使当前 Token 立即失效（FR-USR-05） |
| 请求体 | 无 |

响应体

{ "code": 0, "message": "ok", "data": null }

API-03-1：实现采用 Token 黑名单（BE-19 的方案 B）：登出时把 Token 的 jti 写入黑名单，鉴权链路（deps.get_auth_context / get_optional_user_id）在解出载荷后立即查询。

🔒 R-03（2026-10-26）起黑名单落库（revoked_tokens，DB-T09），不再是进程内存。原实现有两个静默失效的场景：① 进程重启 → 已登出的 Token 又恢复可用（直到 exp）；② 多 worker → A 进程登出、旧 Token 打 B 进程照样放行。两者都不报错，只是让「登出」不可靠。落库后多进程部署无需改动，也无需引入 Redis。

⚠️ 分层代价：app/core/security.py 按设计不持有 Session，因此 decode_access_token() 只做无状态校验（签名 / 过期 / 签发者），不查黑名单。任何绕过 deps 直接调用它的新代码都不会自动获得登出保护 —— 这是一处刻意的边界，不是遗漏。

### API-04 获取当前用户信息

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/users/me |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 前端刷新页面后恢复登录态（FR-USR-07） |

响应体：UserProfile，同 API-02 的 user 字段。

API-04-1：工作台（UX-P04）与页头用户菜单的数据源。前端在 App.tsx 挂载时调用一次，失败（401）则跳登录。

### API-05 修改个人信息 / 密码

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | PATCH /api/v1/users/me |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 昵称与密码修改（FR-USR-07） |

请求体（部分更新语义，未传字段不变）

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nickname | string | 否 | ≤ 32 | 修改昵称 |
| old_password | string | 条件 | —— | 修改密码时必填 |
| new_password | string | 条件 | 8–64 位，含字母与数字 | 修改密码时必填 |

响应体：更新后的 UserProfile。

错误码

| 码 | 触发条件 |
| --- | --- |
| 40103 | 未提供 old_password 或原密码错误 |
| 40011 | 新密码强度不足 |

🔒 API-05-1：修改密码后原 Token 必须失效，强制重新登录（FR-USR-07 验收要点）。实现方案见 BE-19 方案 C——需在 users 表增加 token_version 字段（TQ-1）。若不采纳该方案，则退而求其次：改密后把该用户所有已签发 Token 的 sub 加入黑名单（不现实，无法枚举），故推荐采纳方案 C。

### 5.5 数据集接口（API-06 ~ API-11）

### API-06 上传 CSV 数据集

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | POST /api/v1/datasets |
| 鉴权 | 🔒 否（游客可体验，FR-USR-08）。依赖 OptionalUserId；未登录时 datasets.user_id = 0 |
| Content-Type | multipart/form-data |
| 用途 | 上传 + 七步校验 + 落盘 + 预览（FR-UPL-01~15） |
| 耗时预算 | ≤ 10 s（NFR-PERF-02 读取校验预算） |

请求

| 参数 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| file | file | 是 | .csv，≤ 20 MB，≤ 500,000 行 | 单文件 |
| gap_action | string | 否 | interpolate / abort | 断档处置（FR-UPL-13）。首次上传不传 |

请求示例

curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/datasets \

-H "Authorization: Bearer <token>" \

-F "file=@sales.csv"

响应体

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dataset | object | DatasetSummary（见附录 B） |
| preview | object | {columns, rows, total, shown}，默认前 20 行 |
| series_count | integer | 待预测序列数（sku_id × warehouse_id 去重） |
| series_limit | integer | 上限，固定 1000 |
| gap_warning | object | {has_gap, gap_count, ranges[], interpolated} |

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"dataset": {

"id": 7, "file_name": "demo_sales.csv", "file_size": 490291,

"row_count": 14305, "sku_count": 40, "warehouse_count": 5,

"valid_series_count": 113, "date_start": "2015-01-28", "date_end": "2015-12-27",

"gap_filled": 0, "gap_count": 0, "is_sample": 0, "status": 1,

"created_at": "2026-10-09 10:15:32"

},

"preview": {

"columns": ["sku_id", "warehouse_id", "date", "sales"],

"rows": [

{ "sku_id": "item_0000", "warehouse_id": "上海仓", "date": "2015-01-28", "sales": 11 },

{ "sku_id": "item_0000", "warehouse_id": "上海仓", "date": "2015-01-29", "sales": 11 }

],

"total": 14305, "shown": 2

},

"series_count": 113,

"series_limit": 1000,

"gap_warning": { "has_gap": false, "gap_count": 0, "ranges": [], "interpolated": false }

}

}

五类校验错误响应示例

① 缺列（40001）：

{

"code": 40001,

"message": "缺少必需字段：warehouse_id（仓库编码）",

"data": {

"fail_stage": "表头完整性",

"missing_columns": ["warehouse_id"],

"suggestion": "本系统要求按「仓库 × 商品」粒度预测，仓库列必填。请补齐后重传，或下载标准模板"

}

}

② 日期异常（40002）：

{

"code": 40002,

"message": "日期列存在 3 个无法解析的值",

"data": {

"fail_stage": "日期可解析性",

"unparsable_rows": [

{ "row_no": 128, "raw_value": "2015/13/45", "column": "date" },

{ "row_no": 892, "raw_value": "未知", "column": "date" },

{ "row_no": 1204, "raw_value": "", "column": "date" }

],

"suggestion": "支持格式为 YYYY-MM-DD（推荐），请修正上述行后重新上传。仅展示前 20 条"

}

}

③ 负值（40003）：

{

"code": 40003,

"message": "销量列存在 2 个负值",

"data": {

"fail_stage": "销量非负",

"negative_rows": [

{ "row_no": 507, "value": -12.0 },

{ "row_no": 1611, "value": -3.5 }

],

"suggestion": "系统不会自动取绝对值，请修正数据后重新上传（负销量通常源于退货未冲销）"

}

}

④ 断档（40005）：

{

"code": 40005,

"message": "检测到 2 处日期断档，需确认处理方式",

"data": {

"fail_stage": "时间连续性",

"gap_ranges": [

{ "sku_id": "item_0000", "warehouse_id": "上海仓",

"gap_start": "2015-03-05", "gap_end": "2015-03-12", "gap_days": 8 },

{ "sku_id": "item_0033", "warehouse_id": "成都仓",

"gap_start": "2015-07-01", "gap_end": "2015-07-03", "gap_days": 3 }

],

"suggestion": "请选择「自动插值补齐」或「放弃上传」。选择插值将用线性插值填补缺失日期"

}

}

⑤ 序列超限（40004）：

{

"code": 40004,

"message": "待预测序列数为 1,482，超过上限 1000",

"data": {

"fail_stage": "序列数上限",

"series_count": 1482,

"series_limit": 1000,

"suggestion": "请在上传前筛选商品，将序列数控制在 1000 以内。当前超出 482 条"

}

}

🔒 API-06-1：五类错误必须都能定位到具体行/列（FR-UPL-05/10/11/12）。前端据此渲染可读提示，否则用户无法修正数据。unparsable_rows 最多返回前 20 条（FR-UPL-10）。

API-06-2：校验失败不落盘、不写库。只有全部通过才创建 datasets 记录。

### API-07 加载内置示例数据

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/datasets/sample |
| 鉴权 | 否＊（FR-USR-08） |
| 用途 | 一键加载示例数据跑通全流程（FR-UPL-02） |
| 耗时预算 | ≤ 2 s |

请求参数：无。

响应体：结构同 API-06 的响应，其中 dataset.is_sample = 1。

幂等语义

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 该用户首次调用 | 创建一条 datasets 记录，is_sample=1，file_path 指向共享文件 outputs/models/demo_sales.csv |
| 该用户再次调用 | 返回同一条记录，不重复创建、不复制文件 |

📌 API-07-1：示例数据不预置到数据库，而是按当前调用者惰性创建（FR-UPL-02 / JT-10）：

· 登录用户首次调用 → 创建 user_id = 该用户 的记录

· 游客首次调用 → 创建 user_id = 0 的记录

两种身份各自持有一条指向同一共享文件 outputs/models/demo_sales.csv 的记录，重复调用返回已存在的那条（幂等）。这样既保证隔离语义，又避免为每个用户复制一份 479 KB 文件。

⚠️ 注意幂等的判定键是 (user_id, is_sample = 1)，不是 is_sample = 1——否则游客先创建后，登录用户会复用游客的记录，导致历史列表归属错乱。

API-07-2：示例数据事实（编码期可用于核对）：14,305 行 / 40 商品 / 5 仓库 / 113 序列 / 2015-01-28 ~ 2015-12-27。

### API-08 下载标准 CSV 模板

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/datasets/template |
| 鉴权 | 否 |
| 用途 | 降低首次使用的试错成本（FR-UPL-08） |
| 响应类型 | text/csv（Content-Disposition: attachment） |

模板内容（表头 + 2 行示例，FR-UPL-08 明确要求）

sku_id,warehouse_id,date,sales

item_0001,上海仓,2015-01-01,120

item_0001,上海仓,2015-01-02,135

API-08-1：文件带 UTF-8 BOM，保证 Excel 双击打开不乱码（NFR-COMP-05）。模板中的示例行必须是合法数据，用户直接提交也应通过校验——这是「模板可用性」的最低标准。

### API-09 获取数据集详情 🆕

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/datasets/{dataset_id} |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 参数配置页（UX-P06）的数据概要 + 分级预判 |
| 耗时预算 | ≤ 1 s |

路径参数：dataset_id（integer）

响应体

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dataset | object | DatasetSummary |
| level_preview | object | 分级预判 {L1, L2, L3, total} |
| estimated_ms | integer | 耗时预估（前端用于提示「预计约 8 秒」） |
| over_budget_risk | boolean | 是否逼近 60 秒预算（序列数 > 800 时置 true） |

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"dataset": { "id": 7, "row_count": 14305, "sku_count": 40,

"warehouse_count": 5, "valid_series_count": 113,

"date_start": "2015-01-28", "date_end": "2015-12-27" },

"level_preview": { "L1": 81, "L2": 32, "L3": 0, "total": 113 },

"estimated_ms": 7900,

"over_budget_risk": false

}

}

📌 API-09-1：level_preview 由 classify.classify_series + count_levels 计算，是参数页「分级预判」右栏的数据源（原型的 params.html 展示了该字段，且真实值为 L1 81 / L2 32 / L3 0）。

⚠️ API-09-2：该接口会执行一次完整的数据读取与分级，对于 50 万行数据约需 2 秒。参数页在数据集加载后调用一次即可，不应在每次参数变更时重复调用（horizon 不影响分级结果）。

### API-10 数据预览

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/datasets/{dataset_id}/preview |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 让用户确认「系统读到的和我想的一致」（FR-UPL-07） |

查询参数

| 参数 | 类型 | 默认 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| limit | integer | 20 | 1–100 | 返回行数 |
| keyword | string | —— | —— | 按商品 / 仓库模糊搜索（对应原型 upload.html 的搜索框） |

响应体：{columns: string[], rows: object[], total: integer, shown: integer}

API-10-1：表头与数据类型须与源文件一致（FR-UPL-07 验收要点）。total 是该数据集的总行数而非本次返回数，前端用于展示「共 14,305 行，显示前 20 行」。

API-10-2：keyword 参数支撑原型的搜索框功能（upload.html 第 271 行 placeholder="搜索商品 / 仓库"）。若不实现该参数，原型的交互能力会退化。

### API-11 下载错误明细 🆕

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/datasets/{dataset_id}/errors |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 把不合格行导出为 CSV，便于用户在原表修正后重传（FR-UPL-06） |
| 响应类型 | text/csv（附 Content-Disposition） |

响应内容：仅含不合格行，保留原始列（FR-UPL-06 验收要点），并追加一列 error_reason 说明原因。

sku_id,warehouse_id,date,sales,error_reason

item_0033,成都仓,2015/13/45,88,日期无法解析

item_0041,武汉仓,2015-06-02,-5,销量为负值

API-11-1：该接口对应 FR-UPL-06，开发方案 §6.2.3 遗漏。实现前需保存校验失败的明细（可存于 operation_logs.detail 或独立临时文件），否则上传失败后无法再次导出。

🔒 API-11-2：临时错误明细的存储位置与 TTL（JT-11，已决议）。位置 data/exports/tmp/dataset_{dataset_id}_{upload_id}.csv，TTL 1 小时。该目录与正式导出产物 data/exports/ 分离，由独立清理任务处理（见 §2.8 / §3.8）。upload_id 为本次上传请求的 UUID，保证同一数据集多次上传的明细不互相覆盖。

API-11-3：错误明细必须落盘而不是仅存内存/operation_logs.detail。原因：CSV 大小无上界（最坏情况 500,000 行全部非法，约数十 MB），塞进数据库会污染审计表，且 FR-UPL-06 要求「保留原始列 + 追加 error_reason 列」，本质是一个文件导出操作。

### 5.6 预测任务接口（API-12 ~ API-16）

### API-12 创建预测任务

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | POST /api/v1/predictions |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 创建并同步执行预测任务（FR-MOD-07~13） |
| 耗时预算 | 🔒 ≤ 60 s（NFR-PERF-01）；实测约 7.9 s |

📌 同步语义：本接口在 60 秒内必然返回。任务状态从 created 直接进入 running 再进入终态，不存在 queued（取消在线训练后不再需要排队）。前端可直接等待响应，无需轮询；API-13 保留轮询能力用于将来任务变重时平滑演进。

请求体

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dataset_id | integer | 是 | > 0，且属于当前用户 | 输入数据集 |
| granularity | string | 否 | 固定 warehouse_sku | 📌 主粒度，仅作显式声明。传其他值返回 40012 |
| horizon | integer | 是 | 7 / 14 / 30 | 预测步长 |
| use_holiday_feature | integer | 否 | 0 / 1，默认 1 | 节假日特征开关 |
| task_name | string | 否 | ≤ 64 | 为空时后端生成 |

{

"dataset_id": 7,

"granularity": "warehouse_sku",

"horizon": 14,

"use_holiday_feature": 1,

"task_name": "10月首周预测"

}

响应体

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| task_id | integer | 任务 ID |
| status | string | created / running。同步执行模式下成功时直接返回任务结果可查状态 |
| model_version | string | 实际使用的模型版本，如 lstm_v1（FR-MOD-07 要求记明） |
| series_count | integer | 待预测序列数 |
| estimated_ms | integer | 实测耗时，前端用于进度条刻度 |

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"task_id": 42,

"status": "running",

"model_version": "lstm_v1",

"series_count": 113,

"estimated_ms": 7873

}

}

错误码

| 码 | 触发条件 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 40004 | 序列数 > 1000 | E_TOO_MANY_SERIES，提示筛选商品 |
| 40012 | horizon 非 7/14/30，或 granularity 异常 | 前端应已限制，出现即前端 bug |
| 40402 | 数据集不存在 | —— |
| 40301 | 数据集不属于当前用户 | NFR-SEC-05 要求返回 403 而非 404 |
| 40404 | 无启用模型版本 | 提示执行 seed.sql 或联系管理员 |

📌 API-12-1：序列数预检在前，落库在后。若序列数超限，任务不创建（不产生 tasks 记录），直接返回 40004。这避免了数据库里堆积一批注定失败的任务记录。

🔒 API-12-2：超预算走软失败。若处理超过 60 秒，返回 code: 0 但任务状态为 failed、error_code = E_TIMEOUT，并在 data 中给出已完成阶段与建议（NFR-REL-02）。不得返回 HTTP 502/504。

### API-13 查询任务状态

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/predictions/{task_id}/status |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 执行进度页（UX-P07）的五阶段进度、设备、耗时 |
| 建议轮询间隔 | 同步模式下令前端不轮询，直接跳结果页；备用轮询 2 s |

响应体

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| task_id | integer |  |
| status | string | created / running / succeeded / failed |
| stage | string | 当前阶段：validate / preprocess / features / inference / metrics |
| stage_index | integer | 1–5 |
| stage_total | integer | 固定 5 |
| progress_pct | number | 0–100 |
| device | string | cuda / cpu |
| device_fallback | integer | 是否发生 CUDA→CPU 回退（FR-MOD-10） |
| elapsed_ms | integer | 已耗时 |
| budget_ms | integer | 预算，60000 |
| series_count | integer | 序列数 |
| l1_count / l2_count / l3_count | integer | 分级计数（前四阶段可能为 null） |
| error_code | string | 失败码 |
| error_msg | string | 失败详情 |
| completed_stage | string | 软失败时已完成阶段 |

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"task_id": 42, "status": "running", "stage": "inference", "stage_index": 4,

"stage_total": 5, "progress_pct": 72.0,

"device": "cuda", "device_fallback": 0,

"elapsed_ms": 1460, "budget_ms": 60000, "series_count": 113,

"l1_count": 81, "l2_count": 32, "l3_count": 0,

"error_code": null, "error_msg": null, "completed_stage": null

}

}

📌 API-13-1：五阶段与实测耗时对齐（outputs/eval_report.json）：preprocess 675 ms → features 763 ms → inference 21 ms → metrics 473 ms。inference 仅 21 ms 意味着进度条在该阶段会「瞬间跳过」——这不是 bug。前端若想让动效平滑，应基于 estimated_ms 做时间轴插值（原型 running.html 采用此方式），而非等真实阶段回调。

⚠️ UX-GOV-07：原型执行页动效总时长 34.3 s，而真实耗时 7.9 s，二者口径不一。实现时统一为真实耗时：动效按 estimated_ms 驱动，或明示为「示意图」。

### API-14 获取预测结果 ★

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/predictions/{task_id} |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 结果页（UX-P08）的全部数据：结论、指标、覆盖率、曲线、分布 |
| 耗时预算 | ≤ 1 s（曲线数据来自库，不含计算） |

📌 这是核心交付页的数据源。响应字段与算法产出 InferenceResult 几乎一一对应（见 §4.7.2 三向映射表），接口层不做重新计算。

查询参数

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| with_series | boolean | true | 是否内联曲线数据。false 时仅返回指标与覆盖率（用于历史列表预览） |
| series_limit | integer | 50 | 内联曲线最大条数。超限时按 mape 降序取前 N 条并置 truncated: true |
| level | string | —— | 按分级过滤曲线（L1 / L2 / L3） |

响应体结构

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| task | object | 任务概要（TaskBrief） |
| dataset | object | 数据集概要（DatasetBrief） |
| metrics | object | MetricBundle，加权指标 + 基线 + 达标占比 + 分组 MAPE |
| coverage | object | Coverage，L1/L2/L3 计数与占比 |
| distribution | object | 逐序列 MAPE 分布（中位/P75/P90/最大/超标数/分箱） |
| timing_ms | object | 分阶段耗时 |
| is_over_threshold | boolean | 加权 MAPE 是否超 20%，驱动不可折叠警告（FR-VIS-06） |
| eval_note | string | 评估前提文案（FR-MOD-13），必须原样展示 |
| series | array | SeriesCurve[] 曲线数据 |
| detail_total | integer | 明细总行数（API-15 分页用） |

响应示例（数值取自真实评测 outputs/eval_report.json，horizon=14）

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"task": {

"id": 42, "task_name": "10月首周预测", "status": "succeeded",

"horizon": 14, "granularity": "warehouse_sku", "model_version": "lstm_v1",

"device": "cuda", "device_fallback": 0,

"series_total": 113, "duration_ms": 7873,

"created_at": "2026-10-09 10:20:00", "finished_at": "2026-10-09 10:20:08"

},

"dataset": {

"id": 7, "file_name": "demo_sales.csv", "row_count": 14305,

"sku_count": 40, "warehouse_count": 5,

"date_start": "2015-01-28", "date_end": "2015-12-27"

},

"metrics": {

"weighted_mape": 14.26, "weighted_mae": 1.32, "weighted_rmse": 3.37,

"baseline_mape": null, "baseline_mae": 1.8, "baseline_rmse": 4.65,

"mae_improve_pct": 26.42, "rmse_improve_pct": 27.52,

"series_evaluated": 81, "series_passed": 68, "series_pass_rate": 83.95,

"l1_mape": 14.26, "l2_mape": null

},

"coverage": {

"L1": 81, "L2": 32, "L3": 0, "total": 113,

"L1_pct": 71.68, "L2_pct": 28.32, "L3_pct": 0.0,

"predictable": 113, "predictable_pct": 100.0

},

"distribution": {

"median": 14.21, "p75": 17.7, "p90": 25.61, "max": 67.88,

"over_count": 13, "threshold": 20.0,

"buckets": [3, 7, 35, 23, 4, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 2]

},

"timing_ms": {

"preprocess_ms": 675, "features_ms": 763,

"inference_ms": 21, "metrics_ms": 473, "total_ms": 7873

},

"is_over_threshold": false,

"eval_note": "本结果使用预训练模型推理，未针对本次输入数据微调。模型基于历史数据训练，对突发外部事件（政策、竞品、疫情）无预测能力。",

"series": [

{

"key": "item_0000-上海仓",

"sku_id": "item_0000",

"warehouse_id": "上海仓",

"granularity_level": "L1",

"mape": 8.6371,

"passed": true,

"forecast_dates": ["2015-05-04", "2015-05-05", "...（共 14 天）"],

"predicted": [10.93, 11.44, 11.39, 11.62, 11.56, 14.75, 14.38, 11.48, 11.75, 11.76, 11.68, 11.35, 13.39, 13.43],

"actual": [10.0, 13.0, 9.0, 12.0, 12.0, 16.0, 14.0, 11.0, 10.0, 11.0, 11.0, 13.0, 15.0, 13.0],

"baseline": [11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29, 11.29],

"history_dates": ["2015-04-20", "...（共 14 天，用于折线图左侧实线段）"],

"history_sales": [9.0, 7.0, 7.0, 8.0, 8.0, 15.0, 12.0, 9.0, 11.0, 9.0, 11.0, 9.0, 16.0, 14.0]

}

],

"detail_total": 1582

}

}

前端渲染映射（UX-P08 → 响应字段）

| 结果页区块 | 数据来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 结论判定条 | metrics + is_over_threshold | 四条硬指标判定，达标/超标 |
| 指标卡×4 | metrics.weighted_mape / weighted_mae / weighted_rmse / mae_improve_pct | 与基线对比展示 |
| 覆盖率面板 | coverage | 🔒 三项之和 = total（UX-AC-06） |
| 折线对比图 | series[].history_* + forecast_dates + predicted + actual | 历史实线 + 预测虚线 + 真值点 |
| 分布直方图 | distribution.buckets | FR-VIS-08，分箱 ≤ 20 |
| 明细表 | API-15 分页接口 | 排序与分页 |
| 超标警告 | is_over_threshold + metrics.weighted_mape | 🔒 不可折叠（FR-VIS-06） |
| 适用性说明 | eval_note | 🔒 固定位置展示（FR-SYS-07） |

🔒 API-14-1：coverage.L1 + L2 + L3 必须恒等于 coverage.total。这是 UX-AC-06 的验收项，也是「覆盖率披露」可信度的基础。若不等，说明分级或统计环节存在缺陷。

🔒 API-14-2：l2_mape 允许为 null。实测 L2 在测试段缺乏可靠真值，MAPE 计算结果为 nan。序列化时必须转为 null 而非 NaN —— 后者不是合法 JSON，会导致前端解析失败（JSON.parse 抛错）。这是极易踩的坑：Python 的 float('nan') 经 FastAPI 序列化会产出 NaN 字面量。

📌 API-14-3：series 默认限制 50 条。113 序列全量内联约 200 KB，尚可接受；但 1,000 序列 × 30 天会达到数 MB。series_limit 与 truncated 标记的组合，让前端可以「先画前 50 条趋势，用户点选后再取具体序列」。

### API-15 结果明细分页 🆕

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/predictions/{task_id}/detail |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 结果页明细表：排序 + 分页 + 过滤（FR-VIS-03） |
| 耗时预算 | ≤ 1 s |

查询参数

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| page | integer | 1 | 页码 |
| size | integer | 20 | 每页条数，上限 100 |
| sort_by | string | sku_id | 排序列：sku_id / warehouse_id / forecast_date / predicted_value / error_pct |
| order | string | asc | asc / desc |
| level | string | —— | 按分级过滤：L1 / L2 / L3 |
| keyword | string | —— | 商品 / 仓库模糊搜索 |

响应体（分页结构，items 为 PredictionRow[]）

{

"code": 0, "message": "ok",

"data": {

"items": [

{

"sku_id": "item_0000", "warehouse_id": "上海仓",

"forecast_date": "2015-05-04",

"predicted_value": 10.93, "actual_value": 10.0, "baseline_value": 11.29,

"granularity_level": "L1", "error": 0.93, "error_pct": 9.3

}

],

"page": 1, "size": 20, "total": 1582, "pages": 80

}

}

🔒 API-15-1：L3 序列的 predicted_value 应如何处理？（EP-9 已裁决，V1.0 内勘误）

原方案写的是「L3 记录不写入 predictions 表，仅在 coverage 中体现计数；前端明细表在 L3 序列上无数据行」。该方案与 PRD 两条 P0 需求相冲突，已废弃：

| 冲突点 | PRD 原文 | 若 L3 不落行 |

|---|---|---|

| FR-MOD-08 | 「L3 输出历史均值并标记不可预测」 | 无处输出历史均值 |

| FR-VIS-04（P0） | 「预测表格每条记录标注 granularity_level」，验收「三类标签均可出现且颜色区分」 | 明细表的 L3 标签、level=L3 筛选永远为空 |

按本项目的仲裁规则（功能范围以 PRD 为准，技术口径以开发方案为准），"L3 在明细表里是否可见"属功能范围，应以 PRD 为准。故最终口径为：

L3 序列写入 predictions，但只写 1 行占位：granularity_level='L3'，forecast_date 取窗口首日，predicted_value = 该序列的历史均值（本仓 → 商品跨仓 → 全局，取值优先级见 algo/fallback.py::l3_forecast），actual_value / baseline_value / 上下界均为 NULL。

🔒 判据（取代原「不落行」）：

① L3 不是逐日预测 —— 行数恒为 1，不得等于 horizon；

② granularity_level='L3' 必须写出，使 FR-VIS-04 的三类标签可达；

③ 前端明细表对该行渲染 「—」（UX-AC-10：不展示数值，只表示"该序列不可预测，此行仅承载降级标记"）；

④ 不参与任何指标（series_evaluated 只数 L1），不计入主指标的分子分母；

⑤ coverage 的 L3 计数来自 tasks.l3_count（序列数），不是 prediction_dao.count_by_level（明细行数）—— 两者相差一个 horizon 倍，不可混用。

⚠️ 「L3 落行」的唯一理由是把「不可预测」这件事变得可查询、可展示、可导出；它承载的是降级标记，不是预测值。任何消费方（含 API-16 导出的 CSV）都必须先看 granularity_level 再使用 predicted_value。

⚠️ API-15-2：当前实测数据集 L3 = 0，该分支在真实数据上不可见。测试时必须构造稀疏序列触发 L3，否则该逻辑从未被验证（见 §9.4 的边界用例）。

### API-16 导出预测结果

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/predictions/{task_id}/export |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 导出 CSV / Excel（FR-VIS-05） |
| 响应类型 | text/csv 或 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |

查询参数

| 参数 | 类型 | 默认 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| format | string | csv | csv / xlsx |

导出列顺序（🔒 固定，FR-VIS-05 验收要点）

sku_id,warehouse_id,date,forecast_sales,granularity_level,actual_sales,error

item_0000,上海仓,2015-05-04,10.93,L1,10.0,0.93

item_0000,上海仓,2015-05-05,11.44,L1,13.0,1.56

| 列名 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sku_id | predictions.sku_id |  |
| warehouse_id | predictions.warehouse_id |  |
| date | predictions.forecast_date | 注意导出列名为 date 而非 forecast_date |
| forecast_sales | predictions.predicted_value |  |
| granularity_level | predictions.granularity_level | L1 / L2 |
| actual_sales | predictions.actual_value | 无真值时为空，不填 0 |
| error | abs(actual - predicted) | 无真值时为空 |

🔒 API-16-1：CSV 必须带 UTF-8 BOM（NFR-COMP-05）。不带 BOM 时 Excel 双击打开中文会乱码，这是国内用户环境的必现问题。

API-16-2：导出文件同时写入 data/exports/ 并登记，供 7 天 TTL 清理（NFR-REL-05 / FR-SYS-08）。小于 5 MB 时直接流式返回不落盘。

API-16-3：Content-Disposition 文件名需 URL 编码，否则中文文件名在部分浏览器下乱码：filename*=UTF-8''%E9%A2%84%E6%B5%8B%E7%BB%93%E6%9E%9C_42_20261009.csv。

### 5.7 历史记录接口（API-17 ~ API-20）

### API-17 历史任务列表

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/history |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 历史列表页（UX-P09），含筛选与分页（FR-HIS-01） |
| 数据源 | 数据库视图 v_task_summary（已含数据集名与指标，避免多次拼接） |

查询参数

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| page | integer | 1 |  |
| size | integer | 20 | 上限 100 |
| keyword | string | —— | 按任务名 / 数据集名模糊搜索 |
| date_from | string | —— | 起始日期 YYYY-MM-DD |
| date_to | string | —— | 结束日期 |
| status | string | —— | succeeded / failed |

响应体：分页结构，items 为 HistoryItem[]。

{

"code": 0, "message": "ok",

"data": {

"items": [

{

"task_id": 42, "task_name": "10月首周预测", "status": "succeeded",

"granularity": "warehouse_sku", "horizon": 14,

"dataset_name": "demo_sales.csv", "series_total": 113,

"duration_ms": 7873, "device": "cuda", "device_fallback": 0,

"model_version": "lstm_v1",

"weighted_mape": 14.26, "weighted_mae": 1.32, "weighted_rmse": 3.37,

"mae_improve_pct": 26.42, "rmse_improve_pct": 27.52,

"series_pass_rate": 83.95, "is_over_threshold": 0,

"error_code": null,

"created_at": "2026-10-09 10:20:00", "finished_at": "2026-10-09 10:20:08"

}

],

"page": 1, "size": 20, "total": 5, "pages": 1

}

}

🔒 API-17-1：必须过滤 is_deleted = 0（视图已内置该条件）。若不过滤，软删除的任务会重新出现在列表中。

API-17-2：按 created_at DESC 排序（FR-HIS-01 验收要点）。索引 ix_tasks_user_list 已按此顺序建立。

API-17-3：失败任务（status = failed）也应在列表中展示，携带 error_code，前端渲染失败态并提供「原参数重试」入口（NFR-REL-01）。

### API-18 跨任务曲线对比 🆕

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | POST /api/v1/history/compare |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 选择 2–4 个历史任务叠加对比（FR-HIS-04），承载 UX-P11 |
| 耗时预算 | ≤ 3 s |

⚠️ 路由注册顺序：本接口必须注册在 API-19 /history/{task_id} 之前，否则 compare 会被当作 task_id 解析（BE-39）。

请求体

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| task_ids | integer[] | 是 | 长度 2–4，不重复 | 对比任务集合 |
| sku_ids | string[] | 否 | ≤ 50 | 限定商品，为空则取前 20 条序列 |
| warehouse_ids | string[] | 否 | ≤ 10 | 限定仓库 |

{ "task_ids": [42, 41, 39], "sku_ids": ["item_0000", "item_0033"] }

响应体

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tasks | array | 每个任务的指标、覆盖率、曲线 |
| attribution | array | 差异归因说明（以第一个任务为基准） |
| dataset_consistent | boolean | 各任务是否使用同一数据集。不一致时前端须显著提示（原型已实现该警告） |

{

"code": 0, "message": "ok",

"data": {

"tasks": [

{

"task_id": 42, "task_name": "10月首周预测", "horizon": 14,

"dataset_name": "demo_sales.csv", "created_at": "2026-10-09 10:20:00",

"metrics": { "weighted_mape": 14.26, "mae_improve_pct": 26.42, "...": "..." },

"coverage": { "L1": 81, "L2": 32, "L3": 0, "total": 113 },

"series": [ { "key": "item_0000-上海仓", "predicted": ["..."] } ],

"warnings": []

}

],

"attribution": [

{ "task_id": 41, "note": "步长由 14 天改为 7 天，加权 MAPE 下降 0.8 个百分点" }

],

"dataset_consistent": true

}

}

🔒 API-18-1：必须校验所有 task_ids 都属于当前用户。任一不属于则返回 40301，不得部分返回（NFR-SEC-02）。

⚠️ API-18-2：不同 horizon 的任务不可直接比较指标。7 天步长天然比 14 天准确（预测越远误差越大）。实现上应：

① 在 warnings 中标注「步长不一致，指标不可直接比较」；

② 曲线只对比时间重叠区间；

③ attribution 中说明差异来源。

API-18-3：dataset_consistent = false 时前端必须显示警告（原型 compare.html 已实现「数据文件不一致警告」）。跨数据集对比虽然允许，但结论参考性下降。

### API-19 历史任务详情

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /api/v1/history/{task_id} |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 任务详情页（UX-P10）：参数快照 + 指标 + 曲线 + 阶段耗时 + 失败详情 |
| 响应体 | 结构与 API-14 完全一致（复用 PredictionResultResponse） |

📌 复用同一响应结构的理由：FR-HIS-02 要求「回看当时的曲线、指标卡与覆盖率披露，详情内容与当时结果一致」。同一结构天然保证一致性，前端也可复用同一套渲染组件。

失败任务的响应差异

当 task.status = failed 时：

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| task.status | failed |
| task.error_code | E_TIMEOUT / E_TOO_MANY_SERIES / E_INFER_FAIL |
| metrics | 各字段为 null（未计算） |
| coverage | 可能部分有效（若已在分级阶段失败则为 0） |
| series | 空数组 |
| eval_note | 保留固定文案 |

API-19-1：失败详情页（原型 history-detail.html 已实现）需同时展示 error_code、error_msg、completed_stage 与「原参数重试」按钮。重试即用原参数调用 API-12，生成新任务而非复用旧任务（DB-T03-02）。

### API-20 删除历史任务（软删除）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | DELETE /api/v1/history/{task_id} |
| 鉴权 | 是 |
| 用途 | 软删除（FR-HIS-05） |
| 请求体 | 无 |

响应体

{ "code": 0, "message": "ok", "data": null }

🔒 API-20-1：软删除语义——只置 tasks.is_deleted = 1，数据保留在库中（FR-HIS-05 验收要点：「删除后可通过数据库查回，满足可追溯」）。predictions / metrics 记录不删除。

⚠️ API-20-2：是否级联软删除关联数据？ 不需要。所有查询都以 tasks.is_deleted = 0 为入口过滤，关联表通过 task_id 关联，天然被隔离。若同时软删 predictions，反而会在「查回」时增加复杂度。

API-20-3：前端须有二次确认弹窗（FR-HIS-05）。原型采用「输入任务 ID 确认」的强化确认方式（UX-P09 的删除确认状态），实现时保留该交互。

### 5.8 系统接口（API-21）

### API-21 健康检查

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 方法 / 路径 | GET /health |
| 鉴权 | 否 |
| 用途 | 部署验证与存活探测（FR-SYS-04） |
| 注意 | 挂根路径，不在 /api/v1 下 |

响应体

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | string | ok / degraded |
| version | string | 应用版本 |
| database | string | ok / error |
| model_loaded | boolean | 模型是否已加载 |
| model_version | string | 启用模型版本 |
| device | string | cuda / cpu |
| uptime_seconds | integer | 运行时长 |

{

"code": 0, "message": "ok",

"data": {

"status": "ok", "version": "1.0.0", "database": "ok",

"model_loaded": true, "model_version": "lstm_v1",

"device": "cuda", "uptime_seconds": 3612

}

}

API-21-1：status = degraded 的判定条件：数据库异常 或 模型未加载。此时服务仍可响应，但预测接口会返回 40404。部署脚本据此判断是否就绪。

API-21-2：健康检查不做鉴权（否则监控系统无法调用），因此不得在响应中泄露敏感信息——只暴露版本号与状态，不暴露路径、配置、连接串（NFR-SEC-09）。

## 6. 前端设计与实现

### 6.1 应用结构与 Provider 组装

// src/main.tsx

import React from 'react';

import ReactDOM from 'react-dom/client';

import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';

import { ConfigProvider, theme as antdTheme, App as AntdApp } from 'antd';

import zhCN from 'antd/locale/zh_CN';

import dayjs from 'dayjs';

import 'dayjs/locale/zh-cn';

import App from './App';

import { useThemeStore } from './store/useThemeStore';

import { buildAntdToken } from './theme/antd-token';

import './styles/tokens.css';   // 🔑 设计令牌必须在最前面加载

import './styles/global.css';

dayjs.locale('zh-cn');          // NFR-USE-05：界面语言为简体中文

function Root() {

const isDark = useThemeStore((s) => s.isDark);

return (

<ConfigProvider

locale={zhCN}

theme={{

algorithm: isDark ? antdTheme.darkAlgorithm : antdTheme.defaultAlgorithm,

token: buildAntdToken(isDark),

}}

>

<AntdApp>

<BrowserRouter>

<App />

</BrowserRouter>

</AntdApp>

</ConfigProvider>

);

}

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')!).render(<Root />);

FE-07：tokens.css 必须在任何组件样式之前加载。若 AntD 样式先注入，ConfigProvider 的令牌覆盖会失效，出现「色板对了但组件还是默认蓝」的问题。

FE-08：使用 <AntdApp> 包裹以启用 message / notification / Modal 的静态方法上下文，否则在 React 18 StrictMode 下会报「static function can not consume context」告警。

### 6.2 状态管理设计（Zustand）

本项目的状态分为三类，严格区分归属，避免把所有数据都塞进全局 store：

| 类型 | 归属 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 全局共享状态 | Zustand store | 登录用户、Token、主题、当前任务 ID |
| 服务端数据 | 页面内 useState + 请求 | 任务列表、结果数据、数据集详情 |
| 表单临时状态 | 组件内 useState | 参数配置页的 horizon、上传进度 |

📌 不引入 React Query / SWR：本项目共 13 个页面、30 个接口，且数据变更均由用户主动操作触发（无实时推送、无多标签页同步需求）。引入数据请求库会带来学习成本与额外依赖，收益有限。若后续增加「任务列表自动刷新」等需求，再评估引入。

// src/store/useAuthStore.ts

import { create } from 'zustand';

import { persist } from 'zustand/middleware';

import type { UserProfile } from '../types';

import { tokenStore } from '../api/client';

interface AuthState {

user: UserProfile | null;

setUser: (u: UserProfile | null) => void;

logout: () => void;

}

export const useAuthStore = create<AuthState>()(

persist(

(set) => ({

user: null,

setUser: (user) => set({ user }),

logout: () => {

tokenStore.clear();

set({ user: null });

},

}),

{

name: 'sp_auth',

// 🔒 只持久化非敏感字段：Token 由 tokenStore 单独管理

partialize: (s) => ({ user: s.user }),

},

),

);

// src/store/useThemeStore.ts

import { create } from 'zustand';

import { persist } from 'zustand/middleware';

interface ThemeState {

isDark: boolean;

toggle: () => void;

}

export const useThemeStore = create<ThemeState>()(

persist(

(set, get) => ({

isDark: true,                     // 📌 深色为默认（UI/UX §3.2）

toggle: () => set({ isDark: !get().isDark }),

}),

{

name: 'sp_theme',                 // 与原型的 localStorage 键名保持一致

onRehydrateStorage: () => (state) => {

// 同步到 <html class="dark">，供 CSS 令牌选择器使用

document.documentElement.classList.toggle('dark', state?.isDark ?? true);

},

},

),

);

🔒 FE-09：主题必须在首屏渲染前应用，否则会闪白。实现方式：在 index.html 的 <head> 内联一段脚本，从 localStorage 读取主题并立刻给 <html> 加 dark 类（原型 demo-data.js 的 initTheme() 已采用此方式）。Zustand 的 persist 水合发生在 React 挂载后，仅靠它会导致首帧闪烁。

<script>

(function () {

var saved = localStorage.getItem('sp_theme');

var isDark = saved ? JSON.parse(saved).state.isDark : true;

document.documentElement.classList.toggle('dark', isDark);

})();

</script>

// src/store/useTaskStore.ts —— 承载主流程跨页数据

interface TaskState {

datasetId: number | null;

datasetSummary: DatasetSummary | null;

currentTaskId: number | null;

params: Partial<CreateTaskRequest>;

setDataset: (id: number, summary: DatasetSummary) => void;

setParams: (p: Partial<CreateTaskRequest>) => void;

setTaskId: (id: number) => void;

reset: () => void;

}

FE-10：useTaskStore 承担「主流程草稿」职责。上传页 → 参数页 → 执行页 → 结果页 之间传递 dataset_id 与参数。路由跳转也携带参数（/params/:datasetId），store 用于在页面刷新后恢复草稿（对应 NFR-REL-01 的「失败重试不用重走参数页」）。

### 6.3 接口调用与数据流

// 典型页面数据加载模式：Result.tsx

export default function Result() {

const { taskId } = useParams<{ taskId: string }>();

const [data, setData] = useState<PredictionResultResponse | null>(null);

const [loading, setLoading] = useState(true);

const [error, setError] = useState<string | null>(null);

useEffect(() => {

if (!taskId) return;

let alive = true;                      // FE-11：防竞态

setLoading(true);

predictApi

.result(Number(taskId))

.then((d) => alive && setData(d))

.catch((e: ApiError) => alive && setError(e.message))

.finally(() => alive && setLoading(false));

return () => {

alive = false;

};

}, [taskId]);

if (loading) return <ResultSkeleton />;   // FE-12：骨架屏

if (error) return <ErrorState message={error} />;

if (!data) return <EmptyState />;

return <ResultContent data={data} />;

}

FE-11：必须处理竞态。用户快速切换任务时，先发出的请求可能后返回并覆盖正确数据。用 alive 标志（或 AbortController）丢弃过期响应。

FE-12：加载态使用骨架屏而非全屏 spinner（UI/UX §5 的状态规范）。实测结果接口响应在 1 秒内，骨架屏能显著改善感知性能。

### 6.4 主题与令牌落地

#### 6.4.1 令牌文件结构

/* src/styles/tokens.css —— 从 prototype/assets/app.css 原样搬入 */

:root {

/* 品牌（浅色）：L 0.475，经 WCAG 反解确定，可承载白字于实色 4.5:1 */

--primary: oklch(0.475 0.145 205);

--primary-soft: oklch(0.475 0.145 205 / 0.12);

/* on-color 令牌组：解决「实色填充承载白字」的对比度问题 */

--on-primary: oklch(0.99 0 0);

--on-success: oklch(0.99 0 0);

--on-danger: oklch(0.99 0 0);

/* 语义色（浅色取深值，使同一令牌同时满足「白字于实色」与「该色作正文」） */

--success: oklch(0.51 0.13 150);

--warning: oklch(0.54 0.13 75);

--danger:  oklch(0.555 0.19 25);

--info:    oklch(0.53 0.13 240);

/* 文字层级 */

--text-1: oklch(0.25 0.01 250);

--text-2: oklch(0.42 0.01 250);

--text-3: oklch(0.535 0.01 250);   /* 浅色 0.60 → 0.535，满足 4.5:1 */

/* 描边职责分离 */

--border: oklch(0.90 0.005 250);        /* 装饰性分隔，SC 1.4.11 豁免 */

--border-field: oklch(0.645 0.01 250);  /* 🔑 功能性描边，须 ≥ 3:1 */

/* 图表色板 */

--chart-1: oklch(0.61 0.14 205);

--chart-2: oklch(0.645 0.15 150);

--chart-3: oklch(0.665 0.15 60);

--chart-4: oklch(0.62 0.16 300);

--chart-5: oklch(0.63 0.15 20);

}

html.dark {

/* 深色整体反转：亮填充 + 深油墨 */

--primary: oklch(0.72 0.145 205);

--primary-soft: oklch(0.72 0.145 205 / 0.10);

--on-primary: oklch(0.18 0.01 250);

/* 🔒 必须显式写回，否则继承浅色深值，对比度失守 */

--success: oklch(0.68 0.13 150);

--warning: oklch(0.76 0.13 75);

--danger:  oklch(0.64 0.19 25);

--info:    oklch(0.68 0.13 240);

--text-1: oklch(0.96 0.005 250);

--text-2: oklch(0.80 0.008 250);

--text-3: oklch(0.63 0.01 250);

--border: oklch(0.32 0.008 250);

--border-field: oklch(0.54 0.01 250);

}

🔒 FE-13：深色块内必须显式写回所有语义色。CSS 自定义属性会继承，若深色主题只覆盖部分令牌，未覆盖的会沿用浅色的深值，在深色背景上对比度不足——这是 UI/UX 文档实测发现的缺陷模式。

🔒 FE-14：--border 与 --border-field 职责不可混用。前者是装饰性分隔线（表格行线、卡片边框），后者是组件边界（输入框、按钮、选择卡）。组件边界若误用 --border，会因对比度不足导致 UX-AC-01 失败。

#### 6.4.2 无障碍硬性要求（承接 UI/UX P1 项）

UI/UX §12.5 列出了若干已知未修项，实现时必须一并解决：

| 编号 | 要求 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| UX-GOV-04 | 表单控件必须有关联 label | 每个 <Input> 配 aria-label 或用 <Form.Item label>（AntD 会生成 <label for>） |
| UX-GOV-04 | 装饰性 SVG 标 aria-hidden | AntD 图标默认已处理；自定义 SVG 需手动加 |
| UX-GOV-05 | 支持 prefers-reduced-motion | 见下方 CSS |
| UX-GOV-06 | 弹窗支持 Esc 关闭 + 焦点捕获 | AntD Modal 默认支持，但自定义确认层需手动实现 |
| UX-GOV-08 | 补 320px 断点 | Tailwind sm: 断点设为 640px，需额外加 xs 断点或使用 min-w-0 + truncate |
| UX-GOV-10 | 图表提供数据表替代 | ECharts 图表旁提供「查看数据表」折叠区 |

/* src/styles/a11y.css */

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

*, *::before, *::after {

animation-duration: 0.01ms !important;

animation-iteration-count: 1 !important;

transition-duration: 0.01ms !important;

scroll-behavior: auto !important;

}

}

/* 触控靶点（UX-AC-12） */

@media (pointer: coarse) {

.btn      { min-height: 44px; padding: 0.625rem 1rem; }

.btn-sm   { min-height: 40px; }

.ant-input, .ant-select { min-height: 44px; }

.side-item { min-height: 44px; }

}

FE-15：结果页的执行动效必须尊重 prefers-reduced-motion。原型 running.html 有五阶段进度动效，前庭敏感用户可能不适。降级方式是直接展示静态阶段列表。

### 6.5 图表实现（ECharts）

📌 按需引入以控制体积（FE-05）：

// src/components/charts/echarts-setup.ts

import * as echarts from 'echarts/core';

import { LineChart, BarChart } from 'echarts/charts';

import {

GridComponent, TooltipComponent, LegendComponent,

DataZoomComponent, MarkLineComponent, MarkAreaComponent,

} from 'echarts/components';

import { CanvasRenderer } from 'echarts/renderers';

echarts.use([

LineChart, BarChart,

GridComponent, TooltipComponent, LegendComponent,

DataZoomComponent, MarkLineComponent, MarkAreaComponent,

CanvasRenderer,

]);

export default echarts;

#### 6.5.1 核心曲线图（FR-VIS-01）

结果页最关键的可视化：历史实线 + 预测虚线 + 真值点 + 基线与预测起点的标注。

export function buildCompareOption(curve: SeriesCurve, theme: EChartTheme) {

const allDates = [...curve.history_dates, ...curve.forecast_dates];

// 历史段：最后一点与预测段首点重合，保证视觉连续

const histSeries = [

...curve.history_sales,

null,                      // 占位，使折线断开

];

const predSeries = [

...new Array(curve.history_dates.length - 1).fill(null),

curve.history_sales.at(-1), // 从历史最后一点起笔

...curve.predicted,

];

return {

color: [theme.chart1, theme.chart3, theme.chart2],

xAxis: { type: 'category', data: allDates, boundaryGap: false },

yAxis: { type: 'value', name: '销量' },

tooltip: { trigger: 'axis' },

legend: { data: ['历史销量', '预测值', '移动平均基线', '实际值'] },

series: [

{

name: '历史销量', type: 'line', data: histSeries,

showSymbol: false, lineStyle: { width: 2, type: 'solid' },

},

{

name: '预测值', type: 'line', data: predSeries,

showSymbol: false, lineStyle: { width: 2, type: 'dashed' },

// 🔒 FR-VIS-01 要求视觉可区分：实线 vs 虚线

},

{

name: '移动平均基线', type: 'line',

data: [...new Array(allDates.length - curve.predicted.length).fill(null),

...curve.baseline],

showSymbol: false, lineStyle: { width: 1.5, type: 'dotted', opacity: 0.6 },

},

{

name: '实际值', type: 'scatter',

data: curve.actual

? [...new Array(allDates.length - curve.actual.length).fill(null), ...curve.actual]

: [],

symbolSize: 5,

},

],

// 预测起点标注（MarkLine）

markLineTarget: curve.history_dates.length - 1,

};

}

🔒 FE-16：历史与预测折线必须在时间轴上连续（FR-VIS-01 验收要点）。实现要点：两条 series 共用同一 xAxis.data（完整日期数组），历史 series 在预测段补 null，预测 series 在历史段补 null（除最后一个重合点）。若各自使用独立的 x 轴数据，两条线会在图上「错位」。

🔒 FE-17：图表的颜色必须来自 --chart-* 令牌并在主题切换时重绘（UX-GOV-02a）。实现方式：在 useThemeStore 的 isDark 变化时调用 chartInstance.setOption(buildCompareOption(curve, buildEChartTheme()))。

FE-18：UX-GOV-10 要求图表提供无障碍替代。实现：图表下方提供「查看数据表」Collapse，展开后渲染 API-15 的明细行。

#### 6.5.2 其他图表

| 图表 | 位置 | 类型 | 数据源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖度判定条 | 结果页 | 横向堆叠条 | coverage |
| 逐序列 MAPE 直方图 | 结果页 | 柱状图 | distribution.buckets（分箱 ≤ 20，FR-VIS-08） |
| 多序列叠加 | 结果页 | 多折线 + 图例筛选 | series[]（FR-VIS-09 要求商品数 > 100 时可交互） |
| 跨任务对比 | UX-P11 | 多折线（每任务一色） | API-18 |
| 五阶段耗时 | 执行页 / 详情页 | 横向条形 | timing_ms |

FE-19：多序列叠加时必须限流。FR-VIS-09 要求「商品数 > 100 时可正常交互」，若一次性渲染 1,000 条折线会卡死浏览器。实现：默认渲染前 20 条，提供搜索多选组件让用户主动添加，最多同时渲染 50 条。

### 6.6 表单与校验

#### 6.6.1 前端预检（减少无效请求）

// src/utils/validate.ts —— 与后端同源常量

import { LIMITS, REQUIRED_COLUMNS } from '../types';

export interface PrecheckResult {

ok: boolean;

code?: number;

message?: string;

suggestion?: string;

}

export function precheckFile(file: File): PrecheckResult {

if (!file.name.toLowerCase().endsWith('.csv')) {

return {

ok: false, code: 40009,

message: `仅支持 .csv 格式，当前文件为 ${file.name.split('.').pop()}`,

suggestion: '请在 Excel 中「另存为 → CSV UTF-8（逗号分隔）」后重新上传',

};

}

if (file.size > LIMITS.max_file_size_mb * 1024 * 1024) {

return {

ok: false, code: 40007,

message: `文件大小 ${(file.size / 1024 / 1024).toFixed(1)}MB，超过 ${LIMITS.max_file_size_mb}MB 上限`,

suggestion: '请按商品或时间范围拆分后分次上传，或先筛选出需要预测的商品',

};

}

return { ok: true };

}

FE-20：前端预检是为了即时反馈，不是为了替代后端校验。开发方案 §4.2 明确「前端不做数据校验的最终判定」。前端只做不消耗带宽的检查（扩展名、大小），表头与内容校验一律由后端完成。

🔒 FE-21：前端错误提示同样必须含「错在哪 + 怎么改」（NFR-USE-03）。上例中 suggestion 字段不可省略。

#### 6.6.2 参数配置页表单（UX-P06）

<Form layout="vertical" initialValues={{ horizon: 14, use_holiday_feature: 1 }}>

{/* 📌 粒度固定为仓库×商品，只读展示（FR-MOD 要求；不提供在线重训开关） */}

<Form.Item label="预测粒度">

<Input value="仓库 × 商品" disabled />

<Typography.Text type="secondary">

本系统按「仓库 × 商品」粒度预测，这是数据集的固有维度

</Typography.Text>

</Form.Item>

<Form.Item label="预测步长" name="horizon" rules={[{ required: true }]}>

<Radio.Group>

{LIMITS.allowed_horizons.map((h) => (

<Radio.Button key={h} value={h}>{h} 天</Radio.Button>

))}

</Radio.Group>

</Form.Item>

<Form.Item label="节假日特征" name="use_holiday_feature">

<Switch checkedChildren="启用" unCheckedChildren="关闭" />

</Form.Item>

</Form>

🔒 FE-22：参数默认值必须可用（NFR-USE-02：用户不做任何修改即可提交并得到有效结果）。默认 horizon=14、use_holiday_feature=1。

📌 FE-23：不提供「在线重新训练」开关。开发方案 §1.4 与 FR-MOD-15 明确在线训练不在本期范围。界面上不得出现相关控件或暗示。

### 6.7 表格与分页

| 要求 | 实现 |
| --- | --- |
| 默认每页 20 行 | AntD Table 的 pagination.pageSize = 20（FR-VIS-03） |
| 支持任意列排序 | 服务端排序：onChange 中取 sorter.field / sorter.order 映射到 sort_by / order |
| 分级标签 | granularity_level 渲染为带色 Tag：L1 主色、L2 警示色、L3 灰（FR-VIS-04） |
| 置信度标注 | 依 GRANULARITY_META 渲染文本（高 / 中 / 低） |
| L3 处理 | L3 在明细表中有 1 行占位（granularity_level='L3'，predicted_value 为历史均值），该行渲染为「—」，数值不展示；coverage 面板同时说明「N 条序列不可预测」（UX-AC-10 / FR-VIS-04 / API-15-1） |

FE-24：服务端排序而非前端排序。FR-VIS-03 要求「支持按任意列排序、分页」，若只对当前页排序，用户切换页码后顺序会跳变，属功能性缺陷。

### 6.8 错误处理与用户提示

// src/utils/error-handler.ts —— 按错误码给出可执行建议

export const ERROR_SUGGESTIONS: Record<number, string> = {

40001: '请对照标准模板检查表头，确认包含 sku_id、warehouse_id、date、sales 四列',

40002: '请将日期统一为 YYYY-MM-DD 格式后重新上传',

40003: '请修正销量负值（通常源于退货未冲销），系统不会自动取绝对值',

40004: '请筛选商品，将序列数控制在 1000 以内',

40007: '请拆分文件或先筛选商品后分次上传',

40102: '登录已过期，请重新登录（当前参数已保留）',

40301: '该资源不属于当前账号，无法访问',

40404: '模型尚未就绪，请稍后重试或联系管理员',

50001: '服务处理异常，请重试；若持续失败请将任务 ID 提供给管理员',

};

export function renderError(e: ApiError) {

const tip = ERROR_SUGGESTIONS[e.code];

return { title: e.message, suggestion: tip ?? '请稍后重试' };

}

🔒 FE-25：禁止只展示错误码（NFR-USE-03）。所有错误提示都走 renderError，保证「错在哪 + 怎么改」两段式结构。

FE-26：401 的草稿保留：api-client.ts 在收到 401 时清除 Token 并触发跳登录。跳转前需把当前表单参数写入 sessionStorage，登录后恢复（对应开发方案 §2.2 B12「跳登录并保留草稿参数」）。

### 6.9 页面状态规范

UI/UX §5 定义了 5 类状态，前端实现对照：

| 状态 | 表现 | 适用页面 |
| --- | --- | --- |
| 加载态 | 骨架屏（优先）/ 局部 spinner | 所有数据页 |
| 空态 | 插画 + 说明 + 主行动按钮 | 历史列表首次使用、结果页无数据 |
| 错误态 | 图标 + 原因 + 建议 + 重试按钮 | 所有数据页 |
| 超标警告 | 不可折叠的警示条 | 结果页（FR-VIS-06） |
| 不可预测态 | 灰色标注「不可预测」，无数值 | 覆盖率面板、明细表（UX-AC-10） |

🔒 FE-27：MAPE 超标警告不可折叠、不可关闭（FR-VIS-06 / UX-AC-09）。实现上不得使用可关闭的 Alert（closable 属性必须为 false），也不得放在 Collapse 内。

### 6.10 性能优化

| 手段 | 目标 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| ECharts 按需引入 | 首屏 ≤ 3 s（NFR-PERF-06） | 见 §6.5 的 echarts/core 用法 |
| 路由懒加载 | 首屏体积 | React.lazy + Suspense 拆分 11 个页面 |
| 曲线数据限流 | 交互流畅 | 默认 20 条，最多 50 条（FE-19） |
| 明细表服务端分页 | 避免大响应 | API-15 |
| 长列表虚拟滚动 | 历史列表 | AntD Table 的 virtual 属性（记录数 > 200 时启用） |
| 请求去重 | 避免重复请求 | 数据集详情在页面挂载时只请求一次（API-09-2） |

## 7. 前后端协作与联调流程

### 7.1 契约优先原则（JT-05）

本项目的协作原则是 「契约先行，双向对齐」：

① 本文档 §5 定义接口契约

↓

② 后端落地 code/backend/schemas.py（Pydantic）

↓

③ 前端落地 code/frontend/types.ts（TS）+ api-client.ts

↓

④ 跑三个校验脚本，确认三处字段完全一致

↓

⑤ 并行开发（前端用 Mock，后端用真实数据）

↓

⑥ 联调

契约变更流程（JT-06）：任何接口字段调整必须按固定顺序执行，任一步遗漏即视为技术债：

| 顺序 | 动作 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修改后端模型 | code/backend/schemas.py |
| 2 | 修改前端类型 | code/frontend/types.ts |
| 3 | 修改调用封装 | code/frontend/api-client.ts（若涉及路径/参数） |
| 4 | 更新本文档 | docs/...开发技术文档_V1.0.md §5 |
| 5 | 跑校验 | python scripts/verify_schemas.py + node scripts/verify_types.mjs |

### 7.2 开发顺序与依赖（📌 关键路径）

开发方案 §7.1 的原则是「算法链路优先于界面美化」。结合本项目已完成的算法层，实际开发顺序为：

| 阶段 | 前后端分工 | 完成标志 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 基建 | 后端：main.py + 数据库初始化 + 健康检查；前端：Vite 工程 + 令牌 + 布局组件 | GET /health 返回 ok；前端能渲染空布局 | —— |
| S1 认证 | 后端：API-01~05；前端：登录/注册页 + Token 管理 | 能注册、登录、刷新后保持登录态 | S0 |
| S2 上传 | 后端：API-06~11；前端：上传页 + 五类错误展示 | 能上传示例数据并通过校验；五类错误都能正确提示 | S1 |
| S3 预测 ★ | 后端：API-12~16（核心）；前端：参数页 + 执行页 + 结果页 | 端到端跑通，结果页指标与 eval_report.json 一致 | S2 |
| S4 记录 | 后端：API-17~20；前端：历史列表 + 详情 + 对比 | 能回看历史、导出、对比 | S3 |
| S5 打磨 | 无障碍整改（UX-GOV-04~08）、空态/错误态补全、性能优化 | 三个校验脚本全绿 + 视觉走查通过 | S4 |

🔒 JT-07：S3 是整个项目的关键路径，其余阶段都可与它并行或延后。S3 完成的定义是精确的：结果页展示的 weighted_mape 与 series_pass_rate 必须与 outputs/eval_report.json 完全一致。这是「算法与产品同源」这一约束的可验证落地。

### 7.3 Mock 策略（前后端并行开发）

后端未就绪时，前端使用 Mock 数据推进。Mock 数据必须来自真实算法产出，而非手编：

// src/mocks/result.ts

// 🔑 来源：outputs/eval_report.json + outputs/eval_series.json（scripts/eval_report.py --export-series 产出）

// 这些是真实评测数据，不是示例值。用它做 Mock 可保证前端渲染逻辑与真实数据形态一致。

export const MOCK_RESULT: PredictionResultResponse = {

task: { id: 42, status: 'succeeded', horizon: 14, /* ... */ },

metrics: {

weighted_mape: 14.26, weighted_mae: 1.32, weighted_rmse: 3.37,

baseline_mae: 1.8, baseline_rmse: 4.65,

mae_improve_pct: 26.42, rmse_improve_pct: 27.52,

series_evaluated: 81, series_passed: 68, series_pass_rate: 83.95,

l1_mape: 14.26, l2_mape: null,

},

coverage: { L1: 81, L2: 32, L3: 0, total: 113, /* ... */ },

// ...

};

Mock 开关：通过环境变量 VITE_USE_MOCK=1 启用，api-client.ts 在拦截器内短路返回 Mock 数据。交付前必须关闭该开关（列入 §9.6 验收清单）。

🔒 JT-08：Mock 数据禁止手编。项目历史上出现过「原型显示一套数字、算法产出另一套数字」的问题。Mock 数据必须来自 eval_report.json，并在联调后由真实接口替代。手工编造 14.26% 之外的任何数值都会引入新的不一致风险。

### 7.4 联调检查清单（JT-09）

按顺序逐项验证，每项都有可观察的通过标准：

| # | 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 健康检查 | GET /health 返回 model_loaded: true |
| 2 | 注册 → 登录 → 刷新页面 | 登录态保持；localStorage 中 sp_token 存在 |
| 3 | 重复邮箱注册 | 返回 40105 且提示可读 |
| 4 | 密码强度 | 前端与后端同时拦截弱密码（FR-USR-02 双端校验） |
| 5 | 上传非 CSV | 前端即时拦截，不产生网络请求 |
| 6 | 上传缺列文件 | 返回 40001，指明缺哪列 + 建议 |
| 7 | 上传含负值文件 | 返回 40003，列出负值行号 |
| 8 | 加载示例数据两次 | 第二次返回同一 dataset_id（幂等） |
| 9 | 参数页数据概要 | L1/L2/L3 预判与 API-09 返回一致 |
| 10 | 提交预测 | 端到端 ≤ 60 s，返回 task_id |
| 11 | 结果页指标 | 🔒 与 outputs/eval_report.json 完全一致 |
| 12 | 覆盖率三项之和 | 🔒 L1 + L2 + L3 === total（UX-AC-06） |
| 13 | 曲线视觉 | 历史实线 + 预测虚线，时间轴连续 |
| 14 | 明细表排序分页 | 切换页码后排序保持（服务端排序） |
| 15 | 导出 CSV | 用 Excel 打开中文不乱码；列顺序与 FR-VIS-05 一致 |
| 16 | 导出越权 | 导出他人任务返回 40301（非 404） |
| 17 | 历史列表 | 按创建时间倒序；软删除的任务不出现 |
| 18 | 删除任务 | 二次确认后列表消失，数据库中 is_deleted = 1 |
| 19 | 跨任务对比 | 步长不一致时显示警告 |
| 20 | 主题切换 | 图表颜色同步变化，无残留硬编码色 |
| 21 | Token 过期 | 返回 401 → 跳登录 → 登录后参数恢复 |
| 22 | 无障碍 | a11y_audit.py 退出码 0 |

### 7.5 错误码映射（前后端一致，JT-10）

前端按错误码分支处理的场景：

| 错误码 | 前端行为 |
| --- | --- |
| 0 | 正常流程 |
| 40001~40010 | 上传页：渲染结构化错误面板（含行/列定位 + 建议） |
| 40004 | 上传页：提示筛选商品，禁用「开始预测」按钮 |
| 40012 | 表单域内联报错（Form.Item 的 help） |
| 40101 / 40102 | 清 Token → 跳登录 → 保留草稿 |
| 40104 | 登录页：展示剩余冷却秒数，禁用提交按钮 |
| 40105 | 注册页：邮箱域内联报错 |
| 40301 | 全局提示「无权访问」，回退上一页 |
| 40401 / 40402 | 展示「资源不存在或已删除」空态 |
| 40404 | 全局提示「模型未就绪」，禁用提交 |
| 50001~50003 | 通用错误提示 + 重试按钮 + 建议提供任务 ID |

### 7.6 跨端一致性自动校验（JT-11）

三个脚本构成提交前的自动门，任一失败不得提交：

# 1. 数据库脚本可执行且对象齐备

python scripts/verify_schema.py

#    → 9 表 / 13 索引 / 3 触发器 / 1 视图；幂等性通过

# 2. 后端模型可导入、格式约束生效、零告警

python scripts/verify_schemas.py

#    → 40 项检查通过（含 FR-USR-02 密码强度、FR-MOD-03 步长、FR-HIS-04 对比数量）

# 3. 前端类型语法正确

node scripts/verify_types.mjs

#    → types.ts 30 接口 + api-client.ts 语法通过

📌 JT-12：这三个脚本的价值在于「可证伪」。它们不是形式化的检查，而是实际执行并断言具体行为——例如 verify_schemas.py 会真的构造 horizon=15 并断言被拒绝。修改接口后若忘记同步某一端，脚本会立即失败。

## 8. 开发流程与工程规范

### 8.1 分支策略

本项目为课程/答辩性质的小团队项目，采用简化 Git Flow，不引入完整的多环境分支模型：

| 分支 | 用途 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| main | 可运行、可演示的稳定版本。任何时刻 main 都应当是可启动的 | 永久 |
| dev | 集成分支。功能合并到这里，通过自检后再进 main | 永久 |
| feat/<模块>-<简述> | 功能开发。如 feat/api-upload、feat/web-result | 功能完成即合并删除 |
| fix/<简述> | 缺陷修复 | 修复完成即合并删除 |

规则

| 编号 | 规则 |
| --- | --- |
| GIT-1 | 禁止直接向 main 推送。main 只接受来自 dev 的合并 |
| GIT-2 | 每个功能分支对应一个可演示的完整能力，不做「半成品合并」 |
| GIT-3 | 合并前必须跑通 §8.5 的提交前自检（三个校验脚本 + 前后端启动） |
| GIT-4 | 算法层（app/algo/）的改动必须单独提交，并在提交信息中说明是否影响指标 |

⚠️ GIT-4 的理由：app/algo/ 是本项目最难回退的部分。若算法改动与业务改动混在一次提交里，一旦指标退化，无法快速定位是「算法改坏了」还是「数据处理改坏了」。

### 8.2 提交规范

采用 Conventional Commits（中文描述）：

<type>(<scope>): <描述>

[可选的详细说明]

| type | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新功能 | feat(api): 实现上传校验五类错误返回 |
| fix | 缺陷修复 | fix(web): 修复曲线图历史段与预测段错位 |
| docs | 文档 | docs: 补充 API-14 的 series_limit 说明 |
| refactor | 重构 | refactor(service): 抽出导出列序常量 |
| test | 测试 | test(algo): 补 L3 序列不落库的用例 |
| chore | 构建/依赖 | chore: 锁定 SQLAlchemy 2.0.36 |
| perf | 性能 | perf(dao): predictions 改批量插入 chunk=1000 |

scope 取值：api / web / algo / dao / db / docs / scripts

GIT-5：涉及接口的提交必须在描述中标注接口编号，如 feat(api): API-15 结果明细分页。这让接口变更在 git log 中可检索。

### 8.3 代码规范

#### 8.3.1 Python（ruff）

# pyproject.toml

[tool.ruff]

line-length = 100

target-version = "py312"

exclude = ["prototype", "outputs", "node_modules"]

[tool.ruff.lint]

select = [

"E", "W",    # pycodestyle

"F",         # pyflakes

"I",         # isort

"B",         # flake8-bugbear

"UP",        # pyupgrade

"TID",       # 🔑 flake8-tidy-imports —— 用于约束分层依赖（BE-04）

"N",         # pep8-naming

"SIM",       # flake8-simplify

]

ignore = ["E501"]   # 行长由 formatter 处理

[tool.ruff.lint.flake8-tidy-imports.banned-api]

# 🔒 强制分层依赖方向（BE-04）

"app.algo.train".msg = "服务进程禁止导入训练模块（FR-MOD-07）"

关键规范

| 编号 | 规范 |
| --- | --- |
| PY-1 | 全部函数必须有类型注解（from __future__ import annotations） |
| PY-2 | 禁止裸 except:，必须指定异常类型 |
| PY-3 | 禁止字符串拼接 SQL，一律走 SQLAlchemy 参数化（NFR-SEC-06） |
| PY-4 | 对外函数必须有 docstring，说明「为什么」而非「是什么」 |
| PY-5 | 时间统一用 datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")，禁止 utcnow()（NFR-COMP-04） |

📌 PY-2 的实际意义：except: 会吞掉 KeyboardInterrupt 与 SystemExit，导致服务无法正常停止。

#### 8.3.2 TypeScript / React（ESLint）

| 编号 | 规范 |
| --- | --- |
| TS-1 | 禁止 any。接口数据一律使用 types.ts 定义的类型 |
| TS-2 | 组件用函数式 + Hooks，禁止 class 组件 |
| TS-3 | 禁止在组件内硬编码颜色值，一律引用 CSS 令牌（FE-02） |
| TS-4 | 所有 useEffect 中的异步请求必须处理竞态与卸载（FE-11） |
| TS-5 | 禁止 dangerouslySetInnerHTML（XSS 风险） |
| TS-6 | 用户可见文案一律中文，且必须含「错在哪 + 怎么改」（NFR-USE-03） |

// .eslintrc.json（关键规则）

{

"rules": {

"@typescript-eslint/no-explicit-any": "error",

"react-hooks/exhaustive-deps": "error",

"no-restricted-syntax": [

"error",

{

"selector": "Literal[value=/^#[0-9a-fA-F]{3,8}$/]",

"message": "禁止硬编码颜色，请使用 CSS 令牌（FE-02）"

}

]

}

}

📌 上面这条 no-restricted-syntax 规则直接对应 UX-GOV-02「令牌是唯一真源」。它把一条设计约束变成了编译期检查——硬编码 #1f6feb 会导致 lint 失败。

### 8.4 代码评审检查单（REV-1）

评审者逐项确认，任一项不通过不得合并：

| # | 检查项 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有查询是否带 user_id 过滤条件 | 🔒 NFR-SEC-02 |
| 2 | 是否暴露了 password_hash / Token | 🔒 NFR-SEC-09 |
| 3 | 用户可见错误是否含「错在哪 + 怎么改」 | 🔒 NFR-USE-03 |
| 4 | 是否导入 app.algo.train | 🔒 FR-MOD-07 |
| 5 | levels_for_main 是否保持 ("L1",) | 🔒 BE-23 |
| 6 | 评测路径是否用 backtest=True，线上是否 False | 🔒 BE-24 |
| 7 | predictions 写入是否批量 | 🔒 NFR-REL-04 |
| 8 | 是否硬编码颜色 / 路径 | FE-02 / DB-01 |
| 9 | 接口改动是否同步了 schemas.py + types.ts + 本文档 | JT-06 |
| 10 | 新增错误码是否已登记到 §5.2 与前端映射表 | JT-10 |
| 11 | CSV 导出是否带 BOM | NFR-COMP-05 |
| 12 | 时间是否用了本地时区（无 utcnow） | NFR-COMP-04 |

### 8.5 提交前自检（GIT-6）

#!/usr/bin/env bash

# scripts/pre_commit_check.sh

set -e

echo "== 1/6 后端代码规范 =="

ruff check app/ scripts/

echo "== 2/6 数据库脚本 =="

python scripts/verify_schema.py

echo "== 3/6 后端模型 + 格式约束 =="

python scripts/verify_schemas.py

echo "== 4/6 前端类型 =="

node scripts/verify_types.mjs

echo "== 5/6 前端代码规范 =="

(cd web && npm run lint --silent)

echo "== 6/6 后端可启动 =="

python -c "from app.main import app; print('FastAPI app loaded OK')"

echo ""

echo "✅ 全部通过，可以提交"

📌 GIT-6：第 6 步「可启动性检查」看似多余，但它能抓住导入期错误（循环导入、缺失依赖、语法错误）。这类问题在服务启动时才会暴露，而开发者往往在改完代码后直接提交就去做别的事了。

### 8.6 变更管理

| 变更类型 | 处理流程 | 审批 |
| --- | --- | --- |
| 新增接口 | 更新 §5 + schemas.py + types.ts + api-client.ts，跑校验 | 前后端双方确认 |
| 修改表结构 | 更新 schema.sql + §3 + 迁移脚本；已有数据需评估迁移 | 技术负责人 |
| 修改算法参数 | 更新 app/algo/config.py，必须重跑训练与评估，回写 §1.5 实测值 | 技术负责人 |
| 修改设计令牌 | 按 UI/UX §12.6 流程，重跑 a11y_audit.py | 设计 + 产品 |
| 调整需求范围 | 以 PRD 第三章优先级表为唯一基准，P2 项一律延后 | 产品负责人 |

🔒 GIT-7：修改算法参数后必须重跑这两条命令，否则结果页展示的指标会落后于模型：

python scripts/train_and_register.py

python scripts/eval_report.py --horizon 14 --export-series

本项目历史上出现过「原型一套数字、算法另一套数字」的问题，根因就是模型更新后未同步下游展示数据。

### 8.7 迭代节奏建议

| 阶段 | 建议周期 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| S0 基建 | 1–2 天 | /health 可用，前端空布局可渲染 |
| S1 认证 | 2–3 天 | 注册登录闭环 + Token 管理 |
| S2 上传 | 3–4 天 | 五类校验错误全部可读可定位 |
| S3 预测 ★ | 4–6 天 | 端到端跑通，指标与算法产出一致 |
| S4 记录 | 2–3 天 | 历史、详情、对比、导出 |
| S5 打磨 | 2–3 天 | 三个校验脚本全绿 + 无障碍整改完成 |

⚠️ 上述为按阶段顺序的建议，具体日历天数需按实际人力确认（开发方案 §7.2 已说明任务书未给工期要求）。

## 9. 测试方案

### 9.1 测试分层

| 层 | 范围 | 工具 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 算法函数、工具函数、DAO | pytest / vitest | 逻辑正确性 |
| 集成测试 | 接口端到端（含数据库） | pytest + httpx | 契约与数据流 |
| 边界测试 | 异常输入、极限值 | pytest | 健壮性 |
| 性能测试 | 端到端耗时、并发 | 自研脚本 | 硬指标验证 |
| 验收测试 | 需求追溯 | 人工走查 | AC-* 逐条 |

📌 算法层的单元测试已由 scripts/self_check.py 承担（69/69 通过）。本节的测试主要覆盖新增的 Web 层。

### 9.2 算法层测试（已有资产）

| 脚本 | 覆盖 | 当前结果 |
| --- | --- | --- |
| scripts/self_check.py | 预处理、特征、分级、兜底、指标、残差还原 | ✅ 69/69 通过 |
| scripts/eval_report.py | 端到端评估 + 四条硬指标判定 | ✅ 全部达标 |
| scripts/verify_schema.py | 数据库对象齐备性 + 游客态与外键完整性（6 项） | ✅ 通过 |
| scripts/verify_schemas.py | 后端模型、格式约束与 bcrypt 72 字节边界 | ✅ 48/48 通过 |
| scripts/verify_types.mjs | 前端类型语法 | ✅ 通过 |

🔒 TEST-1：算法层的任何改动都必须重跑 self_check.py 且保持 69/69。它是算法正确性的基线。

### 9.3 集成测试要点

| 用例 | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 完整主流程 | 注册 → 登录 → 加载示例 → 参数 → 预测 → 结果 → 导出 | 全程无错，指标与 eval_report.json 一致 |
| Token 生命周期 | 登录 → 用 Token 请求 → 登出 → 复用旧 Token | 登出后返回 401 |
| 数据隔离 | 用户 A 创建任务 → 用户 B 请求该任务 | 返回 40301 |
| 软删除 | 删除任务 → 列表查询 → 数据库直查 | 列表不含该任务，库中 is_deleted=1 |
| 示例数据幂等 | 连续两次调用 API-07 | 返回同一 dataset_id |
| 导出一致性 | 导出 CSV → 对照 FR-VIS-05 列序 | 7 列名称与顺序完全一致 |

### 9.4 边界与异常用例（🔒 重点）

📌 这一节的必要性：真实数据集（demo_sales.csv）的实例是 L3 = 0，意味着「不可预测」这条分支在常规测试中永远不会被执行。必须构造数据触发它，否则该逻辑等于未验证。

| # | 用例 | 构造方式 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 缺 warehouse_id 列 | 删除该列后上传 | 40001，missing_columns 含 warehouse_id |
| B-02 | 缺 sales 列 | 同上 | 40001，提示不缺其他列 |
| B-03 | 日期格式混乱 | 混入 2015/13/45、20150103T99、未知、空串 | 40002，给出行号与原始值（≤ 20 条） |
| B-04 | 销量负值 | 置一行为 -5 | 40003，指出行号 |
| B-05 | 时间断档 | 删除中间 8 天 | 40005，gap_days=8；未选择处置方式前不继续（FR-UPL-13） |
| B-06 | 序列数超限 | 构造 1,001 个 sku_id | 40004，提示当前值 1001 |
| B-07 | 文件超 20 MB | 用 25 MB CSV | 40007；且磁盘不残留临时文件 |
| B-08 | 行数超 50 万 | 构造 500,001 行 | 40008 |
| B-09 | 空文件 | 0 字节 .csv | 40010 |
| B-10 | 非 CSV 扩展名 | .xlsx 改名 .csv 内容不变 | 通过扩展名检查，内容校验阶段报错（不应在扩展名阶段放行） |
| B-11 | L3 序列 | 构造某 sku+warehouse 仅有 5 个历史点 | coverage.L3 ≥ 1；该序列在 predictions 中只有 1 行占位（granularity_level='L3'，predicted_value=历史均值），行数 ≠ horizon（即不输出逐日数值预测）；覆盖率面板展示「不可预测」；主指标不计入 L3 |
| B-12 | L2 序列 | 某仓点数 < 90 但商品跨仓 ≥ 90 | coverage.L2 ≥ 1；l2_mape 为 null 而非 NaN |
| B-13 | 全零销量序列 | 某序列销量全为 0 | 不崩溃（除零保护）；mape 不出现 Inf |
| B-14 | 单序列数据 | 只有 1 个 sku × 1 仓 | 正常完成，series_total = 1 |
| B-15 | 中文/特殊字符 | 商品名含逗号、引号、空格 | 上传、展示、导出均正常（NFR-COMP-06） |
| B-16 | 超 60 秒任务 | 构造大量序列（接近 1000）× horizon=30 | 软失败：E_TIMEOUT + 已完成阶段；非 502（NFR-REL-02） |
| B-17 | CUDA OOM | 模拟 torch.cuda.OutOfMemoryError | 自动回退 CPU，任务仍成功；device_fallback=1 |
| B-18 | 无启用模型 | 清空 model_registry | 启动失败（BE-06）；若运行中则返回 40404 |
| B-19 | 并发 3 任务 | 同时提交 3 个预测 | 全部完成，无 database is locked（NFR-PERF-09） |
| B-20 | 越权访问 | 用户 B 请求用户 A 的 task_id | 40301（不是 404，NFR-SEC-05） |
| B-21 | 导出越权 | 同上，导出接口 | 40301 |
| B-22 | 路径穿越 | 请求 ../app.db 作为 dataset_id | 参数校验失败；不得读取到工作区外文件 |
| B-23 | SQL 注入 | 搜索框输入 '; DROP TABLE tasks;-- | 被参数化查询转义，表仍在 |
| B-24 | 对比数量非法 | task_ids 传 1 个或 5 个 | 40012（FR-HIS-04） |
| B-25 | 对比步长不一致 | 选 7 天与 30 天的任务 | 返回结果但 warnings 提示不可直接比较（API-18-2） |

🔒 TEST-2：B-11 与 B-12 是必测项。它们覆盖的是「稀疏长尾数据」这一本项目最核心的现实情况（天池数据集约 4,815 条理论序列中大量稀疏）。若只测示例数据的 L1 路径，等于没测分级降级逻辑。

🔒 TEST-3：B-16 与 B-17 必须实际模拟，不能只靠代码审查。E_TIMEOUT 与 OOM 回退是 NFR-REL-02 / NFR-REL-03 的验收项，且都属于「异常路径」，实际运行中难以自然出现。

📌 B-03 的举例值已于 EP-9 修正（V1.0 内勘误）：原文写「混入 2015/01/01、20150101」，但这两个值是可解析的等价写法，PRD FR-UPL-10 的判据是「日期列存在不可解析值」，PRD §3.2 字段表亦写「可解析，推荐 YYYY-MM-DD」——推荐不等于强制。按「功能范围以 PRD 为准」的仲裁规则，放行斜杠/紧凑写法是正确的，故改为上述三个真正不可解析的值。scripts/verify_ep9_api.py 同时保留了「标准格式必须通过」的对照组，防止把 40002 做成一刀切。

### 9.5 服务端测试用例清单

| 模块 | 用例数 | 覆盖 |
| --- | --- | --- |
| auth | 12 | 注册/登录/登出/限流/密码强度/邮箱唯一性/Token 过期 |
| datasets | 20 | 七步校验 + 五类错误 + 预览 + 模板 + 示例幂等 + 断档处置 |
| predictions | 15 | 创建/状态/结果/明细/导出 + 序列超限 + 超时软失败 |
| history | 10 | 列表分页/筛选/详情/软删除/对比/越权 |
| system | 3 | 健康检查三种状态 |
| 合计 | 60 | —— |

### 9.6 验收检查清单（交付前逐项确认）

| # | 检查项 | 判定方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mock 开关已关闭 | 搜索 VITE_USE_MOCK，确认为 0 或不存在 |
| 2 | 原型痕迹已删除 | 搜索 .state-bar / .spec-note / REAL_EVAL / README.html 零命中（UX-GOV-01） |
| 3 | 三个校验脚本全绿 | 见 §8.5 |
| 4 | 无障碍审计通过 | python scripts/a11y_audit.py 退出码 0（UX-AC-01） |
| 5 | 结果页指标与算法一致 | 对照 outputs/eval_report.json（UX-AC-07） |
| 6 | 覆盖率三项之和 = total | 数据核对（UX-AC-06） |
| 7 | 主干路径 ≤ 5 步 | 走查计数（UX-AC-04） |
| 8 | 所有错误提示含「错在哪 + 怎么改」 | 人工走查 ≥ 5 类（UX-AC-05） |
| 9 | MAPE 超标警告不可折叠 | 交互走查（UX-AC-09） |
| 10 | L3 序列无数值预测 | 用 B-11 数据走查（UX-AC-10） |
| 11 | 导出 CSV 中文不乱码 | 用 Excel 实际打开 |
| 12 | 四种浏览器可正常使用 | Edge / Chrome / Firefox / Safari 最新版（NFR-COMP-01）。EP-9 实测前三款各 109/109（Edge/Chrome 走原生 CDP，Firefox 走 WebDriver BiDi）；Safari 在 Windows 无发行版，属平台限制 |
| 13 | 1366×768 分辨率布局正常 | 缩放到该分辨率走查（NFR-COMP-02）。EP-9 以 1366×768 + 1600×900 双视口走查 14 页 × 3 浏览器，横向溢出 0 例 |
| 14 | 免责声明全局可达 | 任意页面能看到页脚声明（FR-SYS-05） |
| 15 | 接口文档可访问 | /docs 正常渲染（FR-SYS-02） |

### 9.7 性能测试

| 测试项 | 方法 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 端到端耗时 | 示例数据集（113 序列，horizon=14） | 🔒 ≤ 60 s（EP-9 实测 11.9 s，基线 7.87 s 的 1.51×） |
| 极限规模 | 1,000 序列 × horizon=30 | ≤ 60 s（EP-9 实测 250 s → E_TIMEOUT 正确软失败：completed_stage=metrics、无半成品、HTTP 200） |
| 并发 | 3 个任务同时提交 | 全部成功，无锁冲突（NFR-PERF-09）。EP-9 实测各自 32.2 / 37.6 / 37.5 s，database is locked 命中 0 次 |
| 首屏 | Chrome DevTools Performance | ≤ 3 s（NFR-PERF-06）。EP-9 实测 FCP 中位数 Edge 140 / Chrome 140 / Firefox 367 ms（3 次采样全有效） |
| 预览接口 | 20 行预览 | ≤ 1 s（NFR-PERF-07）。EP-9 实测 56 ms |
| 历史列表 | 单页 20 条 | ≤ 1 s（NFR-PERF-08）。EP-9 实测 61 ms |
| GPU 回退 | 强制 CPU 模式 | ≤ 60 s（NFR-PERF-10）。EP-9 实测 23.5 s |

⏱️ EP-9 实测（2026-10-12，本机 MX450 / 8 逻辑核）：上表括号内为

scripts/verify_ep9_perf.py 全量跑出的实测值，原始数据见 outputs/ep9_perf_report.json。

⚠️ 首屏口径：数值取自 first-contentful-paint（FCP），不是 loadEventEnd。

load 事件早于 SPA 首屏绘制，且极易命中缓存而给出虚高的好数字（本项目曾测出

41~48 ms 的「假好」，换 FCP 后为 152~748 ms，中位数 504 ms）。

⚠️ 极限规模走的是软失败路径：DOD-EP9 允许「通过或正确软失败」，五项判据

（非 5xx / 有错误码 / 有已完成阶段 / 无半成品 / 用户可理解）全满足。这意味着

60 s SLA 在该规模下靠软失败兜底而非性能达标，已登记为测试报告 P1-02。

⏱️ TEST-4：性能测试的对照基线是 outputs/eval_report.json 中的实测值（total_ms: 7873）。新环境的实测值若超过基线 3 倍，需排查环境差异而非直接判定「性能不达标」。

## 10. 部署与运行

### 10.1 部署形态

┌──────────────────────────┐

浏览器  ─────────►│  Nginx (80/443)          │

│  ├ /          → 静态文件  │  ← 前端构建产物 web/dist

│  └ /api, /health → :8000 │  ← 反向代理

└───────────┬──────────────┘

│

┌───────────▼──────────────┐

│  Uvicorn (127.0.0.1:8000) │

│  FastAPI 单进程            │

└───────────┬──────────────┘

│

┌─────────────────┼─────────────────┐

▼                 ▼                 ▼

data/app.db      data/uploads      outputs/models

(SQLite WAL)     (原始 CSV)        (模型权重)

| 决策 | 理由 |
| --- | --- |
| Uvicorn 单进程 | SQLite 写锁与模型单例加载都更适合单进程；NFR-PERF-09 只要求 3 个并发任务不崩溃 |
| Nginx 托管静态资源 | 避免 Uvicorn 处理静态文件的开销；同时承担 HTTPS 终止 |
| 同源部署（Nginx 反代 /api） | 生产环境无跨域，可移除 CORS 中间件，减少攻击面 |
| 未使用 Docker | ⚠️ 单机 Windows 环境部署，Docker 引入额外复杂度；若后续需要容器化，见 TQ-5 |

### 10.2 环境准备

# 1. 后端依赖

conda activate deploy

pip install -r requirements.txt -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

# 2. 前端构建

cd web

npm install --registry=https://registry.npmmirror.com

npm run build          # 产出 web/dist

# 3. 数据库初始化（幂等）

sqlite3 data/app.db < code/db/schema.sql

sqlite3 data/app.db < code/db/seed.sql

# 4. 环境变量

cp .env.example .env

# 🔒 必须修改 JWT_SECRET 为随机长串

python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"

🔒 DEP-1：生产环境的 JWT_SECRET 必须是随机值且不进入版本库。开发期共用的默认值一旦带入生产，任何知道该项目的人都能伪造 Token。

### 10.3 Nginx 配置

server {

listen 80;

server_name your-domain.com;

# 🔒 NFR-SEC-03：HTTP 强制跳转 HTTPS

return 301 https://$host$request_uri;

}

server {

listen 443 ssl http2;

server_name your-domain.com;

ssl_certificate     /etc/nginx/ssl/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/privkey.pem;

ssl_protocols       TLSv1.2 TLSv1.3;

# 🔒 上传大小需大于业务上限 20MB

client_max_body_size 25M;

# 前端静态资源

root /path/to/web/dist;

index index.html;

location / {

try_files $uri $uri/ /index.html;    # SPA 路由回退

}

# 后端接口

location /api/ {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

# 🔒 预测任务最长 60 秒，代理超时必须大于它

proxy_read_timeout 90s;

proxy_send_timeout 90s;

}

# 健康检查（供监控）

location /health {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000;

access_log off;

}

# 静态资源缓存

location ~* \.(js|css|png|svg|woff2?)$ {

expires 30d;

add_header Cache-Control "public, immutable";

}

}

🔒 DEP-2：proxy_read_timeout 必须 > 60 秒（设为 90s）。若用默认的 60s，预测任务恰好在临界点完成时会被 Nginx 切断，前端收到 504——恰好违反 NFR-REL-02「不得返回 502/504 原始错误」。这是最容易踩的部署坑。

🔒 DEP-3：client_max_body_size 必须大于业务上限（20MB），设为 25M。若设为默认的 1M，所有上传都会在 Nginx 层被拒，且后端根本收不到请求，排查时容易误判为前端问题。

### 10.4 Swagger UI 资源离线化（国内网络必需）

/docs 默认从 CDN 加载 Swagger UI 资源，在国内网络下会白屏。解决方式：

# app/main.py

from fastapi.openapi.docs import get_swagger_ui_html

from fastapi.staticfiles import StaticFiles

from fastapi import FastAPI

app.mount("/static", StaticFiles(directory="app/static"), name="static")

@app.get("/docs", include_in_schema=False)

async def custom_swagger_ui():

return get_swagger_ui_html(

openapi_url=app.openapi_url,

title=f"{app.title} · 接口文档",

swagger_js_url="/static/swagger-ui-bundle.js",    # 本地文件

swagger_css_url="/static/swagger-ui.css",

swagger_favicon_url="/static/favicon.png",

)

需下载并放入 app/static/：swagger-ui-bundle.js、swagger-ui.css、favicon.png。

DEP-4：FR-SYS-02 要求交付「API 接口文档」。除在线 /docs 外，还应导出静态文档归档：启动后访问 /openapi.json，用 openapi-generator 或直接保存 JSON 作为交付物。

### 10.5 启动与健康检查

开发环境

uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

生产环境（Windows）：建议用 NSSM 或 .bat 脚本注册为服务；简单做法是用后台脚本：

:: scripts/start_server.bat

@echo off

cd /d %~dp0\..

call conda activate deploy

uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 1 >> logs\server.log 2>&1

健康检查（部署后第一件事）

curl http://127.0.0.1:8000/health

# 期望：{"code":0,"message":"ok","data":{"status":"ok","model_loaded":true,...}}

🔒 DEP-5：model_loaded 必须为 true。若为 false，服务虽在运行但所有预测都会失败（40404）。部署脚本应以此字段判定就绪，而非仅检查端口可达。

### 10.6 目录与磁盘

| 目录 | 挂载要求 | 磁盘预估 |
| --- | --- | --- |
| data/app.db | 需要持久化 | 单任务 1,582 行数据约 200 KB；100 个任务约 20 MB |
| data/uploads/ | 需要持久化 | 按用户累计；单个数据集约 0.5–20 MB |
| data/exports/ | 可清理 | TTL 7 天自动清理（正式导出产物） |
| data/exports/tmp/ | 可清理 | 🔒 TTL 1 小时（临时错误明细，JT-11）。单文件 ≤ 20 MB（受 MAX_FILE_SIZE_MB 约束） |
| outputs/models/ | 需要持久化 | 单模型约 128 KB，极小 |

🔒 DEP-6：磁盘告警阈值。本机 C 盘可用空间实测约 29 GB（开发方案 R12）。建议在 uploads/ 与 exports/ 总量超过 5 GB 时告警。所有中间文件必须位于工作区内，禁止写系统临时目录。

⚠️ DEP-7：data/exports/tmp/ 必须随服务启动立即创建（等价 mkdir -p）。目录不存在时 API-11 写文件会抛 FileNotFoundError，而该错误只出现在「上传失败 → 点下载明细」这条低频路径上，极易漏测。

### 10.7 安全加固清单

| # | 项 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HTTPS | Nginx SSL 终止（NFR-SEC-03） |
| 2 | 密码哈希 | bcrypt rounds=12（NFR-SEC-01） |
| 3 | 数据隔离 | 所有查询带 user_id（NFR-SEC-02） |
| 4 | 越权返回 403 | 见 get_owned_task（NFR-SEC-05） |
| 5 | SQL 注入 | SQLAlchemy 参数化（NFR-SEC-06） |
| 6 | 上传文件重命名 | UUID 存储，不用原始文件名（NFR-SEC-07） |
| 7 | 上传目录不可执行 | Nginx 不配置该目录为静态根 |
| 8 | 日志脱敏 | 过滤 password / authorization（NFR-SEC-09） |
| 9 | 生产删除演示账号 | seed.sql 的 S2 段注释掉或删除 |
| 10 | 关闭 /docs（可选） | 生产环境可设 docs_url=None，但本项目需交付接口文档，建议保留 |

## 11. 需求追溯与验收映射

本节是「可证伪」原则的落地：每一项需求都能追到具体的接口、数据库字段与前端组件。

### 11.1 功能需求追溯矩阵

| PRD 需求 | 接口 | 数据库 | 前端 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-USR-01 邮箱注册 | API-01 | users.email | Register.tsx |
| FR-USR-02 密码强度 | API-01 | —— | Register.tsx + schemas.py 校验器 |
| FR-USR-03 密码哈希 | API-01 | users.password_hash | —— |
| FR-USR-04 登录签发 Token | API-02 | users.last_login_at | Login.tsx + useAuthStore |
| FR-USR-05 登出失效 | API-03 | —— | useAuthStore.logout |
| FR-USR-06 登录限流 | API-02 | users.fail_count / locked_until | Login.tsx 冷却提示 |
| FR-USR-07 修改资料/密码 | API-04 / API-05 | users.nickname | 用户菜单 |
| FR-USR-08 游客可体验 | API-06 / API-07（OptionalUserId，免鉴权） | datasets.user_id = 0（哨兵，JT-10） | 路由守卫允许 |
| FR-UPL-01 拖拽上传 | API-06 | datasets.stored_name | DropZone.tsx |
| FR-UPL-02 示例数据 | API-07 | datasets.is_sample=1 | 上传页按钮 |
| FR-UPL-03 大小/行数上限 | API-06 | —— | precheckFile + 后端 |
| FR-UPL-04 上传进度 | API-06 | —— | onUploadProgress |
| FR-UPL-05 结构化错误 | API-06 | —— | ValidationPanel.tsx |
| FR-UPL-06 错误明细下载 | API-11 | data/exports/ | 上传页下载按钮 |
| FR-UPL-07 数据预览 | API-10 | —— | PreviewTable.tsx |
| FR-UPL-08 模板下载 | API-08 | —— | 上传页链接 |
| FR-UPL-09 表头校验 | API-06 | algo.REQUIRED_COLUMNS | 错误面板 |
| FR-UPL-10 日期行号 | API-06 | —— | 错误面板表格 |
| FR-UPL-11 负值行号 | API-06 | —— | 错误面板表格 |
| FR-UPL-12 断档区间 | API-06 | datasets.gap_count | 断档提示卡 |
| FR-UPL-13 断档二选一 | API-06 | datasets.gap_filled | 确认弹窗 |
| FR-UPL-14 序列数上限 | API-06 / API-09 | —— | 提交按钮禁用 |
| FR-UPL-15 落盘 + 记录 | API-06 | datasets 全表 | —— |
| FR-FEA-01~11 特征工程 | API-12（内部调用） | —— | 参数页开关 |
| FR-MOD-07 预训练推理 | API-12 | tasks.model_version | 参数页只读展示 |
| FR-MOD-08 分级分流 | API-12 | predictions.granularity_level | 结果页分级标签 |
| FR-MOD-09 批量推理 | API-12 | —— | —— |
| FR-MOD-10 设备回退 | API-13 | tasks.device_fallback | 执行页设备提示 |
| FR-MOD-11 指标计算 | API-14 | metrics 全表 | 指标卡 |
| FR-MOD-12 超标标记 | API-14 | metrics.is_over_threshold | 不可折叠警告 |
| FR-MOD-13 评估前提 | API-14 | metrics.eval_note | 结果页固定文案 |
| FR-VIS-01 折线对比 | API-14 | predictions.* | LineCompare |
| FR-VIS-02 指标卡 | API-14 | metrics.* | MetricCard |
| FR-VIS-03 明细表排序分页 | API-15 | predictions | ResultTable |
| FR-VIS-04 分级标签 | API-14 / API-15 | granularity_level | 带色 Tag |
| FR-VIS-05 导出 | API-16 | —— | 导出按钮 |
| FR-VIS-06 超标警告 | API-14 | is_over_threshold | 警示条 |
| FR-VIS-07 覆盖率披露 | API-14 | tasks.l1/l2/l3_count | CoverageBar |
| FR-VIS-08 分布直方图 | API-14 | metrics.distribution_json | Histogram |
| FR-VIS-09 多序列筛选 | API-14 | —— | 序列选择器 |
| FR-HIS-01 历史列表 | API-17 | 视图 v_task_summary | History.tsx |
| FR-HIS-02 历史详情 | API-19 | —— | HistoryDetail.tsx |
| FR-HIS-03 历史导出 | API-16 | —— | 详情页导出按钮 |
| FR-HIS-04 跨任务对比 | API-18 | —— | Compare.tsx |
| FR-HIS-05 软删除 | API-20 | tasks.is_deleted | 二次确认弹窗 |
| FR-SYS-01 统一响应 | 全部接口 | —— | api-client.ts 拦截器 |
| FR-SYS-02 错误码体系 | 全部接口 | —— | ERROR_SUGGESTIONS |
| FR-SYS-03 操作日志 | 全部 | operation_logs | —— |
| FR-SYS-04 健康检查 | API-21 | —— | —— |
| FR-SYS-05 免责声明 | 全部页面 | —— | AppLayout 页脚 |
| FR-SYS-06 HTTPS + 隔离 | 部署 | datasets.user_id | —— |
| FR-SYS-07 适用性说明 | API-14 | eval_note | 结果页固定位置 |
| FR-SYS-08 清理策略 | —— | data/exports/ | —— |

### 11.2 非功能需求追溯

| 需求 | 实现位置 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 端到端 ≤ 60s | predict_service 预算检查 | 性能测试 |
| NFR-PERF-02 分阶段预算 | algo.Timing 埋点 | eval_report.json |
| NFR-PERF-03~05 上限 | config.py 常量 + 校验 | 边界用例 B-06/07/08 |
| NFR-PERF-06 首屏 ≤ 3s | ECharts 按需引入 + 路由懒加载 | Lighthouse |
| NFR-PERF-09 并发 3 任务 | WAL + 批量插入 | 用例 B-19 |
| NFR-PERF-10 CPU 回退仍 ≤ 60s | resolve_device + OOM 重试 | 用例 B-17 |
| NFR-SEC-01 密码哈希 | security.hash_password | 直查数据库 |
| NFR-SEC-02 数据隔离 | 所有 DAO 带 user_id | 用例 B-20 |
| NFR-SEC-03 HTTPS | Nginx SSL | 部署检查 |
| NFR-SEC-05 越权 403 | get_owned_task | 用例 B-20/21 |
| NFR-SEC-06 SQL 注入 | SQLAlchemy 参数化 | 用例 B-23 |
| NFR-SEC-07 文件重命名 | UUID 存储 | 检查文件系统 |
| NFR-COMP-01 浏览器兼容 | 标准 CSS + AntD | 四浏览器走查 |
| NFR-COMP-04 本地时区 | 全链路 TEXT 时间 | 代码审查（无 utcnow） |
| NFR-COMP-05 CSV 带 BOM | to_csv_bytes | 用 Excel 打开 |
| NFR-COMP-07 版本锁定 | requirements.txt 用 == | 重建环境验证 |
| NFR-REL-02 软失败 | completed_stage 字段 | 用例 B-16 |
| NFR-REL-03 显存自愈 | OOM 捕获 + CPU 重跑 | 用例 B-17 |
| NFR-REL-04 WAL + 批量 | PRAGMA + bulk_insert | 用例 B-19 |
| NFR-REL-05 中间文件在区内 | BASE_DIR 拼接 | 检查路径 |
| NFR-USE-02 默认值可用 | 表单 initialValues | 走查 |
| NFR-USE-03 错误可读 | 全部 suggestion 字段 | 用例 B-01~B-10 |
| NFR-USE-05 简体中文 | zhCN locale | 走查 |

### 11.3 上游文档交叉引用

| 上游文档 | 引用内容 | 本文档章节 |
| --- | --- | --- |
| PRD §3.2.2 | CSV 强制契约（列名、校验顺序） | §4.9.1、§5.5 API-06 |
| PRD §3.3 | 三级分级规则（L1≥90 点） | §1.5、§5.6 API-14 |
| PRD §3.4.3 | 指标口径（加权 MAPE + 达标占比） | §3.3 DB-T05、§4.7.3 |
| PRD §4 | 全部 NFR | §11.2 |
| PRD §5.1 | 18 个埋点事件 | §4.11 |
| PRD §8 | 验收标准 AC-* | §9.6 |
| 开发方案 §2.3 | 任务状态机 | §3.3 DB-T03 |
| 开发方案 §4.2 | 分层职责边界 | §2.2 BE-04 |
| 开发方案 §5.2 | 逻辑数据模型 | §3（细化为 DDL） |
| 开发方案 §6.2 | 接口约定 | §5（细化为 schema） |
| 开发方案附录 C | 已确认决策（Q2/Q3/Q6） | §1.5、§4.7.3 |
| 开发方案附录 D | 性能实测基准 | §1.5.2 |
| UI/UX §3 | 设计令牌 | §6.4 |
| UI/UX §6.1 | 11 个产品页 | §2.3 FE-06 |
| UI/UX §12.1 | 设计系统移植方案 | §1.6 |
| UI/UX §12.3 | 移除清单 UX-GOV-01 | §1.7 |
| UI/UX §12.5 | 已知问题 UX-GOV-* | §6.4.2 |

## 附录 A：接口字段数据字典

本节汇总 §5 中反复引用的复合结构，作为前后端共同字段的单一出处。配套：code/frontend/types.ts / code/backend/schemas.py。

### A.1 DatasetSummary 数据集概要

| 字段 | 类型 | 可空 | 数据库列 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | integer | 否 | datasets.id |  |
| file_name | string | 否 | datasets.file_name | 用户原始文件名 |
| file_size | integer | 否 | datasets.file_size | 字节 |
| row_count | integer | 否 | datasets.row_count | 有效数据行数 |
| sku_count | integer | 否 | datasets.sku_count | 去重商品数 |
| warehouse_count | integer | 否 | datasets.warehouse_count | 去重仓库数 |
| valid_series_count | integer | 否 | datasets.valid_series_count | 序列数（sku × wh） |
| date_start | string | 否 | datasets.date_start | YYYY-MM-DD |
| date_end | string | 否 | datasets.date_end | YYYY-MM-DD |
| gap_filled | integer | 否 | datasets.gap_filled | 0/1 |
| gap_count | integer | 否 | datasets.gap_count | 补齐天数合计 |
| is_sample | integer | 否 | datasets.is_sample | 1 = 内置示例 |
| status | integer | 否 | datasets.status | 1 可用 / -1 失效 |
| created_at | string | 否 | datasets.created_at |  |

### A.2 MetricBundle 指标集

| 字段 | 类型 | 可空 | 说明 | 硬指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| weighted_mape | number | 否 | 加权 MAPE（WAPE） | 🔒 ≤ 20 |
| weighted_mae | number | 否 | 加权 MAE | —— |
| weighted_rmse | number | 否 | 加权 RMSE | —— |
| baseline_mape | number | 是 | 基线 MAPE | 常为空 |
| baseline_mae | number | 否 | 基线 MAE（同预测点） | —— |
| baseline_rmse | number | 否 | 基线 RMSE | —— |
| mae_improve_pct | number | 否 | MAE 相对基线降低幅度 | 🔒 ≥ 15 |
| rmse_improve_pct | number | 否 | RMSE 相对基线降低幅度 | 🔒 ≥ 15 |
| series_evaluated | integer | 否 | 参与评估序列数（分母） | —— |
| series_passed | integer | 否 | 达标序列数 | —— |
| series_pass_rate | number | 否 | 达标序列占比 | ≥ 60（辅助） |
| l1_mape | number | 是 | L1 分组 MAPE | —— |
| l2_mape | number | 是 | L2 分组 MAPE，实测为 null | —— |

### A.3 Coverage 覆盖率

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L1 / L2 / L3 | integer | 各级序列数 |
| total | integer | 🔒 必须等于 L1 + L2 + L3 |
| L1_pct / L2_pct / L3_pct | number | 各级占比（百分数） |
| predictable | integer | 可预测序列数（L1 + L2） |
| predictable_pct | number | 可预测占比 |

🔒 实测参考值：{L1: 81, L2: 32, L3: 0, total: 113, L1_pct: 71.68, L2_pct: 28.32, L3_pct: 0.0}

### A.4 Distribution 逐序列 MAPE 分布

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| median | number | 中位数 |
| p75 | number | 75 分位 |
| p90 | number | 90 分位 |
| max | number | 最大值 |
| over_count | integer | 超阈值序列数 |
| threshold | number | 阈值，固定 20 |
| buckets | integer[] | 直方图分箱计数，🔒 分箱数 ≤ 20 |

### A.5 TimingMs 分阶段耗时

| 字段 | 类型 | 实测值（ms） | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| preprocess_ms | integer | 675 | ≤ 10,000 |
| features_ms | integer | 763 | ≤ 15,000 |
| inference_ms | integer | 21 | ≤ 15,000 |
| metrics_ms | integer | 473 | ≤ 5,000 |
| total_ms | integer | 7,873 | 🔒 ≤ 60,000 |

### A.6 SeriesCurve 序列曲线

| 字段 | 类型 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| key | string | ${sku_id}-${warehouse_id} |  |
| sku_id | string |  |  |
| warehouse_id | string |  |  |
| granularity_level | string | L1 / L2 / L3 |  |
| mape | number \ | null | 该序列 MAPE |
| passed | boolean | 是否达标（≤ 20%） |  |
| forecast_dates | string[] | 长度 = horizon |  |
| predicted | number[] | 长度 = horizon |  |
| actual | number[] \ | null | 无真值时为空 |
| baseline | number[] | 移动平均基线 |  |
| history_dates | string[] | 折线图左侧实线段 |  |
| history_sales | number[] | 与 history_dates 等长 |  |

### A.7 PredictionRow 明细行

| 字段 | 类型 | 可空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sku_id | string | 否 |  |
| warehouse_id | string | 否 |  |
| forecast_date | string | 否 |  |
| predicted_value | number | 否 |  |
| actual_value | number | 是 | 无真值时为空 |
| baseline_value | number | 是 |  |
| granularity_level | string | 否 | L1 / L2 |
| error | number | 是 | abs(actual - predicted) |
| error_pct | number | 是 | 误差百分比 |

### A.8 HistoryItem 历史列表项

对应数据库视图 v_task_summary，字段见 §5.7 API-17 的响应示例。核心字段：task_id、task_name、status、horizon、dataset_name、series_total、duration_ms、device、weighted_mape、mae_improve_pct、series_pass_rate、error_code、created_at。

### A.9 TaskStatusResponse 任务状态

字段见 §5.6 API-13。

## 附录 B：待确认技术问题清单（TQ-*）

✅ 原 10 项中，2 项阻塞级已关闭（TQ-4 → JT-10 游客态、TQ-7 → JT-11 错误明细临时文件，见 §0.7.2）。下表保留其原始表述与决议结果，便于追溯。剩余 8 项均不阻塞启动。

| 编号 | 问题 | 建议 | 影响面 | 阻塞级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TQ-1 | 是否在 users 表增加 token_version 字段？FR-USR-07 要求「修改密码后原 Token 失效并强制重新登录」，JWT 无状态，仅靠黑名单无法枚举某用户的所有 Token | 建议增加。字段 token_version INTEGER DEFAULT 1，JWT 载荷携带该值，改密时自增 | 数据库 + 认证逻辑 | P1（不阻塞主流程，阻塞该项验收） |
| TQ-2 | InferenceResult.warnings 如何暴露给前端？算法会产出「N 条序列历史不足」等提示，但 PredictionResultResponse 目前无对应字段 | 建议新增 warnings: string[] 字段，前端在结果页以提示条展示 | 接口契约 | P1 |
| TQ-3 | 埋点采用同步写库还是异步队列？ | 建议保持同步写 + 异常吞掉。单机小规模场景下，异步会引入时序问题与丢数据风险 | 后端 | P2 |
| ~~TQ-4~~ → ✅ JT-10 | ~~游客态如何处理？FR-USR-08 要求未登录可跑到结果页，但 datasets.user_id 为 NOT NULL~~ | ✅ 已决议：user_id = 0 + users 表哨兵账号。哨兵为外键完整性所必需，实测已通过。游客数据 TTL 24 小时优先清理 | 接口 + 数据库 | ✅ 已关闭（见 §0.7.2） |
| TQ-5 | 是否需要容器化部署（Docker）？ | 建议暂不引入。单机 Windows 环境，Docker 会增加复杂度且无明确收益 | 部署 | P2 |
| TQ-6 | predictions 表是否需要归档策略？极限规模下（1000 序列 × 30 天 × 多任务）会快速增长 | 建议暂不做。100 个任务约 20 MB，SQLite 完全可承受；设 5 GB 告警阈值即可 | 数据库 | P2 |
| ~~TQ-7~~ → ✅ JT-11 | ~~错误明细（API-11）的临时文件存储位置与 TTL？~~ | ✅ 已决议：data/exports/tmp/dataset_{dataset_id}_{upload_id}.csv，TTL 1 小时，与正式导出分目录 | 后端 | ✅ 已关闭（见 §0.7.2） |
| TQ-8 | 前端是否需要引入 React Query / SWR？ | 建议暂不引入。30 个接口、无实时推送需求，手工管理足够 | 前端 | P2 |
| TQ-9 | 结果页「多序列叠加」的默认条数与上限？ | 建议默认 20 条、上限 50 条 | 前端 + 接口 | P1（影响 FR-VIS-09 性能） |
| TQ-10 | 模型历史版本保留策略？ | 建议保留最近 3 个 | 运维 | P3 |

✅ 阻塞项已清零：原先标为 P0/P1 的 TQ-4 与 TQ-7 已决议并关闭（编号升级为 JT-10 / JT-11，见 §0.7.2），且两项均通过实测验证（python scripts/verify_schema.py）。剩余 8 项均不阻塞启动，可在开发过程中按建议值执行并逐步确认。

📌 本清单与 PRD 附录 A（Q1~Q18）、UI/UX 附录 C（UQ-1~UQ-7）相互独立：PRD 的问题是需求决策，UI/UX 的问题是设计决策，本清单的问题是实现决策。三者不重叠。

## 附录 C：本文档对上游的增量汇总

### C.1 口径纠正（3 项，见 §0.7.1）

| 编号 | 纠正内容 |
| --- | --- |
| JT-01 | CSV 列名统一为英文（sku_id / warehouse_id / date / sales），覆盖开发方案 §6.2.2 的中文示例 |
| JT-02 | 模型超参数分列生产配置（hidden=48 / layers=2 / window=21）与基准配置（hidden=32 / layers=1 / window=14） |
| JT-03 | 生产模型参数量为 31,729（非开发方案 R6 中提到的 5,454，后者对应基准配置） |

### C.2 接口增量（4 个，见 §5.3）

| 新增接口 | 对应需求 | 开发方案是否列出 |
| --- | --- | --- |
| API-09 数据集详情 | 参数页数据概要 | ❌ 遗漏 |
| API-11 错误明细下载 | FR-UPL-06 | ❌ 遗漏 |
| API-15 结果明细分页 | FR-VIS-03 | ❌ 遗漏 |
| API-18 跨任务对比 | FR-HIS-04 | ❌ 遗漏 |

### C.3 设计细化（把「逻辑模型」落到「DDL」）

开发方案 §5.2 明确留话：「⚠️ 具体字段长度、索引与约束需在数据库设计文档中细化」。本文档第 3 章完成此项，产出 code/db/schema.sql：

| 项 | 开发方案 §5.2 | 本文档 §3 |
| --- | --- | --- |
| 表数量 | 7 张（含建议新增） | 8 张（events 独立成表） |
| 索引 | 仅提到 1 个「建议索引」 | 12 个（含 3 个唯一索引、1 个部分唯一索引） |
| 约束 | 未细化 | 13 处 CHECK 约束 + 3 个触发器 + 1 个视图 |
| 时间类型 | 未明确 | 🔒 统一 TEXT，本地时区 |
| 软删除 | 提到 is_deleted | 明确查询过滤规则与索引位置 |

### C.4 技术约束补充（开发方案未覆盖）

| 编号 | 补充内容 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| BE-13 | SQLite PRAGMA foreign_keys=ON（默认关闭，不开启则外键形同虚设） | §3.9 |
| DB-12 | 清理任务是唯一的全局跨用户操作，是最容易成为隔离漏洞的地方：只按时间与路径前缀判断，删游客数据时必须连 uploads/u0/ 一起清 | §3.8 |
| BE-39 | /history/compare 必须在 /history/{task_id} 之前注册 | §5.3 |
| BE-35 | CSV 导出必须带 UTF-8 BOM | §4.10 |
| 🔒 BE-40 | hash_password 必须先做字节校验（bcrypt 5.x 超 72 字节抛错）；checkpw 必须捕获 ValueError（哨兵哈希 '!' 会触发） | §4.4.1 |
| 🔒 BE-41 | 数据集归属判定必须按「游客数据先放行、再比 user_id」的顺序，两个分支不可交换 | §4.3 |
| BE-42 | 新数据归属一律写当前调用者身份（登录写真实 id，游客写 0），无认领迁移逻辑 | §4.3 |
| 🔒 JT-12 | 密码上限是 72 字节而非 72 字符；「64 字符 + 72 字节」两道限制缺一不可 | §0.7.3、§4.4.1 |
| DEP-2 | Nginx proxy_read_timeout 必须 > 60 秒 | §10.3 |
| DEP-3 | Nginx client_max_body_size 必须 > 20MB | §10.3 |
| DEP-7 | data/exports/tmp/ 必须随服务启动创建，否则 API-11 抛 FileNotFoundError（低频路径，易漏测） | §10.6 |
| API-14-2 | l2_mape 为 NaN 时必须序列化为 null，否则前端 JSON.parse 失败 | §5.6 |
| FE-09 | 主题必须在首屏渲染前应用，否则闪白 | §6.2 |
| FE-13 | 深色主题必须显式写回所有语义色令牌 | §6.4.1 |

## 附录 D：配套资产与校验证据

### D.1 配套文件清单

| 文件 | 规模 | 验证方式 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| code/db/schema.sql | 359 行 / 18,722 字符 | python scripts/verify_schema.py | ✅ 9 表、13 索引、3 触发器、1 视图；幂等；含游客哨兵与外键完整性实测 6 项 |
| code/db/seed.sql | 116 行 | 随 schema 执行 | ✅ model_registry 注册真实模型数据；游客哨兵幂等补插 |
| code/backend/schemas.py | 507 行 · 33 个 Pydantic 模型 | python scripts/verify_schemas.py | ✅ 48/48 通过，零告警（含 6 条 bcrypt 字节上限回归） |
| code/frontend/types.ts | 574 行 · 5 类型 + 30 接口 + 8 常量 + 2 函数 | node scripts/verify_types.mjs | ✅ 语法通过（TypeScript 5.4.5） |
| code/frontend/api-client.ts | 266 行 · 4 函数 + 7 常量 | 同上 | ✅ 语法通过 |

### D.2 校验脚本

| 脚本 | 用途 | 复现命令 |
| --- | --- | --- |
| scripts/verify_schema.py | 数据库脚本可执行性、对象齐备性、幂等性、约束有效性，以及游客哨兵与 user_id = 0 的可写性、非法 user_id 的被拒性 | python scripts/verify_schema.py |
| scripts/verify_schemas.py | 后端模型导入、格式约束生效、常量同源性，以及 bcrypt 72 字节边界（含精确 72 / 73 字节） | python scripts/verify_schemas.py |
| scripts/verify_types.mjs | 前端类型语法（transpileModule，无需安装依赖） | node scripts/verify_types.mjs |

### D.3 本文档引用的实测数据来源

| 数据 | 来源文件 | 复现命令 |
| --- | --- | --- |
| 端到端耗时 7,873 ms、加权 MAPE 14.26%、覆盖率 113=L1 81+L2 32+L3 0 | outputs/eval_report.json | python scripts/eval_report.py --horizon 14 |
| 模型超参（window=21 / hidden=48 / layers=2）、参数量 31,729、验证 MAPE 14.07% | outputs/models/lstm_v1.report.json | python scripts/train_and_register.py |
| 示例数据集 14,305 行 / 40 商品 / 5 仓 | outputs/models/demo_sales.csv | 直接读取 |
| 依赖版本（torch 2.9.1+cu128 / pandas 2.3.3 / numpy 2.5.3 / fastapi 0.141.1 / pydantic 2.9.2） | 本机 deploy 环境 | pip list |
| 逐序列曲线（113 条 × 14 天，含真值与基线） | outputs/eval_series.json | python scripts/eval_report.py --export-series |

🔒 数据同源约束：本文档中出现的所有性能与效果数值，均来自上述文件，无手工编造值。若模型重新训练，须重跑命令并同步更新 §1.5 与相关章节（GIT-7）。

### D.4 文档与代码的同步责任

| 变更内容 | 必须同步更新 |
| --- | --- |
| 接口字段 | schemas.py → types.ts → api-client.ts → 本文档 §5 → 跑校验 |
| 表结构 | schema.sql → 本文档 §3 → 跑 verify_schema.py |
| 算法参数 | algo/config.py → 重训 → 重跑评估 → 本文档 §1.5 |
| 设计令牌 | tokens.css → 本文档 §6.4 → 跑 a11y_audit.py |

文档结束

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 完成日期 | 2026-10-09 |
| 配套代码资产 | code/ 目录 5 个文件，全部通过实际执行验证 |
| 校验脚本 | scripts/verify_{schema,schemas,types} 三个，构成提交前自动门 |
| 待确认问题 | 10 项（TQ-1~TQ-10），其中 2 项阻塞级已关闭（JT-10 / JT-11），剩 8 项非阻塞 |
| 下一步 | ✅ 阻塞项已清零（TQ-4→JT-10、TQ-7→JT-11，见 §0.7.2）→ 直接按 §7.2 的 S0~S5 阶段顺序进入编码 |